##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.10.2017	            № 2551

Об утверждении Плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в муниципальном

образовании городской округ

город Югорск

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в городе Югорске, создания открытой информационной среды для инвесторов и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городского округа город Югорск, на основании распоряжений администрации города Югорска от 07.08.2017 № 477 «Об утверждении плана мероприятий  по мониторингу результатов и внедрению успешных практик на территории муниципального образования городской округ город Югорск, вошедших в Атлас муниципальных практик автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Югорск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Югорска - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Д. Голина.

Исполняющий обязанности

главы города Югорска                                                                                                       С.Д. Голин

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 18.10.2017  № 2551

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в

муниципальном образовании городской округ город Югорск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительство реконструкции), тыс. руб. | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/реконструкция | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортная развязка в двух уровнях | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 298 000,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | Электроэнергия – 38 кВт |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2016-2017 | 26 003,73 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездная | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2016-2017 | 3 645,0 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2017-2018 | 30 329 000,0 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | Электроэнергия – 8,5 кВт |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2017 - 2019 | 207 000,0 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2017 - 2019 | 62 704, 44 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная-Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2016-2017 | 42 409, 66 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | Электроэнергия – 14,08 кВт |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Садовая | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2017 | 706, 30 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2017 | 2 025, 00 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2017 | 3 348, 00 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Студенческая - ул. Декабристов | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2017 | 300, 00 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» | - |
| Объекты коммунальной инфраструктуры: объекты тепло-, газо-, и энергоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2016- 2017 | 242 840,0 | ОАО"ЮРЭСК' | Инвестиционная программа ОАО «ЮРЭСК» | 1216 кВА |
| 2 | Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м. в сутки | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2017-2019 | 105 127, 10 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Электроэнергия – 240 кВт, водопотребление- 20,3 м3/сут, газопотребление - отсутствует |
| 3 | Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 244 361, 24 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | водопотребление 735 м3/сут, Электроэнергия – 29,7 кВт, ПГБ 2100 м3/сут |
| 4 | Инженерные сети 14а мкр. 1 этап | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2017 | 990, 0 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | - |
| 5 | Инженерные сети 14а мкр. 2 этап | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2017 | 3 475, 33 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | - |
| 4 | Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2017 | 92 081,380 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | мощность 99 м3/час |
| Объекты образования, культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | г Югорск | Строительство | Строительство | 2014-2017 | 300 000,0 | ГЧП | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» | Электроэнергия – 311,8 кВт, водопотребление- 31,5 м3/сут, газопотребление - отсутствует |
| 2 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия) | г Югорск | Строительство | Строительство | 2017- 2019 | 150 000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» | - |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2017 | 5 000, 0 | Бюджет города, привлеченные средства | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» | - |
| 4 | Физкультрно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | г Югорск | Строительство | Строительство | 2008-2017 | 1 018 668, 0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 1322,2 кВт, водопотребление- 179,17 м3/сут, газопотребление - отсутствует |
| 5 | Реконструкция здания информационного культурно-технического центра «НОРД» | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 |  | ООО Газпром | Инвестиционная программа ООО Газпром | Электроэнергия – 44,2 кВт, - |
| Культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафедральный Собор | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2016-2017 | 300 000,0 | Привлеченные средства |  | - |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом по ул.Лунная, 2 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 | 184 945,0 | Привлеченные средства (хозяйствующий субъект с долей участия МО) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 100кВт, водопотребление - м3/сут, газопотребление - 18,19 м3/час |
| 2 | Жилой дом по ул.Менделеева, 55 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 | 79 350,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – кВт, водопотребление - м3/сут, газопотребление - 5 м3/час |
| 3 | Жилой дом по ул.Менделеева, 57 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 | 53 000,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – кВт, водопотребление - м3/сут, газопотребление - 5 м3/час |
| 4 | Жилой дом по ул.Менделеева, 36 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 327 381,6 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 75 кВт, водопотребление хол 27,6- м3/сут, гор 18,4- м3/сут, газопотребление - 20,5 м3/час |
| 5 | Жилой дом по ул. Студенческая, 16 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2017 | 197 458 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 112,4 кВт, водопотребление 180- м3/сут, газопотребление - 14,65 м3/час |
| 6 | Многоквартирный жилой дом по улице Мичурина, 23 в городе Югорске | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 170 000, 0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 45 кВт, водопотребление 16,2 - м3/сут, газопотребление - 10,27 м3/час |
| 7 | Многоквартирный жилой дом по улице Мичурина, 25 в городе Югорске | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 170 000,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» | Электроэнергия – 28 кВт, водопотребление 8,1 - м3/сут, газопотребление 5,14 - м3/час |