##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2016                                                                                                                                  № 2277

Об утверждении Плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в муниципальном

образовании городской округ

город Югорск

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в городе Югорске, создания открытой информационной среды для инвесторов и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городского округа город Югорск, на основании распоряжений администрации города Югорска от 24.03.2016 № 122 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению успешных практик на территории города Югорска», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Утвердить План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Югорск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Югорска - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Д. Голина.

Исполняющий обязанности

главы города Югорска                                                                                                       С.Д. Голин

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от ______________  № _______

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в

муниципальном образовании городской округ город Югорск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительство реконструкции), тыс. руб. | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция ул. Менделеева | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2015-2018 | 230 078,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Защитников Отечества – Солнечная -Покровская | г Югорск | Строительство | Строительство | 2011-2016 | 104 868,030 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 3 | Транспортная развязка в двух уровнях | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 298 000,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральская | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2016-2017 | 89,136 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездная | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2016-2017 | 78, 400 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная-Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | г Югорск | Реконструкция | Строительство | 2016-2017 | 42 409, 66 | Бюджет города | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» |
| 1 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2016 | 242 840,0 | ОАО"ЮРЭСК' | Инвестиционная программа ОАО «ЮРЭСК» |
| 2 | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016 | 901 000,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» |
| 3 | Сети канализации районов индивидуальной застройки, мкр.5,7 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2013- 2020 | 173 000,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» |
| 4 | Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2017 | 92 081,380 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» |
| 1 | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | г Югорск | Строительство | Строительство | 2014-2016 | 300 000,0 | ГЧП | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» |
| 2 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия) | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2016 | 150 000,0 | Бюджет города, привлеченные средства | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2017 | 900 000, 0 | Бюджет города, привлеченные средства | Муниципальная программа «Развитие образования города Югорска на 2014 - 2020 годы» |
| 1 | Физкультрно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | г Югорск | Строительство | Строительство | 2008-2017 | 1 462 370,0 | Бюджет автономного округа, бюджет города | Разрешение на строительство №RU 86322000-01 от 21.01.2008 |
| 1 | Реконструкция здания информационного культурно-технического центра «НОРД» | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 |  | ООО Газпром | Разрешение на строительство № 86-22-34-2015 от 04.06.15 |
| 1 | Кафедральный Собор | г Югорск | Строительство | Проектирование | 2016-2017 | 300 000,0 | Привлеченные средства | Проект планировки 6 микрорайна |
| 1 | Жилой дом по ул . Толстого, 18/2 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016 | 180 960,2 | Привлеченные средства (хозяйствующий субъект с долей участия МО) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 2 | Жилой дом по ул.Лунная, 2 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2016 | 184 945,0 | Привлеченные средства (хозяйствующий субъект с долей участия МО) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 3 | Жилой дом по ул.Менделеева, 43 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016 | 70 000,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 4 | Жилой дом по ул.Менделеева, 55 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 | 79 350,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 5 | Жилой дом по ул.Менделеева, 57 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2015-2017 | 53 000,0 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 6 | Жилой дом по ул.Менделеева, 36 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 327 381,6 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |
| 7 | Жилой дом по ул. Студенческая, 16 | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2017 | 197 458 | Привлеченные средства | Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» |