ОТЧЕТ

о ходе реализации программы и использовании финансовых средств за 2-й квартал 2012 года

Наименование программы и срок ее исполнения:

"Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы"

Координатор программы:

Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Утверждено по программе на год (план), тыс.руб. | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. | Результат к плану по программе,% | Результат к уточненному плану , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ФСК с универсальным игровым залом | бюджет АО | 376 704 , 0 | 376 704,0 | 37 640,3 | 10 | 10 |
|  |  | бюджет АО (остаток средств, не израсходованных за 2011 год) | 93 122,1 | 93 122,1 | 93 122,1 | 100 | 100 |
|  |  | бюджет МО | 19 827,0 | 19 827,0 | 1 981,1 | 10 | 10 |
| 2 | Укрепление МТБ МБУ "ФСК "Юность" | бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение учащихся спортивных школ, муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём | бюджет АО | 837,0 | 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет МО | 21,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | итого по разделу: | бюджет АО | 470 663,1 | 470 663,1 | 130 762,4 | 27,8 | 27,8 |
|  |  | бюджет МО | 19 848,3 | 19 848,3 | 1981,1 | 10 | 10 |
| Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий (замена деревянных полов и утепление здания, установка пандуса в МБУ «ФСК «Юность» | бюджет АО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | итого по разделу: | бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | ВСЕГО по Программе: | бюджет АО | 470 663,1 | 470 663,1 | 130 762,4 | 27,8 | 27,8 |
|  |  | бюджет МО | 19 848,3 | 19 848,3 | 1981,1 | 10 | 10 |

Начальник управления                                                                                                                  В.М. Бурматов