Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, уличная дорожная сеть. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 сентября 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ремонту городских дорог с твердым покрытием в городе Югорске.

сметная стоимость ___________385,52  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________321,27 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________3 217,36  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________238,08 чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2460 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 76,99 |  | 189,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 131,55 |  | 12 623,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 340,80 |  | 838,37 |  |  |
|  | 01.7.13.01 | Лом асфальтобетона |  |  | т | 138,6 |  | 340,956 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,87 |  | 24,2802 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 25,38 |  | 62,4348 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 208,54 |  | 12 813,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1 058,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 555,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 426,61 |  |  |
| 2 | ФЕРр68-15-3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 |  |  | 100 м2 |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2460 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 078,64 |  | 26 534,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 089,72 |  | 26 807,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 76,51 |  | 1 882,15 |  |  |
|  | 01.2.01.01 | Битум |  |  | т | 0,08 |  | 1,968 |  |  |  |  |  |
|  | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 16,6 |  | 408,36 |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 12,5 |  | 307,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 129,8 |  | 3193,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,14 |  | 175,644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 168,36 |  | 53 341,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 416,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 29 269,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 15 345,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 955,85 |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т |  |  | 1,92008 | 1 690,00 |  | 3 244,94 |  |  |
|  |  | (Благоустройство (ремонтно-строительные)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | т |  |  | 408,36 | 503,58 |  | 205 641,93 |  |  |
|  |  | (Благоустройство (ремонтно-строительные)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 041,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 723,94 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 430,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,52 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 886,87 |  |  |
|  | 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 30.12.2021 г. №58231-ИФ/09 прил.3 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 269,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 723,94 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 430,72 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,52 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 886,87 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 327,79 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 900,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 444,46 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 327,79 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 900,01 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 253,87 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 523,20 |  |  |