Утверждена

председателем

правления  ТСЖ

«Ивушка»

«01» ноября 2010 года

конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 8 по улице Мира в городе Югорске

г. Югорск, 2010 год

- Общие положения

1. 1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 8 по улице Мира в городе Югорске: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов.

1.2. Заказчиком является ТСЖ «Ивушка»

1.3. Организатором конкурса является: ТСЖ «Ивушка»

1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда:  21 608 124 рубля (двадцать один миллион шестьсот восемь тысяч сто двадцать четыре рубля), в том числе НДС 3 296 154 рубля 51 коп.

1.5.  Начало работ с момента заключения договора, максимальный срок окончания работ 01 сентября 2010 года

1.6.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Югорск, ул. Ленина, д. 29 (здание Телеграфа, 3 этаж, кабинет № 2), часы работы с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00.

1.7.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 00 минут «30» ноября 2010 года по адресу: г. Югорск, ул. Ленина, д. 29 (здание Телеграфа, 3 этаж, кабинет № 2). На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.8.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.ugorsk.ru и газете «Югорский вестник» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.9.	Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки.

  - В обеспечение заявки участники конкурса должны перечислить сумму в

размере 648 244 рубля (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ТСЖ «Ивушка», р/сч 40703810367230000264 в Няганском ОСБ 8448/028 Западно-Сибирского банка Сбербанка России, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, ИНН 8622017413, КПП 862201001

1.11.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.ugorsk.ru и газете «Югорский вестник» в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.12.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в 30-дневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.13. В случае если на дату определения победителя конкурса на расчетном счете Заказчика отсутствуют целевые денежные средства на финансирование производства работ, Заказчик имеет право принять решение об отмене конкурса, извещает об этом участников, возвращает участникам поданные заявки и денежные средства, поступившие в качестве обеспечения заявки.

1.14. Уполномоченное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Бардышева Ольга Сергеевна, тел. 7-35-95.

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5. Наличие действующего допуска  на выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, выданного саморегулируемой организацией, при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на следующие виды работ:

6.1. Опалубочные  работы

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

2.6. Наличие производственной базы (техническая оснащенность): наличие производственных помещений на территории города Югорска, оборудования, машин и механизмов, необходимых для исполнения работ.

2.7.  Опыт работы – наличие успешно завершенных объектов-аналогов за последние 12 месяцев.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям(акт приемки выполненных работ, договор подряда);

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    - организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 1 месяц до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, полученная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    - Копия свидетельства о государственной регистрации права (либо договора

подтверждающего  право пользования) производственных помещений, техники, машин и оборудования.

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.6. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки  в размере, указанном в пункте 1.10.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.14. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

5.6. С победителем конкурса заключается договор подряда в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

5.7. В пятидневный срок после опубликования протокола оценки конкурсных заявок победитель конкурса предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии в размере не менее 30% общей стоимости Договора. Если в течение 5 дней с даты опубликования протокола победитель не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор подряда с ним не заключается и право на его заключение переходит к участнику, который по результатам оценки и сопоставления заявок занял второе место.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

| Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Критерий |  | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок |  | Присваиваемое кол-во баллов |  |
|  |  | Срок выполнения |  | 20 | 1 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 13 и более |  | 0 |  |

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

| Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям. |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |  |  |  |  |  |  |
| № | Критерий | Максималь-ное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) |  | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 10 и более |  | 0 |
|  |  |  |  | менее 10 |  | 5 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет |  | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях |  | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более |  | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более |  | 10 |
| * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |  |  |  |  |  |  |

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

- Льготы отдельным категориям участников

7.1.	При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников предоставляется льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2.	Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3.	Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

  - Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| - 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

- Право на льготы

  - Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

-  Наличие действующего допуска  на выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, выданного саморегулируемой организацией, при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

- Наличие производственной базы (техническая оснащенность): наличие производственных помещений на территории города Югорска, оборудования, машин и механизмов, необходимых для исполнения работ.

- Опыт работы – наличие успешно завершенных объектов-аналогов за последние 12 месяцев.

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

- Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

- ___________________________________________________________ рублей,

- ________________________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

- ________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

- Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

- документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________

На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ___ по улице _____________ в городе Югорске

г. Югорск                                                                                                      «___»________ 2010 года

Товарищество собственников жилья «___________» «Заказчик», в лице председателя _____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемый в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Левонян Сергея Людвиговича, действующего на основании Устава, с другой стороны   и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________________, действующее на основании Устава, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании проектно-сметной документации, утверждённой общим собранием собственников:

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

  - 1.3. Управляющая организация осуществляет функции по обеспечению контроля за ходом выполнения всего комплекса работ выполняемых Подрядчиком и их качеством.

1.4. Результат работ Подрядчик передает Управляющей организации и Заказчику актом выполненных работ.

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.6. Сроки выполнения работ: с ___________ 2010  года до ________ 2010 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются по решению Заказчика. Изменение сроков выполнения работ должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору. Допускается досрочное выполнение работ.

График выполнения работ (с указанием даты их начала и окончания) приводится в приложении № 1 к настоящему Договору.

1.7.Объём, содержание, цена работ, указанных в п.п.1.1. настоящего Договора определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

1.8. Настоящий Договор заключен на основании решения о выборе подрядной организации, принятого общим собранием собственников жилья товарищества собственников жилья «Название» (Протокол №___ от _______) по результатам  отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирного дома, проведенного   __________ 200__г., на основании Протокола №____ от ________.

- Стоимость работ

  - 2.1. Стоимость  работ, выполненных Подрядчиком и финансируемых Заказчиком по настоящему договору  составляет _______ рублей ___ коп. (сумма прописью), в том числе  НДС 18%,  что соответствует стоимости  работ, указанной в протоколе № ___ от "___"________2009г.

2.2. Заказчик имеет право выплатить Подрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ по договору в течение 30 дней после заключения настоящего договора.

  - 2.3. Стоимость работ выполняемых  Подрядчиком по договору  является фиксированной и изменениям не подлежит. Дополнительные расходы не согласованные с Заказчиком производятся Подрядчиком за счет собственных средств.

- Платежи и расчеты

3.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком м на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением акта приемки выполненных работ формы КС-2, с удержанием авансового платежа в размере 30% от ежемесячной суммы выполненных  и предъявленных к оплате работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 календарных дней после подписания форм КС-2 и КС-3 Заказчиком и Управляющей организацией

4. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика

4.1.Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

5. Обязательства и права сторон

  - Обязательства Заказчика

5.1.1. Заказчик обязан передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания договора Сторонами

    - Обеспечивает  финансирование Подрядчика за выполненные работы  на объекте в соответствии с разделами  2, 3  настоящего контракта.

5.1.3.  Осуществляет проверку предъявленных к оплате счетов за выполненные работы и услуги и производит оплату выполненных работ.

5.2     Права Заказчика

5.2.1 Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

5.2.2 Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

5.2.3  Расторгнуть договор при невыполнении условий договора.

5.3 Обязательства Управляющей  организации

5.3.1 Определяет с Подрядчиком порядок приемки выполненных работ.

5.3.2 Контролирует сроки и качество выполнения работ.

5.3.3 Выполняет в полном объеме обязательства  Управляющей организации, предусмотренные другими частями договора.

5.4     Права Управляющей организации

5.4.1  В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.4.2  Управляющей организацией могут быть произведены любые измерения, испытания для контроля качества работ.

5.4.3 Управляющая организация дает указания о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества, о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. Данные указания являются правовыми документами регистрируются и хранятся у подрядчика до исполнения условий договора. Копии таких указаний также хранятся у Управляющей организации и направляются Заказчику.

5.4.4 Управляющая организация при обнаружении дефектов, в рамках проведения контрольных мероприятий, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, либо использованием материалов, оборудования, не отвечающих по своим характеристикам требованиям,  составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

5.4.5. Управляющая организация в случае неисполнения Подрядчиком его распоряжений и предписаний (например при выявлении дефектов) может в установленный срок для устранения нарушений привлечь другого исполнителя с оплатой этих работ за счет  Подрядчика.

5.4.6 Управляющая организация вправе отказаться от выполнения условий настоящего договора в случае невыполнения договорных условий одной из сторон или обеими сторонами, и потребовать возмещения убытков от виновной стороны или сторон.

5.5 Обязательства Подрядчика

5.5.1 Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Управляющую организацию и контролирующие службы.

    - Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

5.5.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные

5.5.4. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

    - Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего договора.

    - Представлять Управляющей организации акты приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

    - Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

    - Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве строительно- монтажных работ.

    - Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

    - Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

    - В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной  документацией, требованиями договора, действующих СНиП и сдать объект Управляющей организации.

    - По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений сметной документации.

    - Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

    - Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.6  Права Подрядчика

5.6.1 Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

5.6.2 Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по договору  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

6. Ответственность сторон

6.1  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7. Порядок сдачи Объекта работ и их приемка

7.1 На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет Управляющую организацию и Заказчика о готовности сдать результат работ.

7.2 Управляющая организация обязана в течении 3 дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта работ. В случае согласия Управляющей организации на прием Объекта работ, сторонами составляется и подписывается акт  выполненных работ.

7.3 Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком  и приемка работ Управляющей организацией и Заказчиком производится в течение 5 дней после получения Управляющей  организацией письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче работ, путем подписания всеми сторонами акта приема-передачи выполненных работ.  До подписания указанного акта  Управляющая организация проверяет  соответствие принимаемого Объекта работ утвержденной документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории РФ. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом и акт подписывается двумя другими сторонами с правом обжалования в суде.

7.4  В случае обнаружения отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы или иные недостатки в работе,  Управляющая организация немедленно заявляет об этом Подрядчику и сообщает Заказчику. В этом случае Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5 Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работ не были устранены в оговоренные сроки либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе расторгнуть договор без оплаты выполненной работы Подрядчиком.

7.6  Заказчик при обнаружении недостатков или отступлений от договорных условий  после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки  (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика и устанавливает разумный срок для их устранения на безвозмездной основе. В случае отказа Подрядчиком от их устранения Заказчик оставляет за собой право обращения в судебную инстанцию.

7.7 При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего договора  Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами- все стороны поровну.

- Гарантии качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной  документации, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и договором,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 36 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта приемки объекта после проведения капитального ремонта  (в части обязательств, выполненных Подрядчиком).

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Управляющей организацией сроки.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

  - Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Управляющей организацией и Заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

  - При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

  - При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов или остановки эксплуатации объектов.

9. Расторжение договора

9.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

9.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

9.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

9.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

9.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 9.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

9.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,

10.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

10.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Иные условия

12.1 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: Товарищество собственников жилья

________________________________________________________________

Подрядчик:

____________________________________________________________________

Управляющая компания: ОАО «Служба Заказчика», г. Югорск, ул. Ленина, 29

к/счет 30101810100000000740, р/с 40702810200060000337 в ОАО «Ханты-Мансийский банк» г. Ханты-Мансийск, БИК 0471162740,  ИНН/КПП 8622012408/862201001

_____________________________________________________________    С.Л. Левонян