**Информация**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» состоит из 2–х подпрограмм и отдельного мероприятия по исполнению госполномочия.

**Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы».**

В рамках данной подпрограммы предполагается реализация мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий города, обустройство детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства по наказам избирателей, по итогам ежегодных конкурсов.

Выполнение работ по благоустройству города, исполнение наказов избирателей по благоустройству включает реализацию мероприятий по заданию главы администрации города, главы города Югорска по результатам выездных проверок, обследований и направленных на благоустройство территории города Югорска, а также мероприятий по благоустройству дворовых территорий города по наказам избирателей города, таких как обустройство малых архитектурных форм во дворах, устройство детских городков и спортивных площадок.

Также выполняются мероприятия по благоустройству, укреплению материально-технической базы придомовой территории многоквартирного дома, признанного победителем ежегодного конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания».

Информация о выполнении работ по благоустройству территорий города по состоянию на 31 декабря 2015 года в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

таблица 1

**Информация о выполнении работ по благоустройству города**

**по состоянию на 31 декабря 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Исполнение на 31.12.2015, руб. | % исполнения | Примечание |
| **Подпрограмма 1.**  **«Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы»** | **17 943 618,53** | **17 943 446,49** | **100,0** |  |
| **1.1.Выполнение работ по благоустройству города** | **9 520 098,53** | **9 520 015,06** | **100,0** |  |
| Установка детских городков | 714 910,53 | 714 910,53 | 100,0 |  |
| Благоустройство Югорска-2 | 968 636,00 | 968 636,00 | 100,0 |  |
| Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая, 3а | 3 600 000,00 | 3 599 999,99 | 100,0 |  |
| Устройство автомобильной стоянки по ул. Попова | 4 160 000,00 | 4 159 916,54 | 100,0 |  |
| Благоустройство озера в районе полигона ТБО | 76 552,00 | 76 552,00 | 100,0 |  |
| **1.2. Исполнение наказов избирателей по благоустройству** | **6 852 300,00** | **6 852 212,98** | **100,0** |  |
| **1 471 220,00** | **1 471 220,00** | **100,0** |  |
| **1.3.Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания»** | **100 000,00** | **99 998,45** | **100,0** |  |

**Мероприятие 1. «Выполнение работ по благоустройству города»**

Расшифровка мероприятий по обустройству объектов благоустройства в городе Югорске в 2015 году приведена в таблице 1.

Установлен детский городок на пересечении улиц Гагарина и Защитников Отечества работы выполнены и оплачены, произведена замена сооружений в городках по ул. Механизаторов, 22 и Мира, 57.

Выполнено благоустройство в районе Югорск-2: устройство праздничного уличного освещения, устройство декоративного ограждения по центральной аллее к МУК «МиГ».

Продолжается работа по благоустройству территории жилого дома по ул. Садовая 3А, закончено асфальтирование проезда, выполнено устройство тротуара.

Закончены работы по устройству автомобильной стоянки по ул. Попова в районе городской больницы, в 2015 году выполнены работы по устройству озеленения и ограждения.

По благоустройству озера в районе полигона ТБО выполнены инженерно-геодезические изыскания.

**Мероприятие 2. «Исполнение наказов избирателей по благоустройству»**

На реализацию этого мероприятия программой предусмотрены средства городского бюджета в сумме 8 323,5 тыс. руб.

За счет средств окружного бюджета (1471,22 тыс. руб.) – выполнены работы по благоустройству памятника В.И. Ленину (кроме того использованы местные средства в сумме 648,3 тыс. руб.) и установлен детский городок по ул. Гастелло, 7.

В мае-июне депутаты Думы города Югорска с главой администрации города произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. Рассмотрев все наказы, по каждому участку были определены работы, которые будут выполнены в 2015 году. В результате получился список из 15 мероприятий, все мероприятия выполнены, оплата произведена в декабре.

Исполнение наказов избирателей по благоустройству в разрезе выполненных работ и избирательных округов представлено в таблице 2.

таблица 2

**Информация о выполнении наказов избирателей по благоустройству города**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | № избирательного округа |
| 1.Выполнение работ по расширению проезжей части дороги по ул. Ермака в районе СОШ №6 в городе Югорске | № 1 |
| 2.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по адресу Садовая д.32 в городе Югорске | № 2 |
| 3.Выполнение работ по установке тренажеров в районе жилого дома по адресу ул. Садовая д. 3а в городе Югорске |
| 4.Выполнение работ по устройству водоприемного (дренажного) колодца в квартале улиц Бородинская-Широкая-Спасская в городе Югорске | №3 |
| 5.Выполнение работ по устройству проезда вдоль жилого дома по адресу: ул. Декабристов, д.10 в городе Югорске |
| 6.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома №12 по ул. Толстого в городе Югорске | № 4 |
| 7.Выполнение работ по устройству тротуара в районе городской бани в городе Югорске |
| 8.Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилого дома №14 по ул. Свердлова в городе Югорске |
| 9.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по адресу Механизаторов, 9а в городе Югорске | № 5 |
| 10.Выполнение работ по благоустройству территории возле жилого дома №19Б по улице Механизаторов в городе Югорске |
| 11.Выполнение работ по устройству тротуара между жилыми домами по ул. Буряка 3"а" и 3 "б" в городе Югорске |
| 12.Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки по ул. Мира в районе здания молочной кухни | № 6 |
| 13.Выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки жилого дома по ул. Кирова, д.10 | № 7,8 |
| 14.Выполнение работ по устройству дворового проезда, стоянки и сооружений по отводу дождевых и талых вод во дворе жилых домов по ул. Монтажников №1а, №3а, №3б, и ул. Мира №54 и детского сада "Снегурочка" в городе Югорске | № 9,10 |
| 15.Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилых домов №1-7 по ул. Таежная в городе Югорске | № 10 |

**Мероприятие 3. «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания»**

Благоустройство по итогам конкурса в 2015 году «Многоквартирный дом образцового содержания» - выполнено изготовление памятной доски, выполнены работы по устройству спортивной площадки на территории жилого дома по ул. Железнодорожная, 17.

**Подпрограмма 2. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска на 2014-2020 годы».**

В 2015 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы», работы по содержанию объектов благоустройства были выполнены и профинансированы **на 100%.** На мероприятие 1 «Обеспечение содержания объектов благоустройства города» было потрачено средств местного бюджета на сумму 55 254 757,06 рублей, все муниципальные контракты исполнены.

В течение 2015 года проведены следующие работы по объектам благоустройства города:

**1. Освещение города**

Протяженность наружного и кабельного освещения города составляет 139,6 км. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 4 434 единицы. Плата за потребленную электрическую энергию определяется по данным 103 приборов учета потребления электроэнергии, по которым ежемесячно снимаются показания. Утвержден график включения и выключения уличного освещения.

Проведена оплата за потребленную электроэнергию в количестве – 2 797 192 кВт./ч. В счёт содержания проводилось содержание воздушных и кабельных линий электроосвещения: замена светильников, счетчиков, кабеля и прочее.

**2.Озеленение города. 3. Озеленение сквера**

Работы по озеленению проводились согласно плану озеленения города в рамках бюджетного финансирования. Были выполнены следующие работы: посадка и уход за 213 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5739 кв.м на городских территориях. Уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на городских территориях – 160 066,00 кв.м. Выполнены работ по восстановлению газонов в городе площадью 3400 кв.м. В перечень выполняемых работ входит: подготовка основания для газона, планировка площади, полное удаление старой травы, прополка и рыхление, завоз и подсыпка плодородного грунта, рыхление и подсев семян, прикатывание ручным катком. Восстановлены газоны по ул.Ленина, ул.Попова, ул.Монтажников, ул.Декабристов, ул.Газовиков, ул.Мира. Также на протяжении летнего периода производился скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям. Кроме того, осуществлялся уход за 182 деревьями и кустарниками, выполнена подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями. Осуществлялся уход за альпийскими горками. Работы по озеленению города выполнялись согласно утвержденному плану и заключенным контрактам.

**4.Содержание мест захоронения (городских кладбищ)**

Содержание городского кладбища осуществляется согласно заключенному контракту, из них: летнее содержание, зимнее содержание, а также работы по факту выполненных работ, куда входят работы по оказанию услуг по перевозке криминальных трупов, захоронению безродных - за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ (в 2015 году захоронено 3 безродных).

Общая площадь городских кладбищ составляет 14,1 га, площадь старого кладбища -2,0 га, площадь нового кладбища – 12,1 га. На территории старого кладбища в течение летнего периода проводились работы по санитарной вырубке аварийных деревьев и уборке молодняка. При благоустройстве проведены работы по уборке мусора, старых венков и надгробий, скосу травы. Производилась уборка и правка могил на новом кладбище, уборка и вывозка мусора, грейдирование дорог для проезда автотранспорта, ремонт административного домика. Проведены доп. работы по отсыпке песком старого и нового кладбища.

**5.Содержание памятника-мемориала**

В течение 2015 года проводилась круглогодичная плановая уборка территории мемориала (с вывозом снега в зимний период), на прилегающей территории площадью 6160 кв.м, обслуживание горелки вечного огня, оплата за потребляемый газ, уход за газонами и цветниками на площади 540 кв.м. К праздничным дням – Дню города и Дню Победы выполнен текущий ремонт (частичная штукатурка и окрашивание подпорной стены, бордюров, ремонт и окрашивание скамеек, замена флагов, частичная замена мраморной плитки). Содержание памятника-мемориала осуществляется согласно заключенным контрактам.

**6.Содержание подземного перехода**

В течение 2015 года производилась круглогодичная плановая уборка подземного перехода площадью 320 м², наружная уборка прилегающей территории площадью 58 кв.м, влажная уборка внутреннего помещения не менее 1 раза в месяц, вывоз и утилизация мусора, замена светильников на антивандальные, замена лампочек и оплата электроэнергии, замена щетинистого покрытия, замена дверей, косметический ремонт и облицовка ступенек плиткой тротуарной. Оплата работ по содержанию подземного перехода выполнялась согласно заключенному контракту.

**7. Содержание городских площадей**

Общая площадь обслуживаемой территории фонтанной площади составляет 13 765 кв.м. В том числе замощённая уборочная площадь 10 277 кв.м, площадь газонов 3 431 кв.м, площадь часовни 57 кв.м. Также в содержание включены дополнительные площади обслуживания - между КДЦ "Югра - Презент" и Храмом Сергия Радонежского - 11 053 кв.м, а также возле бюста Попову П.В. -188,9 кв.м., сквер по ул.Газовиков с площадкой для выгула домашних животных.

Производились круглогодичная плановая уборка территории фонтанной площади, дополнительных площадей, влажная уборка часовни, скамеек, урн. Также уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа), скос газонной травы. В зимний период очистка от снега с ежемесячной вывозкой снега. По текущему ремонту в летний период были окрашены урны и скамейки, частично отремонтирована часовня.

Проводились работы по содержанию городского фонтана, площадь чаши фонтана 314 кв.м, прилегающей территории 217 кв.м. Оплата выполненных работ по содержанию фонтанной площади выполнялась согласно заключенным контрактам. Дополнительно производился частичный ремонт чаши фонтана и замена насосов.

**8. Содержание городского пруда**

Проводилась уборка мусора и водорослей с поверхности водоёма площадью 6 000 кв.м, чистка дна от водорослей, очистка боковых плит от ила, ремонт металлических ограждений со сменой отдельных участков и окрашиванием, вывоз и утилизация мусора, плановая уборка прилегающей территории площадью 8 400 кв.м (в т.ч. площадь газонов 3420 кв.м) со скосом травы. В зимнее время чистка дорожек от снега, вывозка снега ежемесячно. Для предотвращения поступления грунтовых вод в подвалы близлежащих домов выполнялись работы по поддержанию уровня воды городского пруда не выше 1,3 м методом сброса воды в КНС. В летний период выполнялись работы по ремонту и окраске ограждения, окраска лавочек, урн и бордюрного камня. Содержание городского пруда осуществляется согласно заключенным контрактам.

**9. Содержание и ремонт детских и спортивных площадок**

На территории города обслуживается 80 детских и спортивных площадок. Проводилась круглогодичная плановая уборка территории детских и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора площадью 35 707,85 кв.м, в зимний период вывоз снега. Выполнен частичный текущий ремонт на всех детских городках (масляная окраска металлических и деревянных поверхностей, установка деревянных и металлических заглушек, отсыпка песком, ремонт деревянных конструкций, ремонт ограждений). Выполнены работы по частичному демонтажу деревянных аварийных малых форм. В течение летнего периода производились работы по скосу травы. Детские городки приведены в соответствие требованиям ГОСТ и СНиП. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Дополнительно были установлены малые архитектурные формы на детских площадках по ул. Ермака д.5; ул.Геологов д.11, д.9а; ул.Толстого д.12-16; ул.Буряка д.7б- ул.Железнодорожная д.33-35.

**10. Содержание пожарных водоёмов**

Производилась эксплуатация и текущий ремонт 13 пожарных водоемов (ремонт и утепление оголовков, контроль воды, расчистка подъездов). Отремонтированы и окрашены люки, заменены реперные знаки-указатели. К зимнему периоду производилось утепление всех пожарных водоемов. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**11. Содержание пожарных гидрантов**

Производилось содержание 440 пожарных гидрантов, в том числе: регулярная проверка исправности, текущий ремонт, утепление оголовков, очистка от снега проездов к гидрантам и крышек люков колодцев, влажная очистка реперных знаков от пыли грязи Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**12. Содержание малых архитектурных форм**

Устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, городские часы и прочие малые архитектурные формы.

В 2015 году по жилищному фонду дополнительно было установлено 28 урн и 22 скамейки. Установлено ограждение на детской площадке по ул. Менделеева 37-39. Осуществлялось содержание и ремонт 3-х городских часов. Производился ремонт малых архитектурных форм города Югорска: окраска шаров на газонах, ремонт скульптурно-декоративных композиций: «Олени», «Лошади», «Телега», «Мельница». Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**13. Содержание автобусных остановок**

На обслуживании находится 44 остановочных комплекса, в том числе 9 на Зеленой зоне. Проводилась круглогодичная плановая уборка посадочных площадок и прилегающей территории с вывозкой и утилизацией мусора. В зимний период производилась сколка льда и подсыпка песком. Произведен текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**14.Содержание контейнерных площадок (ул. Газовиков, ул.Кольцевая)**

Проводились следующие работы по содержанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, ул. Кольцевая, общей площадью обслуживания 4 454 кв.м: ежедневная круглогодичная уборка контейнерных площадок и прилегающей территории, вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка (в летний период) контейнеров, уборка и вывозка снега, устранение скользкости, ежемесячное грейдирование подъездных дорог, подсыпка песком. Проведены следующие работы - отсыпка щебнем подъездных путей и площадки; ремонт ограждения с частичной заменой секций, масляная окраска металлических поверхностей ограждений. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**15. Снос ветхих строений**

Снос ветхих строений производится на основании распоряжений администрации города. Включают: снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборку мелких фрагментов, планировку территории с завозом песка. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

В 2015 году всего снесено в соответствии с распоряжениями администрации города, 5,0 тыс. кв. м ветхих строений: 10 жилых домов, а также 3 нежилых строения.

**16. Подготовка города к Новому году**

Производилась сборка, установка и демонтаж новогодних ёлок по жилищному фонду – 19 шт., из них 14 сборных, а также монтаж и демонтаж гирлянд на ёлки в количестве 2820 п.м. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**17.Содержание скульптурно-декоративных композиций**

Производилось содержание и текущий ремонт памятника «Вертолёт», а также содержание и текущий ремонт скульптурно-декоративных композиций – «Паровоз» на привокзальной площади и «Автомобиль ЗИЛ-157» на выезде из города в северной части. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Информация о финансировании выполненных работ по содержанию объектов благоустройства города по состоянию на 31 декабря 2015 года в расшифровке по объектам благоустройства представлена в таблице 3.

таблица 3

**Информация о выполнении работ по содержанию объектов благоустройства города**

**по состоянию на 31 декабря 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Профинансировано  на 31.12.2015, руб. | % исполнения |
| **1** | **Подпрограмма 2 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы** | **55 257 309,23** | **55 254 757,06** | **100,0** |
|  | **Обеспечение содержания объектов благоустройства города:** | **55 257 309,23** | **55 254 757,06** | **100,0** |
| 1 | Уличное освещение | 18 969 912,53 | 18 969 912,53 | 100,0 |
|  | - поставка эл.энергии | 11 839 912,53 | 11 839 912,53 | 100,0 |
|  | - содержание сетей | 7 130 000,00 | 7 130 000,00 | 100,0 |
| 2 | Озеленение города | 15 263 152,53 | 15 263 152,53 | 100,0 |
| 3 | Содержание городского кладбища | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 100,0 |
| 5 | Содержание памятника-мемориала | 1 013 000,00 | 1 012 624,29 | 100,0 |
| 6 | Содержание подземного перехода | 523 000,00 | 523 000,00 | 100,0 |
| 7 | Содержание городских площадей | 4 809 000,00 | 4 809 000,00 | 100,0 |
| 8 | Содержание городского пруда | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 100,0 |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2 515 000,00 | 2 514 999,99 | 100,0 |
| 10 | Содержание пожарных водоемов | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,0 |
| 11 | Содержание пожарных гидрантов | 1 280 000,00 | 1 277 992,96 | 99,8 |
| 12 | Содержание малых архитектурных форм | 1 406 986,24 | 1 406 957,41 | 100,0 |
| 13 | Содержание автобусных остановок | 747 600,00 | 747 599,99 | 100,0 |
| 14 | Содерж.контейнерных.площадок (ул.Газовиков, ул.Кольцевая) | 2 694 140,00 | 2 694 139,76 | 100,0 |
| 15 | Снос ветхих строений | 1 271 335,51 | 1 271 335,51 | 100,0 |
| 16 | Подготовка города к Новому году | 1 680 182,42 | 1 680 042,11 | 100,0 |
| 17 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | 459 000,00 | 458 999,98 | 100,0 |

Реализация мероприятия подпрограммы 2 обеспечила улучшение потребительских качеств объектов благоустройства за счёт проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов.

В результате реализации данного мероприятия была выполнена в полном объеме основная задача подпрограммы 2 - приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Результатами реализации подпрограммы 2 в 2015 году стали следующие целевые показатели (показатели непосредственных результатов):

Протяженность обслуживаемых сетей уличного и дворового освещения - 139,6 км;

Площадь обслуживаемых газонов - 160 тыс. кв. м;

Обслуживаемая территория кладбищ - 14,1 га;

Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) - 16;

Количество обслуживаемых пожарных водоёмов - 13 ед.

Количество обслуживаемых пожарных гидрантов - 440 ед.;

Общая площадь снесенных ветхих строений – 5,0 тыс. кв. м в год.

**Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».**

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».».

В 2015 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы», работы по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных были выполнены на 100,0%. На отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» было потрачено всего средств на сумму 3 606 440,94 рублей, в том числе 372 500,0 рублей – субвенция из средств окружного бюджета освоены полностью, 3 233 940,94 рублей - средства местного бюджета.

В результате исполнения данного отдельного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 1136 безнадзорных и бродячих животных.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих животных с проведением ветеринарного осмотра, уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

**Заместитель главы администрации города-**

**директор департамента жилищно-**

**коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурин**

исполнитель:

начальник ПЭО ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-66