Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение противопаводковых работ (вывоз снега) на северной территории города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории северной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика  на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: 13.03.2023, но не ранее даты заключения контракта

- окончание: 15.04.2023

Срок исполнения контракта с 13.03.2023, но не ранее даты заключения контракта  по 26.05.2023

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004  №ОС-28/1270-ис.

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Выполнение противопаводковых работ включат в себя  уборку снега, погрузку и вывозку в объеме 12 030,37 м3 снега на  специально отведенные места для складирования снега.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение противопаводковых работ (вывоз снега) на северной территории города Югорска

| Сметная стоимость |  |  | (172,53) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | (143,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | (0) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 25,26 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Противопаводковые мероприятия (вывоз снега) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м | 1000 м3 |  |  | 12,03037 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12030,37 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 166,05 |  | 1 997,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 28,35 |  | 341,06 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,1 |  | 25,263777 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 166,05 |  | 1 997,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 306,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 139,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 444,42 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза |  |  | 4812,148 | 17,95 |  | 86 378,06 |  |  |
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12030,37*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 86 378,06 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза |  |  | 4812,148 | 11,42 |  | 54 954,73 |  |  |
|  |  | Объем=12030,37*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54 954,73 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 143 330,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 56 952,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 86 378,06 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 143 777,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 56 952,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 86 378,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 306,95 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 139,83 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 306,95 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 139,83 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 28 755,44 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 172 532,65 |  |  |