**Пояснительная записка**

к отчёту за 2021 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

1. В течение 2021 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества» исполнены на общую сумму 3 999,9 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 3 999,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Финансирование мероприятий выполнялось в полном объёме из средств местного бюджета (3 999,9 тыс. рублей).

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы в течение 2021 года достигнуты следующие итоги:

2.1. Система электронного документооборота:

- выполнено сопровождение и обучение пользователей работе в системе электронного документооборота в 5 муниципальных учреждениях. Общее количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления города Югорска достигло 630 человек;

- к системе электронного документооборота администрации города Югорска подключено 5 муниципальных учреждений культуры.

2.2. Веб-ресурсы органов местного самоуправления города Югорска:

1) на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска admugorsk.ru:

- выполнены работы по обновлению программного обеспечения, произведена реконструкция шаблона главной страницы;

- выполнялись работы по настройке системы безопасности сайта, работы по настройке и оптимизации баз данных;

- созданы и размещены 22 страницы для проведения опросов, 9 баннеров;

2) на информационном портале ugorsk.ru:

- создано и размещено 14 баннеров;

- выполнялась коррекция дизайна по временам года;

- созданы и откорректированы разделы 6 федеральных органов исполнительной власти;

- разработано 17 тематических сайтов: День города 2021, Золотые имена многонациональной Югры, Человек года 2021, Театральная весна, Всероссийская перепись населения, национальные проекты России, Творческие коллективы (Соулджаз), День Победы, Общероссийское голосование, догазификация, инвестиционный паспорт, Западная промзона, Южная промзона, отчет главы города Югорска, 4 микрорайон, прилегающие территории, общественные обсуждения проектов.

2.3. Развитие технической базы сферы информационных технологий:

- модернизация файлового сервера: расширение дискового пространства. Замена файлового сервера;

- обновление центра управления антивирусной защитой Касперского до версии 12;

- для оснащения рабочих мест в течение 2021 года приобретены 6 МФУ, 1 персональный компьютер и 4 монитора.

2.4. Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска:

1) выполнено продление сопровождения программного обеспечения VipNet Клиент (подсети № 3901 и 5064 администрации города Югорска);

2) приобретены дополнительные лицензии программного обеспечения VipNet Клиент КС3 для оснащения рабочих мест – 22 шт;

3) произведена профессиональная переподготовка 2 администраторов информационных систем по курсу «Информационная безопасность» (512 часов);

4) продлена и расширена лицензия антивирусного программного обеспечения на 330 рабочих мест;

5) приобретено 7 программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator (сертифицированы ФСТЭК) для защиты каналов информационного обмена корпоративной сети администрации города Югорска.

2.5. Формирование и сопровождение других информационных ресурсов и систем, другие работы:

- сопровождение автоматизированной системы учёта муниципального имущества SAUMI на 30 рабочих местах, обновление системы и клиентского программного обеспечения до версии 4.10.2. Производились корректировки в программном комплексе в связи с изменением форматов взаимодействия с ГИС ГМП посредством СМЭВ с версии 2.1 до версии 2.3. Корректировка форм отчётности после обновления версии системы;

- обеспечено сопровождение сертификатов электронных подписей для 63 пользователей;

- выполнено обновление и сопровождение программного комплекса «Гранд-Смета» на 4 рабочих местах;

- подготовлена документация для проведения 34 электронных аукционов.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

Исполнение показателя 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» составило 106,8% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа. Из 54 реализованных услуг 49 переданы в МФЦ города Югорска. Увеличилась доля услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без участия МФЦ.

Исполнение показателя 2 «Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде» составило 116,8% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа.

Целевой показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» с 2021 года не учитывается в муниципальной программе по следующим причинам:

- показатель не включён в государственную программу ХМАО-Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и его мониторинг не проводится;

- показатель является расчётным (методика расчёта показателя утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.09.2016 № 486), ранее рассчитывался специалистами Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, с 2021 года не используется.

Исполнение показателя 4 «Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг» составило 107,9% в связи с активизацией работ по регистрации граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг в соответствии с указаниями органов государственной власти автономного округа.

4. Все мероприятия муниципальной программы исполнены.

Начальник отдела

информационных технологий П.Н. Ефремов