ОТЧЕТ

работы отделов Комитета по  жилищно-коммунальному и строительному комплексу

за I квартал 2010года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производственно-аналитический отдел (Титова Е. В.) |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 15 января | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 15 января | Супрунова Н.С. | + |
| 3 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Комитет по экономической политике | До 15 января | Мыцкова С.Ю. | + |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2005-2012 годы» в Департамент ЖКХ ХМАО - Югры | До 15 января | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 2009 год | До 20 января | Супрунова Н.С. | + |
| 6 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |
| 7 | Текущее внесение изменений в смету расходов по КЖКиСК согласно уведомлениям Комитета по финансам и налоговой политике. | В течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 8 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. Мыцкова С.Ю. | + |
| 9 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент строительства ХМАО - Югры | До 15 января | Супрунова Н.С. | + |
| 10 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 1 квартал 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Супрунова Н.С. | + |
| 11 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 1 квартале 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 февраля | Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Отчет в Комитет по экономической политике администрации города о контрактах, заключенных без проведения торгов | До 15 января | Мыцкова С.Ю. | + |
| 15 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, идущего за отчетным | Мыцкова С.Ю. | + |
| 16 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 17 | Предоставление документов на получение субсидий по использованным средствам на капитальный ремонт и реконструкцию дорог за 4 квартал 2009 года (дополнительно) | До 15 января | Супрунова Н.С. | + |
| 18 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 19 | Выдача конкурсной документации и документации об аукционе по заявлениям участников размещения заказа | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 20 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 21 | Подготовка ведомственного плана муниципального заказа на 2010 год | январь | Скороходова Л.С.. | + |
| 22 | Подготовка пояснительной записки к годовому отчету в Департамент финансов администрации города | Январь - февраль | Супрунова Н.С. | + |
| 23 | Отчет статистический по форме 18-кс | До 04.02.2010 г. | Мыцкова С.Ю. | + |
| 24 | Отчет по статистической форме № С-1 (годовая) | До 01.02.2010г. | Мыцкова С.Ю. | + |
| 25 | Отчет по статистической форме № 6-ЖКХ (годовая) | До 25.01.2010 г. | Мыцкова С.Ю. | + |
| 26 | Отчет по статистической форме № 1-кр (годовая) | До 22.01.2010 г. | Мыцкова С.Ю. | + |
| 27 | Отчет об исполнении муниципального заказа за 2009 год | январь | Скороходова Л.С.. | + |
| 28 | Отчет об исполнении государственного заказа за 2009 год | январь | Скороходова Л.С.. | + |
| 29 | Отчет в статистику формы № 1 – торги (годовая). | январь | Мыцкова С.Ю. | + |
| 30 | Отчет о деятельности комитета в области строительства за 2009 год. | февраль | Титова Е.В. | + |
| 31 | Информация о ходе исполнения мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации в 2008 году | январь | Титова Е.В. | + |
| 32 | Информация о ходе исполнения мероприятий по реализации Послания Губернатора ХМАО-Югры к Думе и жителям ХМАО-Югры и выступления Губернатора ХМАО-Югры «О Бюджетной политике в 2009-2011 годах» на территории города Югорска | январь | Титова Е.В. | + |
| 33 | Информация по исполнению программы "Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югре" Депутату Думы ХМАО-Югры Кандакову С.В. | январь | Титова Е.В. | + |
| 34 | Информация по исполнению наказов избирателей главе города Югорска | январь | Титова Е.В. | + |
| 35 | Информация о создании рабочих мест в Департамент строительства ХМАО — Югры | еженедельно | Мыцкова С.Ю. | + |
| 36 | Сметы расходов на 2010 год | Январь | Титова Е.В. | + |
| 37 | Отчет 3-ЖКХ (зима) в Департамент строительства | февраль | Скороходова Л.С.. | + |
| 38 | Информация и показатели к докладу главы города | февраль | Титова Е.В. | + |
| 39 | Соглашения о сотрудничестве с Департаментом экономической политики ХМАО-Югры, Департаментом образования и науки ХМАО-Югры, Департаментом строительства ХМАО-Югры | Февраль-март | Титова Е.В. | + |
| 40 | План мероприятий по подготовке к ОЗП 2010-2011г.г. | Февраль-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
|  | Подготовка и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе по объектам: |  |  |  |
| 41 | Капитальный ремонт общественного здания | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |

| 42 | ПИР по реконструкции бани | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Строительство автогородка | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 44 | Санитарный отлов животных | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 45 | Снос ветхих строений | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 46 | Капремонт ЦГБ | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | 2 кв. |
| 47 | Озеленение города | Январь-март | Мыцкова С.Ю. | + |
| 48 | Озеленение сквера | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 49 | поставка мебели и оборудования на объект «Реконструкция здания школы-лицея» (лот №1-6) | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 50 | Устройство малых архитектурных форм | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | 2 кв. |
| 51 | Строительство бюста Попову | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 52 | Противопаводковые мероприятия | Январь-март | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | 2 кв. |
| 2. Планово-экономический отдел (Смолина Е. А.) |
| 1 | Еженедельный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК | Еженедельно по средам | Смолина Е.А. | + |
| 2 | Отчет за 4 квартал 2009 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК | январь | Попова Т.В. | + |
| 3 | Отчет за 4 квартал, 2009 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе бюджетных средств) | январь | Смолина Е.А. | + |
| 4 | Отчет за 4 квартал 2009 год Мониторинг качества исполнения бюджета | январь | Смолина Е.А. | + |
| 5 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению. | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 6 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности ОКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 7 | Отчет за 4 квартал 2009 год – з/плата и численность работников по предприятиям ЖКК | январь | Попова Т.В. | + |
| 8 | Квартальный отчет Информация по исполнению мероприятий по посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2008 году. | январь | Смолина Е.А. | + |
| 9 | Отчет за 4 квартал в РСТ ХМАО-Югры «Производственные показатели по воде, стокам, утилизации ТБО». | до 10 февраля | Смолина Е.А. | + |
| 10 | Полугодовой отчет «1-тарифы (ЖКХ)» в статистику | до 15 февраля | Смолина Е.А. | + |
| 11 | Подготовка информации для Главы города и заместителя главы города по вопросам ЖКХ (газетные статьи, информация с ДРЖКК) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 12 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 13 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 14 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 15 | Участие в работе Службы по регулированию тарифов. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | не было |
| 16 | Подготовка материалов на Думу (пояснительной записки, доклада, инф. таблиц по КР МКД) к заседанию Думы города Югорска | март | Смолина Е.А Кондратичева Г.А. | + |
| 17 | Подготовка и согласование в соответствующих структурах проектов распоряжений, постановлений администрации города, решений Думы в сфере ЖКХ . | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 18 | Работа с отделом цен, КЭП, бюджетным отделом, отделом по жилищной политике по предоставлению информации по ЖКХ. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 19 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 20 | Отчет о сбалансированности бюджета в Департамент финансов. | январь | Смолина Е.А. | + |
| 21 | Подготовка должностных инструкций в связи с изменением в штатном расписании администрации города (комитет в Департамент). | январь | Смолина Е.А. | + |
| 22 | Подготовка доклада главы города и показателей к докладу главы города за 2009 год (в УЭП). | февраль, март | Попова Т.В. | + |
| 23 | Подготовка доклада о работе КЖКиСК за 2009 год в сфере ЖКХ (полный и краткий совместно с Титовой Е.В.) | февраль, март | Смолина Е.А. | + |
| 24 | Подготовка доклада о финансировании из бюджета работ в сфере ЖКХ за 2009 год (в ДФ Горшковой Л.И.) | январь | Смолина Е.А. | + |
| 25 | Краткая информация о деятельности КЖКиСК по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения за 2009 год (УЭП - Грудцыной И.В.). | до 5 февраля | Смолина Е.А. | + |
| 26 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 27 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 28 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике. | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. | + |
| 29 | Ежеквартальный анализ выполнения и финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (объемы ОАО "Служба заказчика"). | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 30 | Подготовка анализа исполнения смет за 4 квартал 2009 год (расширенный - финансирование + выполнение). | январь | Попова Т.В. | + |
| 31 | Подготовка анализа за 4 квартал 2009г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | январь | Кондратичева Г.А. | + |
| 32 | Подготовка документов на конкурс лучшее предприятие в сфере ЖКХ за 2009 год | январь | Попова Т.В. | + |
| 33 | Подготовка смет на 2010 год: по объектам благоустройства, содержание дорог | январь, февраль, март | Смолина Е.А. | + |
| 34 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки). | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 35 | Сбор документов, для подготовки заявки на софинансирование капремонта МЖД. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 36 | Подготовка информации о создании рабочих мест в сфере строительства. | еженедельно | Кондратичева Г.А. | + |
| 37 | Работа с обращениями граждан (на время отсутствия Яркова Г.А.) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 38 | Подготовка конкурсной документации и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирных домов собственники которых не определились с выбором на 2010 год. | январь, февраль | Попова Т.В. | + |
| 39 | Подготовка информации по производству тепловой энергии. | ежемесячно до 10 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 3. Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О. В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | Постоянно | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка и сдача годового отчета | До 18.01.2010 | Новикова О.В. | + |
| 3 | Подготовка и сдача отчета за 1 квартал 2010 | До 18.04.2010 | Новикова О.В. |  |
| 4 | Подготовка формы 05031127 «Отчет об исполнении бюджета» | До 10.04.2010 | Матико Г.Х. . |  |
| 5 | Отчет о ходе строительства объектов с участием средств бюджета ХМАО за 2010 | До 10.04.2010 | Лихачева Н.К. |  |
| 5 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал (месячная форма) | До 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 6 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал (квартальная форма) | До 25 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. |  |
| 8 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности комитета по состоянию на 1 число (ежемесячно) | До 5 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение месяца | Новикова О.В. | + |
| 10 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности, на основании выплаченных авансовых платежей | В течение месяца | Лихачева Н.К. | + |
| 11 | Оформление платежных документов, присвоение бюджетных обязательств, работа с казначейством | В течение месяца | Матико Г.Х. . | + |
| 12 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение месяца | Матико Г.Х. | + |
| 13 | Обработка документов подрядных организаций и заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг | В течение месяца | Лихачева Н.К. | + |
| 14 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | В течение месяца | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Подготовка и сдача налоговых деклараций в ИМНС | До 20.04.2010 | Ильтенбаева Г.Т. |  |
| 16 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | Постоянно | Лихачева Н.К. | + |
| 17 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | Постоянно | Новикова О.В. | + |
| 18 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на капремонт жилфонда | В течение месяца | Новикова О. В. Ильтенбаева Г.Т. |  |
| 19 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | В течение месяца | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 20 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях | В течение месяца | Ильтенбаева Г.Т. |  |
| 21 | Мониторинг кредиторской задолженности в 2010 году | Еженедельно | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. | + |
| 22 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | В течение месяца | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительству (Брюзгин И. В.) |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | До 30.03 | Округина О.А. | + |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Округина О.А | + |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Округина О.А. | + |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для КЖК и СК | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 5 | Подготовка приложения к договору подряда на строительство автогородка | До 15.02. | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. | + |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Брюзгин И.В. | + |
| 7 | Выдача проектной организации проектно-сметной документации по строительству автогородка | До 28.02 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 8 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов | До получения разрешения на строительство | Округина О.А. | + |
| 9 | Работа с архивом | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 10 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Округина О.А | + |
| 11 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. | + |
| 12 | Прием проектной документации у СИБАДи по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева (без государственной экспертизы) | До 31.03 | Брюзгин И.В. Камаева И | + |
| 13 | Получение технических условий по реконструкции городской бани. | До 15. 02 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 14 | Прием проектной документации по капитальному ремонту и реконструкции дорог улиц города Югорска | До 31.03. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 15 | Разработка задания на проектирование по реконструкции городской бани | До 20.02 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 16 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по строительству жилых домов в 14 мкр | До 15.02. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 17 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | До 31.03. | Тарутина Е.В. | + |
| 18 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 19 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 20 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. | + |
| 21 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по реконструкции и капитальному ремонту дорог ул. Южная, ул. Спортивная, ул. Студенческая, ул. Таежная. | До 20.02. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 22 | Составление технической части конкурсной документации по реконструкции школы - Лицея | До 20.02 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 23 | Получение проектной документации по корректировке проекта инженерные сети 5-а мкр | До 31.03. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 24 | Получение проектной документации по благоустройству двора ул. Механизаторов, ул. Железнодорожной, ул. Буряка | До 31.03 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 25 | Получение проектной документации по строительству инженерных сетей 14 мкр | До 20.02. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 26 | Составления отчета за 1-й квартал 2010 год | До 31.03. | Брюзгин И.В. | + |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. |  |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Лысенко Н.Н. БодровВ.С. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Малышкин Д.И. | + |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |

Директор департамента								В. К. Бандурин