**Описание инициативного проекта**

**«Обеспечение 16А микрорайона централизованным водоснабжением**

**и благоустройство прилегающей территории»**

**(далее по тексту – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Место расположение (адрес) планируемого к реализации инициативного Проекта | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, микрорайон 16а (в границах улиц Новослободская, 8 Марта, Защитников Отечества, Гагарина, Светлая, Славянская, Юбилейная) |
| Цель инициативного Проекта | Цель:  Обеспечение жителей микрорайона 16а города Югорска водоснабжением, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |
| Описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Необходимость реализации Проекта обусловлено отсутствием в 16А микрорайоне города качественной питьевой воды. На текущий период водоснабжение осуществляется за счет наличия в каждом домовладении индивидуальных автономных систем водоснабжения (скважины). При этом отмечается, что качество воды, поступающей в отдельные домовладения, не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. (Протокола химических анализов воды, видеоматериал, подтверждающий неудовлетворительное качество воды прилагаются). Решить проблему водоснабжения качественной питьевой водой на территории микрорайона возможно за счет строительства инженерных сетей водоснабжения и организации подачи воды из центральной городской водоподающей магистрали. В границах микрорайона размещено 96 земельных участков. По состоянию на 01.01.2021 на указанных земельных участках поставлены на кадастровый учет 80 объектов индивидуальной жилой застройки и 1 нежилой объект. На 15 земельных участках ведется строительство (в том числе на 11 земельных участках в стадии завершения).  Реализация проекта непосредственно влияет на достижение одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года определен комплекс мероприятий по повышению качества питьевой, в том числе разработан Федеральный проект «Чистая вода». Ключевая задача указанного Федерального проекта - повысить долю населения России, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, что полностью соответствует цели настоящего инициативного проекта. |
| Мероприятия по реализации инициативного проекта | Техническая часть реализации проекта включает в себя:  1. Проведение инженерных изыскательских работ (работы выполнены в 2020 году).  2. Подготовка проектной документации (работы выполнены, проведена государственная экспертиза, получено положительное заключение).  3. Организация работ по заключению договора на исполнение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  4. Заключение договоров с жителями города о внесении инициативных платежей, предназначенных для реализации настоящего проекта.  5. Строительство объекта «Инженерные сети водоснабжения 16А микрорайона». В соответствии с техническими характеристиками Проекта трасса кольцевого водовода начинается с улицы Славянская далее проходит по улицам Торговая – Новослободская - Гагарина. Внутриквартальные сети водопровода будут проложены по улицам 8 Марта – Юбилейная - Защитников Отечества – Светлая - Новослободская. Общая протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода - 3470,6 м. Прокладка водопровода предусматривается без переустройства существующих коммуникаций и сноса зеленых насаждений. Способ прокладки трубопроводов – подземный (открытый, рытьем траншей).  6. Проведение работ по озеленению территорий, прилегающих к домовладениям. По окончании земляных работ планируется провести работы по озеленению территории, прилегающей к дому. За счет средств жителей планируется осуществить централизованную закупку материалов (почвогрунт, торф, семена газонной травы, удобрения) после чего жители самостоятельно проведут работы по озеленению территории, прилегающей к своему дому после завершения земляных работ. |
| Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В результате реализации проекта домовладения и объект нежилого использования, расположенные на 96 земельных участках микрорайона, будут обеспечены качественной питьевой водой. Строительство инженерных сетей предполагает сооружение на протяжении водоснабжающей трассы пожарных гидрантов, что позволит обеспечить пожарную безопасность микрорайона. |
| Планируемые сроки реализации инициативного проекта | Предполагаемая дата начала работ по реализации проекта: июнь 2021 год  Предполагаемая дата завершения работ по реализации проекта: октябрь 2021 года |
| Количество благополучателей[[1]](#footnote-1) от реализации проекта, человек | 200 человек |
| Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей | уточняется |
| Финансирование инициативного проекта | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 000,0 тыс. рублей  Бюджет города Югорска – 22 960,0 тыс. рублей  Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан – уточняется |
| Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан  трудозатраты, тыс. рублей  финансовый вклад | уточняется  уточняется |

1. Благополучатели - это непосредственные потребители конечных результатов реализованного инициативного проекта. Приведена оценка значения показателя. [↑](#footnote-ref-1)