АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

###### от 24 декабря 2014 года                                                                                                          № 7268

О проведении открытого конкурса

на право заключения соглашения о

муниципально-частном партнерстве

В соответствии с Положением об участии муниципального образования городской округ город Югорск в муниципально-частных партнерствах, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 11.11.2014 № 6157, Положением о конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 26.11.2014 № 6411:

1. Провести открытый конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

2. Определить объектом муниципально-частного партнерства нежилое двухэтажное здание общей площадью 1987,6 квадратных метра, расположенное по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

3. Установить форму участия муниципального образования городской округ город Югорск в муниципально-частном партнерстве в виде предоставления частному партнеру объекта муниципально-частного партнерства для проведения реконструкции и права собственности на часть объекта после реконструкции.

4. Определить органом администрации города Югорска, уполномоченным на организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (С.Д. Голин).

5. Уполномочить департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (В.К. Бандурин) на обеспечение контроля за исполнением частным партнером обязательств по соглашению до ввода в эксплуатацию объекта соглашения.

6. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право заключения соглашения муниципально-частного партнерства по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А» (приложение 1).

7. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города – директора департамента муниципальной собственности и градостроительства С.Д. Голина.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                       С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 24 декабря 2014 года № 7268

Конкурсная документация

для проведения открытого конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А»

I. Введение

Содержание и описание разделов конкурсной документации.

1. Раздел 2 «Общие положения», в котором указываются:

правовое основание проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - конкурс);

организатор конкурса, конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - конкурсная комиссия), орган администрации города Югорска, уполномоченный на организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

предмет, условия и этапы (с указанием сроков) проведения конкурса;

критерии конкурса и их значение;

порядок, место и срок представления конкурсной документации;

требования к участникам конкурса;

порядок изменения и дополнения конкурсной документации.

2. Раздел 3 «Подача заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений», в котором указываются:

порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений, требования, предъявляемые к ним, в том числе требования к содержанию, форме и составу;

место и срок представления заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений (с указанием даты и времени начала и истечения этого срока);

порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе;

порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсных предложений;

3. Раздел 4 «Оценка конкурсных предложений», в котором указываются:

порядок определения победителя конкурса;

срок подписания протокола о результатах рассмотрения заявок и оценки конкурсных предложений.

4. Раздел 5 «Заключение соглашения», в котором указывается порядок и срок заключения соглашения.

5. Раздел 6 «Приложения».

Разделы конкурсной документации состоят из основного текста и приложений к нему. Все приложения являются неотъемлемыми частями конкурсной документации.

II. Общие положения

2.1. Правовое основание проведения конкурса.

Настоящая конкурсная документация определяет порядок организации и проведения, условия участия, порядок расчетов при проведении конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А» (далее Соглашение) и подготовлена в соответствии с Положением об участии муниципального образования городской округ город Югорск в муниципально-частных партнерствах, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 11 ноября 2014 года № 6157, Положением о конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 26.11.2014 № 6411.

2.2. Организатор конкурса: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. Адрес организатора: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет 306, тел/факс 8 (34675) 5-00-10.

2.3. Конкурсная комиссия.

Персональный состав конкурсной комиссии указан в приложении 2 к настоящему постановлению.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие основные функции:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;

- рассмотрение и оценка конкурсных предложений;

- определение победителя конкурса;

- ведение протокола рассмотрения заявок и оценки конкурсных предложений.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем две трети общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим.

2.4. Орган администрации города Югорска, уполномоченный на обеспечение контроля за исполнением частным партнером обязательств по Соглашению до ввода в эксплуатацию объекта соглашения: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

2.5. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А». Форма участия муниципального образования городской округ город Югорск в муниципально-частном партнерстве заключается в предоставлении частному партнеру объекта Соглашения для проведения его реконструкции и права собственности частного партнера на часть объекта после реконструкции.

Описание объекта Соглашения.

Объектом Соглашения является нежилое двухэтажное здание общей площадью 1987, 6 квадратных метров. Год постройки – 1988. Стены здания состоят из железобетонных панелей, перегородки гипсобетонные и кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты. Отопление центральное от городских сетей теплоснабжения. Водоснабжение и канализация от городских сетей водоснабжения и водоотведения. Износ здания составляет 86%. Здание расположено на земельном участке общей площадью 2510 кв.м., с кадастровым номером 86:22:0005002:596. Земельный участок передан муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании свидетельства о государственной регистрации права от 06.07.2012 № 86-АБ 482268. Здание является собственностью муниципального образования городской округ город Югорск на основании свидетельства о государственной регистрации права от 21.03.2012 № 86-АБ 257572 и передано муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр «Гелиос» на праве оперативного управления.

2.6. Условия конкурса.

2.6.1. Частный партнер обязан за счет собственных или привлеченных средств выполнить работы по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А» в соответствии с Техническим заданием согласно приложению 1 к конкурсной документации.

2.6.2. Частному партнеру предоставляется право собственности на долю пропорционально площади мансардного этажа реконструированного объекта без учета мест общего пользования.

2.6.3. Максимальный срок завершения реконструкции объекта – 24 месяца с даты подписания Соглашения.

2.7. Этапы проведения конкурса.

2.7.1. Опубликование сообщения о проведении конкурса.

Сообщение публикуется в газете «Югорский вестник» и на официальном сайте администрации города Югорска adm.ugorsk.ru.

2.7.2. Прием заявок и конкурсных предложений на участии в конкурсе.

Заявки и конкурсные предложения на участие в конкурсе принимаются по адресу: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинеты 103, 114 телефоны 8 (34675) 5-00-12, 5-00-14.

Заявки и конкурсные предложения принимаются с 26 декабря 2014 года по 26 января 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 14-00 часов). Прием заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе прекращается  в 17-00 часов 26 января 2015 года Заявка и конкурсное предложение, поступившие по истечении срока их приема, возвращается в день их поступления заявителю. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

2.7.3. Вскрытие конвертов.

Вскрытие конвертов с заявками и конкурсными предложениями осуществляется конкурсной комиссией 27 января 2015 года в 15-00 часов по адресу: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет 306.

2.7.4. Рассмотрение заявок, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса.

Рассмотрение заявок, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса состоится 29 января 2015 года в 15-00 часов по адресу: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет № 306.

2.7.5. Проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения положений соглашения, не затрагивающих условия, определенные конкурсной документацией.

2.7.6. Заключение соглашения.

Соглашение подлежит заключению в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю конкурса.

2.8. Критерии конкурса и их значение.

Для оценки конкурсных предложений используются следующие критерии:

2.8.1. Срок завершения реконструкции объекта соглашения.

Присвоение баллов в рамках критерия конкурса осуществляется исходя из обратно пропорциональной зависимости срока завершения реконструкции объекта и количества баллов, при которой уменьшение срока по сравнению с максимальным сроком, указанным в пункте 2.6.3. конкурсной документации, вызывает пропорциональное увеличение количества баллов в следующем порядке:

- от 41% до 60% - 6 баллов;

- от 61% до 80% - 4 балла;

- от 81% и выше – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 6 (шесть).

2.8.2. Гарантийный срок.

Присвоение баллов в рамках критерия осуществляется исходя из следующих показателей:

- 1 (один) год – 1 балл;

- 2 (два) года - 2 балла;

- 3 (три) года – 3 балла;

- 4 (четыре) года – 4 балла;

- 5 (пять) лет – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 5 (пять).

2.8.3. Квалификация участника конкурса.

Присвоение баллов в рамках критерия осуществляется исходя из суммарного количества завершенных объектов капитального строительства и введенных в эксплуатацию за два года, предшествующих дате опубликования сообщения о проведении конкурса.

- 1 балл за каждый введенный в эксплуатацию объект.

Максимальное количество баллов – 5 (пять).

2.9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации.

При проведении конкурса организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте администрации города Югорска adm.ugorsk.ru одновременно с сообщением о проведении конкурса. После размещения на официальном сайте администрации города Югорска и в газете «Югоркий вестник» сообщения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме организатору конкурса, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте администрации города Югорска и в газете «Югорский вестник» сообщения о проведении конкурса не допускается.

2.10. Требования к участникам конкурса.

2.10.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также индивидуальный предприниматель.

2.10.2. В целях проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально - частном партнерстве к участникам конкурса предъявляются следующие требования:

2.10.2.1 Соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к лицам, осуществляющим деятельность в соответствии с соглашениями о муниципально - частных партнерствах, право на заключение которых является предметом конкурса.

2.10.2.2.  Не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.10.2.3. Не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

2.10.2.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с федеральным законодательством и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

2.10.2.5. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно:

- строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3,5-7,9-14);

- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17);

- строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18,19).

2.10.2.6. Квалификация участника конкурса, опыт выполнения работ по возведению объектов капитального строительства в течение 2-х лет, предшествующих дате опубликования сообщения о проведении конкурса (подтверждаются копиями разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и актом приемки выполненных работ по объекту);

2.10.2.7. Техническая оснащенность: наличие в распоряжении участника конкурса на праве собственности, аренды или ином законном праве производственных помещений на территории города Югорска, оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, а именно:

- наличие холодного и отапливаемого склада для хранения строительных материалов;

- наличие специализированной техники: подъемные механизмы (автокран, автоманипулятор и другие) в количестве не менее двух штук, для перевозки грузов (не менее двух транспортных средств);

- наличие строительных лесов в общем объеме не менее 1000 квадратных метров.

2.11. Порядок изменения и дополнения конкурсной документации.

2.11.1. Решение о внесении изменений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса должно быть опубликовано в срок не позднее пяти дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования внесенных изменений в сообщение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

2.11.2. Решение об отказе от проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в срок не позднее пяти дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений. Поданные заявки и конкурсные предложения возвращаются представившим их участникам конкурса.

III. Подача заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений

3.1. Порядок подачи и приема заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе.

3.1.1. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные предложения подаются в письменной форме на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия) в запечатанном конверте согласно приложению 2 к конкурсной документации. При этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается заявка и конкурсное предложение. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. К заявке в качестве документов, подтверждающих информацию об участнике конкурса представляются следующие документы:

для индивидуальных предпринимателей - заверенные нотариально либо уполномоченным налоговым органом копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не более чем за два месяца до представления заявки на участие в конкурсе в конкурсную комиссию (либо ее нотариально заверенную копию);

для российских юридических лиц - заверенные нотариально либо уполномоченным налоговым органом копии учредительных документов юридического лица, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не более чем за два месяца до представления заявки на участие в конкурсе в конкурсную комиссию (либо ее нотариально заверенную копию);

для иностранных юридических лиц - надлежащим образом заверенные копии учредительных документов юридического лица и документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны регистрации или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица), выданный не более чем за два месяца до представления заявки на участие в конкурсе в конкурсную комиссию (либо его нотариально заверенную копию);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса. Если таким документом является доверенность, то должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего такую доверенность.

для российских юридических лиц, российских индивидуальных предпринимателей либо иностранных лиц, имеющих филиалы в Российской Федерации или вставших на налоговый учет в Российской Федерации, - справку из уполномоченного подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом или о размере задолженности перед государственным бюджетом (в случае наличия оспариваемой задолженности по налоговым платежам также представляется копия заявления в арбитражный суд и определение арбитражного суда о принятии дела к производству либо судебное решение, если рассмотрение дела уже завершено);

представляемый в произвольной форме список аффилированных лиц участника конкурса с описанием связи между ними, заверенный подписью уполномоченного исполнительного органа участника конкурса и его печатью (в случае ее наличия);

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию и акты приемки законченных строительством объектов за два года, предшествующие дате опубликования сообщения о проведении конкурса;

документы, подтверждающие техническую оснащенность (копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, договор аренды, лизинга, инвентарная карточка основных средств, паспорт транспортного средства и другие документы).

В случае если представляемые участником конкурса документы составлены, выданы или удостоверены государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных организаций вне пределов Российской Федерации, они представляются участником конкурса, с соблюдением требований, установленных законодательство Российской Федерации в части удостоверения таких требований.

3.1.3. К заявке и конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени их представления с указанием номера заявки.

3.1.4. Все экземпляры заявки и конкурсного предложения должны быть прошиты, при этом на обратной стороне последнего листа заявки должно быть указано общее количество листов.

3.1.5. Копия заявки и конкурсного предложения должна быть сшита отдельно от оригинала.

3.1.6. Заявка и конкурсное предложение, представленные в конкурсную комиссию, подлежат регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты).

3.1.7. Конверт с заявкой и конкурсным предложением, представленный в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок и конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается вместе с описью документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

3.1.8. Один участник конкурса вправе подать только одну заявку и конкурсное предложение.

3.1.9. Участники конкурса вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсных предложений.

3.1.10. Протокол о вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими ее членами.

3.1.11. Участники конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках и конкурсных предложениях, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсными предложениями.

3.2. Место и срок предоставления заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе.

Заявки и конкурсные предложения на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса по адресу: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинеты 103, 114, телефоны

8 (34675) 5-00-12, 5-00-14.

Заявки и конкурсные предложения принимаются с 26 декабря 2014 года по 26 января 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени (обед с 13-00 до 14-00 часов). Прием заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе прекращается в 17-00 часов 26 января 2015 года Заявка и конкурсное предложение, поступившее по истечении срока их приема, возвращается в день их поступления заявителю. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

3.3. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе.

В любое время до истечения срока предоставления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку и конкурсное предложение.

3.4. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и конкурсными предложениями.

3.4.1. Конверты с заявками и конкурсными предложениями вскрываются публично 27 января 2015 года в 15-00 часов по местному времени по адресу: 628260 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет 306.

3.4.2. Участники конкурса, представившие заявки и конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями.

3.4.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками и конкурсными предложениями ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими ее членами, после чего, в течение двух рабочих дней с момента подписания, размещается на официальном сайте.

3.4.4. Оформление заявки и конкурсного предложения, полнота представления документов и информации подлежат проверке на соответствие требованиям конкурсной документации.

3.4.5. Решение о несоответствии заявки и конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки и конкурсного предложения установленным требованиям;

представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

3.4.6. Конкурсные предложения, признанные не соответствующими требованиям конкурсной документации, не оцениваются.

IV. Оценка конкурсных предложений

4.1. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в целях проведения сравнения содержащихся в них условий для определения победителя конкурса.

4.2. Критерии конкурса и их значение для оценки конкурсных предложений установлены в пункте 2.8. конкурсной документации.

4.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.

4.4. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение раньше других участников конкурса.

4.5. По итогам рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который включает:

результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием тех, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям конкурса, установленным в конкурсной документации;

результаты оценки конкурсных предложений;

наименование и местонахождение победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании его победителем конкурса.

4.6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признается несостоявшимся.

4.7. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было подано только одно конкурсное предложение, конкурс признается несостоявшимся. При этом соглашение о муниципально - частном партнерстве заключается с лицом, подавшим указанное конкурсное предложение, без проведения конкурса.

4.8. Участникам конкурса письменные уведомления о результатах рассмотрения заявок и оценки конкурсных предложений направляются на следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

V. Заключение соглашения

5.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается с победителем конкурса в соответствии с проектом соглашения согласно приложению 3 к конкурсной документации и условиями, предложенными в конкурсном предложении победителем конкурса.

5.2. Конкурсная комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса одновременно с протоколом о результатах конкурса направляет победителю конкурса проект Соглашения о муниципально - частном партнерстве.

5.3. Переговоры сторон в отношении проекта соглашения о муниципально - частном партнерстве в целях обсуждения условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией, и заключение соглашения с победителем конкурса осуществляются в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю конкурса.

5.4. В случае отказа победителя от заключения Соглашения в установленные сроки администрация города Югорска  принимает решение о заключении Соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

5.5. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное предложение, от заключения Соглашения в течение 20 дней со дня направления участнику предложения о заключении соглашения и  проекта Соглашения, конкурс признается несостоявшимся.

- VI. Приложения

- Приложения к конкурсной документации:

Приложение 1 «Техническое задание на реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

Приложение 2 «Заявка на участие в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

Приложение 3 «Проект соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

Приложение 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 «А»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные. |  |
| 1.1. Основание для проектирования. | Соглашение о муниципально-частном партнерстве. |
| 1.2. Источник финансирования. | Внебюджетные средства. |
| 1.3. Вид строительства. | Реконструкция. |
| 1.4. Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документация. |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность. | Функциональное назначение Нежилое здание. Проектная мощность: Этажность здания–2-этажа и мансардный этаж; Высота этажа – 2,7 м; Места общего пользования: 96,74 кв.м. в том числе лестничные клетки и тамбуры: Здание прямоугольной формы с размерами в осях 18,2м*59,61м |
| 1.6. Сведения об участке строительства. | Площадь земельного участка – 2 510 м2. Месторасположение – ХМАО - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы 11 «А». Климатический район - 1 Подрайон - 1Д Ветровой район - II Снеговой район - 5 Расчётная температура наружного воздуха - 41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания - 2,5 - 2,88м. |
| 1.7. Указание о выделении этапов строительства | Не требуется. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий - 2 по ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011). |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | Градостроительный план RU86322000-117 от 22.06.11г.; Свидетельство о государственной регистрации права №86-АБ 104443 от 16 февраля 2011г; Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, Частный партнер выдает технические условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2.Основные требования |  |
| 2.1 Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Частным партнером. Выполнить следующие инженерные изыскания: - инженерно - геологические изыскания; - инженерно - геодезические изыскания; - инженерно - гидрометеорологические изыскания; - инженерно - экологические изыскания Инженерные изыскания выполнить в соответствии с: СП 11-105-97, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации. | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3 Архитектурные решения. Раздел 4 Конструктивно и объёмно - планировочные решения. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений. - подраздел «Система электроснабжения». - подраздел « Система водоснабжения». - подраздел « Система водоотведения». - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». - подраздел «Сети связи». - подраздел «Технологические решения». - подраздел «Узлы учета». Раздел 6 Проект организации строительства. Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу (при необходимости). Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Раздел 11 «Смета на строительство». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ». Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Частным партнером до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: ‒ Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. ‒ ГОСТ Р 21.1101-2009. ‒ СП 35-103-2001. ‒ СП 118.13330.2012. ‒ Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями. В проектно-сметной документации предусмотреть: Компенсационное благоустройство и озеленение. Организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлованов без его вывоза; Малые архитектурные формы (скамьи, урны, флагштоки); Озеленение: устройство газонов с покрытием из трав |
| 2.4. Архитектурные решения | Разработать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предусматривающие следующее: 1.В пределах проектируемого мансардного этажа: Перегородки из ГКЛ и свето-прозрачные офисного типа; Покрытие полов – керамический гранит (коридоры, санитарные узлы, вспомогательные помещения), коммерческий линолеум (кабинеты и приемная); Покрытие стен – обои; Покрытие потолков – система подвесных потолков типа «Армстронг»; 2.В пределах существующего здания: Отделка фасадов – система навесных вентилируемых фасадов с декоративным покрытием – керамическим гранитом; Материал утепления фасадов, толщину утеплителя определить теплотехническим расчетом; Устройство водосточной системы кровли; Устройство системы снегозадержания; Замена существующих деревянных оконных блоков в здании на оконные блоки из ПВХ профиля; Замена существующих витражей на витражи из алюминиевых профилей; 3.В пределах мест общего пользования существующего здания и проектируемого мансардного этажа (лестничные клетки): Входные группы из теплого алюминия, двери распашного типа; ширина проемов предусматривается с учетом возможности доступа маломобильных групп населения; Отделка лестничных клеток; Отделка ступеней лестничных маршей; Замена ограждения лестничных маршей; Декоративная подсветка фасада; Предусмотреть возможность перемещения маломобильных групп населения имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники) между этажами в пределах одной лестничной клетки; |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Разработать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Каркас проектируемого мансардного этажа – металлоконструкции (колонны, балки); Ограждающие конструкции мансардного этажа – газобетонные блоки; Перекрытие мансардного этажа – профилированный лист по балкам с утеплением (толщину и материал утеплителя определить теплотехническим расчетом); Покрытием мансардного этажа – металлочерепица по обрешетке; |
| 2.6. Технологические решения и оборудование. | Не требуется. |
| 2.7. Инженерные системы здания. | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и телефонизацию объекта разработать в соответствии с выданными техническими условиями и требованиями действующих нормативных документов, при разработке проектных решений принять: Точка подключения к существующим сетям отопления - существующий тепловой узел здания. Предусмотреть вывод подающего и обратного трубопроводов в пределы мансардного этажа и устройство отдельного узла коммерческого учета тепловой энергии; Точка подключения к существующим сетям холодного и горячего водоснабжения – существующий тепловой узел. Предусмотреть вывод трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в пределы мансардного этажа с устройством отдельных узлов учета; Точку подключения к сетям электроснабжения определить после расчета нагрузок и обследования существующего ввода (вводов) в здание. В пределах мансардного этажа предусмотреть отдельную электрощитовую с приборами учета электрической энергии; Точка подключения к сетям водоотведения – существующие сети водоотведения; Предусмотреть компенсационные работы по восстановлению отделки помещений после прокладки транзитных сетей мансардного этажа в пределах существующего здания; В тамбурах главного входа в здание предусмотреть установку тепловых завес, работающих от системы отопления; |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность в соответствии с требованиями федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ», Разработать паспорт энергетической эффективности в соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010 № 812, приложение 24. |
| 2.10. Охрана окружающей среды | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями: Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ, СП, СНиП. Предусмотреть систему оповещения о пожаре и систему управления эвакуацией. Разработать систему внутреннего пожаротушения (при необходимости). |
| 2.12. Требования к составу сметной документации. | Сметная документация составляется на основе нормативной базы ТСНБ 2010 ХМАО - Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства. Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г. в программе Excel, согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. |
| 2.13. Сроки выполнения работ | 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения соглашения. |
| 3.Дополнительные требования |  |
| 3.1 Требования к проектным решением по декоративному оформлению здания и выполнения интерьеров помещений. | Не требуется |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах. | Выполнить цветовые решения фасадов |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное и инструментальное обследование несущих конструкций фундаментов, кровли, стен, перекрытий изготовленных из любых материалов, а так же инженерных сетей здания. По результатам проведенного технического обследования здания составить отчет о техническом состоянии (заключение) здания, который должен содержать: Пояснительную записку, содержащую описание здания; подробное описание конструкций технического состояния элементов здания со схемами и проверочными расчетами (основания, фундаменты, стены, перекрытия, фасады, системы инженерного оборудования и т.д.); подробное описание деформаций и повреждений; выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений. Основные чертежи: планы с указанием конструкций, деформаций, повреждений. Приложения: фотофиксация, дефектные акты, проверочные расчеты. Данный перечень может быть дополнен в зависимости от состояния конструкций. Отчет технического обследования здания подписывается лицами, проводившими обследование и утверждается руководителем организации, проводившей обследование. Выявленные в результате обследования дефекты и необходимые к выполнению строительно-монтажные работы включить в соответствующие разделы проектной и сметной документации |
| 3.5. Необходимость проведения обмерных работ | Не требуется. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зеленых насаждений. | Не требуется. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 3.8. Разработка инженерно - технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет Частному партнеру исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |
| 3.9. Требование к оформлению и сдаче проектной и рабочей документации. | Проектную и рабочую документацию оформить согласно ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: - 4 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам (в твердом переплете). - 1 экз. на электронном носителе в формате PDF. Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате и Excel. Отчет по инженерным изысканиям выдать в 3 экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе. Результаты обследования оформить отдельной книгой в 3-х экземплярах. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертизы | Согласно требований ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора. | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь Сп11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12 Согласование проектной и рабочей документации | Цветовые решения фасадов согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия. |

Приложение 2

к конкурсной документации

Заявка

на участие в открытом конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы,11 «А»

1. Ознакомившись с конкурсной документацией, мы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

юридическое лицо (указываются фирменное наименование, организационно-правовая форма), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)

выражаем желание принять участие в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

2. Конкурсное предложение:

| № п/п | Критерий конкурса | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- |

3. С условиями конкурса ознакомлены и обязуемся соблюдать правила проведения конкурса, требования конкурсной документации, а в случае победы в конкурсе, заключить соглашение в соответствии с проектом соглашения, указанном в конкурсной документации и условиями, предложенными нами в конкурсном предложении. Подача заявки на участие в конкурсе с нашей стороны в соответствии со статьей  438 Гражданского Кодекса Российской Федерации является акцептом оферты.

4. Настоящим заявляем:

- об отсутствии решения о ликвидации (для юридического лица);

- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов.

Юридический адрес:__________________________

Фактический адрес/место жительства:____________________

Адрес электронной почты:

Контактное лицо:____________ Контактный телефон__________ Факс___________

Банковские реквизиты:

Участник конкурса__________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица участника конкурса, подпись, расшифровка подписи, данные документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя индивидуального предпринимателя)

Печать

Приложение

к заявке на участие в конкурсе

Опись документов,

переданных организатору конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве по реконструкции здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы,11 «А»

| № | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Документы сдал____________________________________________/______________________/

(подпись, печать)

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе №______

Дата, время подачи заявки и конкурсных предложений:

«____» ______________1015 года в _______часов ________минут

Секретарь комиссии:___________________        /___________________/

Приложение 3

к конкурсной документации

Проект Соглашения

о муниципально-частном партнерстве по реконструкции

нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 «А».

г. Югорск                                                                                                           "__" __________20___г.

Муниципальное образование городской округ город Югорск, от имени которого действует Администрация города Югорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации города Югорска Бодака Михаила Ивановича, действующего на основании Устава города Югорска, с одной стороны, и __________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Частный партнер» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - соглашение) о нижеследующем:

- 1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего соглашения является совместная деятельность Сторон в целях выполнения Частным партнером за счет собственных или привлеченных средств работ по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, 11 «А» (далее по тексту объект), с возникновением права общей долевой собственности муниципального образования городской округ город Югорск и Частного партнера на указанный объект после завершения работ по реконструкции в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения (приложение 1).

1.2. Настоящее соглашение является основанием для выполнения работ по реконструкции объекта.

1.3. Сведения об объекте до проведения работ по реконструкции.

Функциональное назначение - нежилое здание, этажность здания–2-этажа.

Характеристики 1-го этажа:

общая площадь - 962 кв.м., в том числе: основная - 552,5 кв.м., вспомогательная - 409,5кв.м.

Характеристики 2-го этажа:

общая площадь – 957,4 кв.м., в том числе: основная - 680,1 кв.м., вспомогательная - 277,3 кв.м.

Лестничные клетки - 3, общая площадь 68,2 кв.м. в том числе: 1-я – 22 кв.м., 2-я – 23,6 кв.м., 3-я – 22,6 кв.м.

Общая площадь помещений по зданию - 1 987,6 кв.м., в том числе: основная - 1 232,6 кв.м., вспомогательная - 755 кв.м.

- 2. Обязательства Сторон

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. Содействовать Частному партнеру в решении организационных вопросов, возникающих в процессе проектирования, реконструкции, сдачи объекта в эксплуатацию.

2.1.2. Не осуществлять отчуждение объекта третьим лицам.

2.2. Частный партнер обязуется собственными силами и средствами:

2.2.1. Организовать работу по созданию проектной документации на реконструкцию объекта.

2.2.2. Произвести реконструкцию объекта в соответствии с техническим заданием (приложение 1).

2.2.3. Обеспечить эксплуатацию объекта на период проведения работ по реконструкции.

2.2.4. Произвести реконструкцию объекта в срок до «___» __________ 20__ г.

2.2.5. Обеспечить финансирование работ по реконструкции объекта за счет собственных или привлеченных средств в объеме, достаточном для завершения работ по реконструкции объекта, в соответствии с характеристиками, отраженными в приложении 1.

2.2.6. Обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в сроки, установленные соглашением, и в соответствии с уровнем качества, установленным действующими строительными нормами и правилами.

2.2.7. Не передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему соглашению третьим лицам без согласия Администрации.

3. Порядок контроля и надзора за выполнением работ

3.1. Контроль и надзор за выполнением работ осуществляет уполномоченный администрацией города Югорска представитель - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

3.2. Частный партнер ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сообщает Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска о готовности проверки качества выполненных работ, после чего в течение двух дней с момента получения уведомления, уполномоченный представитель Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска выезжает на объект для проверки качества выполненных работ.

3.3. В случае соответствия выполненных работ проектной документации и настоящего соглашения Частный партнер составляет акт приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2. Предоставленный акт приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2 уполномоченный представитель Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска проверяет в течение 5-и дней, в случае наличия недостатков в оформлении, арифметических ошибок направляет данный документ на доработку.

3.4. По факту приемки работ, на основании согласованного уполномоченным представителем Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска акта приемки выполненных работ унифицированной формы КС-2, Частный партнер составляет справку о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3.

3.5. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и/или отступлением от условий соглашения или проектной документации Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Частным партнером нарушений.

3.6. Если Частный партнер признает справедливыми претензии и замечания Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечания. При несогласии Частного партнера с требованием, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия для разрешения спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

3.7. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов Частный партнер обязан направить своего представителя.

3.8. Если Частный партнер не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в одностороннем порядке с участием привлеченных специалистов.

4. Гарантии по выполненным работам

4.1. Частный партнер гарантирует:

-соответствие результата работ техническому заданию (приложение 1), требованиям ГОСТ и СНиП;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в течение _______ лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

4.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Частный партнер обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Администрацией сроки.

4.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков устранения дефектов, Частный партнер  обязан направить своего представителя.

4.5. Если Частный партнер не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Администрацией в одностороннем порядке с участием привлеченных специалистов.

4.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период с момента обнаружения недостатков до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

4.7. В случае обнаружения недостатков Администрация вправе на свое усмотрение потребовать от Частного партнера:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

- 5. Имущественные права Сторон

5.1. Установить предварительно доли в праве общей долевой собственности на объект после завершения работ по реконструкции в соответствии с настоящим соглашением в следующих соотношениях:

а) Муниципальному образованию городской округ город Югорск принадлежит доля пропорционально площади 1-го и 2-го этажа реконструированного объекта без учета мест общего пользования;

б) Частному партнеру принадлежит доля пропорционально площади мансардного этажа реконструированного объекта без учета мест общего пользования.

Определение долей в натуральном выражении Муниципального образования – городской округ – Югорск и Частного партнера осуществляется после завершения работ по Объекту на основании результатов проведенных обмерных работ помещений.

5.2. Оформление прав долевой собственности на объект производится Сторонами в установленном порядке после выполнения обязательств по настоящему соглашению и сдачи объекта в эксплуатацию.

5.3. Окончательное определение долей в праве общей долевой собственности на объект может быть произведено на основании дополнительного соглашения к настоящему соглашению по разделу реконструированного объекта соразмерно окончательно установленным долям Сторон. При этом в собственность Частному партнеру и отдельно Муниципальному образованию городской округ город Югорск переходят части объекта, соответствующие их долям, а право долевой собственности на объект прекращается.

- 6. Срок действия соглашения

6.1. Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами.

6.2. Соглашение заключается на срок завершения реконструкции объекта.

- 7. Условия использования земельного участка

7.1. На период выполнения работ по настоящему соглашению  Частный партнер использует земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования городской округ город Югорск в границах, отведенных под эксплуатацию объекта и обеспечивает безопасный доступ на объект при проведении работ.

7.2. После окончания работ и государственной регистрации права на объект Стороны оформляют права на земельный участок в порядке и на условиях, определенных действующим земельным законодательством и настоящим соглашение.

- 8. Ответственность Сторон.

8.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае расторжения настоящего соглашения в связи с существенным отличием результата выпаленных работ от проектной документации, сумма капиталовложений не подлежит возмещению Частному партнеру.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до передачи объекта Администрации несет Частный партнер.

- 9. Изменение и прекращение соглашения

9.1. Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения соглашения оформляются письменно путем подписания дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

9.2. Соглашение прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех обязательств по соглашению, завершении расчетов и передачи объекта.

9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.

9.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Администрацией в одностороннем порядке в случае выявления существенного отличия выполненных работ от проектной документации и технического задания (приложение 1) и/или просрочки исполнения обязательств по настоящему соглашению Частным партнером на срок более 3-х (трех) месяцев, по истечении 10-дневного срока с момента получения Частным партнером уведомления о расторжении соглашения.

- 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые  Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего соглашения, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по соглашению при условии письменного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны вправе расторгнуть соглашение  без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

10.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

- 11. Разрешение споров

11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не будут разрешены Сторонами, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд.

- 12. Заключительные положения

12.1. Обо всех изменениях в почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.2. Данное соглашение является основанием и служит допуском для начала работ Частным партнером по выполнению работ по реконструкции объекта.

12.3. При выполнении обязательств Частным партнером Администрация обязуется оказать содействие по оформлению прав долевой собственности на объект, указанный в пункте 1.1 настоящего соглашения, в установленном законом порядке. Каждая из Сторон несет расходы по регистрации своего права собственности на соответствующую долю самостоятельно.

12.4. Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для Администрации, Частного партнера и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, а прекращается после выполнения обязательств по настоящему соглашению и в иных случаях, предусмотренных настоящим соглашением.

- 13. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, (34675) 5-00-00, факс (34675) 5-00-03, ИНН 8622002368, КПП 862201001, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент финансов г. Югорска, Администрация города Югорска, л/с 001.00.000.0), р/счет 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск БИК 047162000

_______________М.И. Бодак

Частный партнер:

________________

Приложение 1

к соглашению

о муниципально-частном партнерстве

от «__» ______2015 года

Техническое задание

по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 «А»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные. |  |
| 1.1. Основание для проектирования. | Соглашение о муниципально-частном партнерстве. |
| 1.2. Источник финансирования. | Внебюджетные средства. |
| 1.3. Вид строительства. | Реконструкция. |
| 1.4. Стадийность проектирования. | Проектная и рабочая документация. |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность. | Функциональное назначение Нежилое здание. Проектная мощность: Этажность здания–2-этажа и мансардный этаж; Высота этажа – 2,7 м; Места общего пользования: 96,74 кв.м. в том числе лестничные клетки и тамбуры: Здание прямоугольной формы с размерами в осях 18,2м*59,61м |
| 1.6. Сведения об участке строительства. | Площадь земельного участка – 2 510 м2. Месторасположение – ХМАО - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы 11 «А». Климатический район - 1 Подрайон - 1Д Ветровой район - II Снеговой район - 5 Расчётная температура наружного воздуха - 41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания - 2,5 - 2,88м. |
| 1.7. Указание о выделении этапов строительства | Не требуется. |
| 1.8. Категория сложности объекта | Уровень ответственности зданий - 2 по ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011). |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | Градостроительный план RU86322000-117 от 22.06.11г.; Свидетельство о государственной регистрации права №86-АБ 104443 от 16 февраля 2011г; Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, Частный партнер выдает технические условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2.Основные требования |  |
| 2.1 Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Частным партнером. Выполнить следующие инженерные изыскания: - инженерно - геологические изыскания; - инженерно - геодезические изыскания; - инженерно - гидрометеорологические изыскания; - инженерно - экологические изыскания Инженерные изыскания выполнить в соответствии с: СП 11-105-97, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97. Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации. | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3 Архитектурные решения. Раздел 4 Конструктивно и объёмно - планировочные решения. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений. - подраздел «Система электроснабжения». - подраздел « Система водоснабжения». - подраздел « Система водоотведения». - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». - подраздел «Сети связи». - подраздел «Технологические решения». - подраздел «Узлы учета». Раздел 6 Проект организации строительства. Раздел 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу (при необходимости). Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Раздел 11 «Смета на строительство». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ». Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Частным партнером до начала проектирования. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: ‒ Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г. ‒ ГОСТ Р 21.1101-2009. ‒ СП 35-103-2001. ‒ СП 118.13330.2012. ‒ Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями. В проектно-сметной документации предусмотреть: Компенсационное благоустройство и озеленение. Организация рельефа с максимальным использованием грунта из котлованов без его вывоза; Малые архитектурные формы (скамьи, урны, флагштоки); Озеленение: устройство газонов с покрытием из трав |
| 2.4. Архитектурные решения | Разработать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предусматривающие следующее: 1.В пределах проектируемого мансардного этажа: Перегородки из ГКЛ и свето-прозрачные офисного типа; Покрытие полов – керамический гранит (коридоры, санитарные узлы, вспомогательные помещения), коммерческий линолеум (кабинеты и приемная); Покрытие стен – обои; Покрытие потолков – система подвесных потолков типа «Армстронг»; 2.В пределах существующего здания: Отделка фасадов – система навесных вентилируемых фасадов с декоративным покрытием – керамическим гранитом; Материал утепления фасадов, толщину утеплителя определить теплотехническим расчетом; Устройство водосточной системы кровли; Устройство системы снегозадержания; Замена существующих деревянных оконных блоков в здании на оконные блоки из ПВХ профиля; Замена существующих витражей на витражи из алюминиевых профилей; 3.В пределах мест общего пользования существующего здания и проектируемого мансардного этажа (лестничные клетки): Входные группы из теплого алюминия, двери распашного типа; ширина проемов предусматривается с учетом возможности доступа маломобильных групп населения; Отделка лестничных клеток; Отделка ступеней лестничных маршей; Замена ограждения лестничных маршей; Декоративная подсветка фасада; Предусмотреть возможность перемещения маломобильных групп населения имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники) между этажами в пределах одной лестничной клетки; |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Разработать разделы проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Каркас проектируемого мансардного этажа – металлоконструкции (колонны, балки); Ограждающие конструкции мансардного этажа – газобетонные блоки; Перекрытие мансардного этажа – профилированный лист по балкам с утеплением (толщину и материал утеплителя определить теплотехническим расчетом); Покрытием мансардного этажа – металлочерепица по обрешетке; |
| 2.6. Технологические решения и оборудование. | Не требуется. |
| 2.7. Инженерные системы здания. | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и телефонизацию объекта разработать в соответствии с выданными техническими условиями и требованиями действующих нормативных документов, при разработке проектных решений принять: Точка подключения к существующим сетям отопления - существующий тепловой узел здания. Предусмотреть вывод подающего и обратного трубопроводов в пределы мансардного этажа и устройство отдельного узла коммерческого учета тепловой энергии; Точка подключения к существующим сетям холодного и горячего водоснабжения – существующий тепловой узел. Предусмотреть вывод трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в пределы мансардного этажа с устройством отдельных узлов учета; Точку подключения к сетям электроснабжения определить после расчета нагрузок и обследования существующего ввода (вводов) в здание. В пределах мансардного этажа предусмотреть отдельную электрощитовую с приборами учета электрической энергии; Точка подключения к сетям водоотведения – существующие сети водоотведения; Предусмотреть компенсационные работы по восстановлению отделки помещений после прокладки транзитных сетей мансардного этажа в пределах существующего здания; В тамбурах главного входа в здание предусмотреть установку тепловых завес, работающих от системы отопления; |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать раздел «Энергоэффективность в соответствии с требованиями федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности РФ», Разработать паспорт энергетической эффективности в соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010 № 812, приложение 24. |
| 2.10. Охрана окружающей среды | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта согласно нормам и стандартам РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями: Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ, СП, СНиП. Предусмотреть систему оповещения о пожаре и систему управления эвакуацией. Разработать систему внутреннего пожаротушения (при необходимости). |
| 2.12. Требования к составу сметной документации. | Сметная документация составляется на основе нормативной базы ТСНБ 2010 ХМАО - Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущий уровень цен по индексам Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001 года на основе действующих территориальных сметных нормативов и в текущем уровне цен по состоянию на момент передачи сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства. Объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г. в программе Excel, согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. |
| 2.13. Сроки выполнения работ | 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения соглашения. |
| 3.Дополнительные требования |  |
| 3.1 Требования к проектным решением по декоративному оформлению здания и выполнения интерьеров помещений. | Не требуется |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах. | Выполнить цветовые решения фасадов |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное и инструментальное обследование несущих конструкций фундаментов, кровли, стен, перекрытий изготовленных из любых материалов, а так же инженерных сетей здания. По результатам проведенного технического обследования здания составить отчет о техническом состоянии (заключение) здания, который должен содержать: Пояснительную записку, содержащую описание здания; подробное описание конструкций технического состояния элементов здания со схемами и проверочными расчетами (основания, фундаменты, стены, перекрытия, фасады, системы инженерного оборудования и т.д.); подробное описание деформаций и повреждений; выводы и рекомендации по устранению выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений. Основные чертежи: планы с указанием конструкций, деформаций, повреждений. Приложения: фотофиксация, дефектные акты, проверочные расчеты. Данный перечень может быть дополнен в зависимости от состояния конструкций. Отчет технического обследования здания подписывается лицами, проводившими обследование и утверждается руководителем организации, проводившей обследование. Выявленные в результате обследования дефекты и необходимые к выполнению строительно-монтажные работы включить в соответствующие разделы проектной и сметной документации |
| 3.5. Необходимость проведения обмерных работ | Не требуется. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зеленых насаждений. | Не требуется. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 3.8. Разработка инженерно - технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Проектом предусмотреть инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (проектная организация предоставляет Частному партнеру исходные данные для получения требований по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС). |
| 3.9. Требование к оформлению и сдаче проектной и рабочей документации. | Проектную и рабочую документацию оформить согласно ГОСТ Р21.1001-2009 и ГОСТ Р21.1101-2009. Количество выдаваемой проектной и рабочей документации: - 4 экз. на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам (в твердом переплете). - 1 экз. на электронном носителе в формате PDF. Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате и Excel. Отчет по инженерным изысканиям выдать в 3 экземплярах на бумажном носителе, и в 1-м экземпляре на электронном носителе. Результаты обследования оформить отдельной книгой в 3-х экземплярах. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертизы | Согласно требований ст.49 Градостроительного Кодекса РФ |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора. | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь Сп11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.12 Согласование проектной и рабочей документации | Цветовые решения фасадов согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия. |

Администрация: 							 _______________М.И. Бодак

Частный партнер

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 24 декабря 2014 года  № 7268

Состав конкурсной комиссии

С.Д. Голин - первый заместитель главы администрации города – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, председатель комиссии

А.Ю. Ермаков – заместитель директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, заместитель председателя комиссии

Е.В. Колчина - заместитель директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

А.А. Коробенко - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Д.А. Крылов - начальник юридического управления администрации города Югорска

Н.В. Михай – начальник юридического отдела департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.