ОТЧЕТ работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за III квартал 2011года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 3 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в управление экономической политики | До 03 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 1 полугодие 2011 года | До 20 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 6 | Исполнение городских программ за 1 полугодие 2011 года в управление экономической политики | До 20 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 7 | Отчет в Департамент экономического развития ХМАО – Югры о реализации АИП | ежемесячно | Супрунова Н.С. | + |
| 8 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | ежемесячно | Супрунова Н.С. | + |
| 9 | Отчет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры | ежемесячно | Супрунова Н.С. | + |
| 10 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |
| 11 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, управлений администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент энергетики, строительства и ЖКК ХМАО - Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 2 квартал 2011 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 15 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске во 2 квартале 2011 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 16 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 1 кв.2011г. в департамент финансов | До 20 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 17 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 18 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 19 | Отчет в Комитет по экономической политике администрации города о контрактах, заключенных без проведения торгов | До 05 июля | Титова Е.В. | + |
| 20 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 21 | Мониторинг по созданию рабочих мест в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | Еженедельно | Сычева Е.Н. | + |
| 22 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 23 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 24 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 25 | Подготовка заявки на 2012-2014 г.г. для включения в программу «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | В течение квартала | Титова Е.В. | + |
| 26 | Мониторинг по созданию рабочих мест в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | Еженедельно | Сычева Е.Н. | + |
| 27 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 28 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 29 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |
| 30 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |
|  | Подготовка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, запросов котировок по объектам: |  |  |  |
| 31 | Выполнение работ по строительству сетей канализации по ул. Заводская | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | - отсутствует ПСД |
| 32 | Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения 13 мкр. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | - нет экспертизы |
| 33 | Выполнение работ по установке ограждений детских городков и спортивных площадок | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 34 | Выполнение работ по установке урн и скамеек | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 35 | Выполнение работ по окрашиванию бордюров | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 36 | Выполнение работ по ремонту и окрашиванию ограждений по ул. 40 лет Победы и Ленина | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 37 | Поставка и монтаж оборудования по объекту «Детский сад на 140 мест» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | - не завершено строительство объекта |
| 38 | Выполнение работ по реконструкции детских городков | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 39 | Выполнение работ по установке детских городков (ул. Газовиков, 3,4,5; ул. Никольская, 11-13) | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 40 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Менделеева | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 41 | Выполнение работ по капитальному ремонту СОШ№3 | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 42 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 43 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту инфекционного отделения МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 44 | Выполнение работ по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 45 | Выполнение работ по выравниванию дорожных плит внутридворового проезда по ул. Попова,6-8 в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 46 | Выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки в городе Югорске. (ул. Попова, 66) | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 47 | Выполнение работ по капитальному ремонту санитарно-бытового помещения в общежитии по ул. Садовая, 60. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 48 | Выполнение работ по проведению контрольно-исполнительной съемки сетей электроснабжения 5,7 микрорайона города Югорска. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 49 | Выполнение работ по технической инвентаризации с оформлением технического и кадастрового паспортов сетей электроснабжения 5,7 микрорайона в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 50 | Выполнение дополнительных работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Механизаторов | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 51 | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Лесозаготовителей (участок от ул. Попова до ул. Ж/д) | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 52 | Выполнение работ по сносу детских городков и спортивных площадок в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 53 | Выполнение работ по кап.ремонту сетей ТВС здания по ул. Ленина, 29 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 54 | Выполнение работ по установке ограждений придомовых территорий жилых домов по ул. Свердлова, 4, 6,; ул. Никольская, 17 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 55 | Выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия между жилыми домами №10,12,14 по ул. Ленина в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 56 | Выполнение работ по восстановлению водоотводной канавы по ул. Таежная в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 57 | Выполнение работ по устройству ограждения и ремонту тротуарной дорожки по ул. Декабристов в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 58 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 59 | Выполнение работ по отсыпке и грейдированию грунтовых дорог в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 60 | Поставка мультимедийного и интерактивного оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 61 | Поставка оргтехники на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 62 | Поставка ученической мебели на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 63 | Поставка мягкой и корпусной мебели на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 64 | Поставка сервис оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 65 | Поставка туалетной гарнитуры на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 66 | Поставка сплит системы на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 67 | Поставка спортивного оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 68 | Поставка аудифототехники на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 69 | Выполнение работ по монтажу наружного видеонаблюдения на территории от КДЦ «Югра-Презент» до храма «Сергия Радонежского» в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 70 | Выполнение работ по монтажу наружного видеонаблюдения на фонтанной площади в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 71 | Выполнение работ по благоустройству территории на пересечении улиц Толстого и Газовиков в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 72 | Выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Благоустройство квартала жилых домов по ул. Таежная,12/3, 12/4 в городе Югорске». | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 73 | Выполнение работ по вывозу мусора с пересечения улиц Попова-Торговая в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 74 | Выполнение капитального ремонта сетей газоснабжения | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 75 | Выполнение проектных работ по контейнерной площадки | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 76 | Выполнение работ по строительству сетей канализации 13 мкр. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 77 | Выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 78 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей газоснабжения по ул. Столыпина, ул. Некрасова, ул. Титова, ул. Северная в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 79 | Выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий по объекту: « Многоэтажная застройка мкр. 5а (инженерные сети , 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 80 | Выполнение работ по установке дорожных зеркал для безопасности дорожного движения в г. Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 81 | Выполнение работ по замене сетей канализации жилого дома № 5 кв.2 по пер. Спортивный в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 82 | Выполнение доп. работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Вавилова (участок от ул. Кондинской до ул. Ермака) в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 83 | Выполнение работ по технической инвентаризации с оформлением технического и кадастрового паспортов сетей водоснабжения 16 микрорайона (2, 3 очередь) | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 84 | Выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий сетей канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 85 | Выполнение доп. работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Студенческая (от «кольца» до ул. Садовая) в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 86 | Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения здания по ул. Лесозаготовителей, 25 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 87 | Выполнение работ по уходу и скосу травы в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 88 | Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей горячего водоснабжения по ул. Таежная в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 89 | Выполнение работ по ремонту жилого дома №5 по ул. Чкалова в городе Югорске. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 90 | Выполнение работ по капитальному ремонту водоочистных сооружений в Югорске-2. | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 91 | Выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Электроосвещение городского сквера» | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 92 | Согласование проектов распоряжений на размещение внепланового размещения заказа | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 93 | Отчет о размещении заказа для субъектов малого предпринимательства | август-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению, подготовка | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Подготовка срочных запросов прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 5 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | ежемесячно | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 6 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 8 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 10 | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом», участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 11 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, Депстрой ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |
| 12 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. | + |
| 14 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 15 | Отчет за 2 квартал 2011 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК в ДСЭиЖКК | 30 июля | Попова Т.В. | + |
| 16 | Отчет за 2 квартал 2011 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе бюджетных средств) в ДСЭиЖКК | 25 июля | Смолина Е.А. | + |
| 17 | Отчет за 2 квартал 2011 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 22 июля | Смолина Е.А. | + |
| 18 | Ежемесячный отчетО дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 19 | Ежемесячный отчетО дебиторской задолженности ОКК бюджетных учреждений (финансируемых из федерального, окружного, местного бюджетов) в ДСЭиЖКК | ежемесячно на 25 число | Смолина Е.А. | + |
| 20 | Отчет за 2 квартал 2011 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 июля | Попова Т.В. | + |
| 21 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для совещаний у главы, в ДСЭиЖКК, формирование папок с материалами к совещанию. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 22 | Ежемесячный отчет в РСТ - Информация об инцидентах по электрический энергии, приводящих к отключению технологического оборудования в РСТ | ежемесячно до 4 числа | Попова Т.В. | + |
| 23 | Отчет за 2 квартал 2011г. в ФСТ, РСТ ХМАО-Югры Мониторинг исполнения производственных и инвестиционных программ по воде, стокам, утилизации ТБО (INV.48) | 28 сентября | Смолина Е.А. | + |
| 24 | Отчет за 2 квартал Контроль за использованием инвестиционных средств в РСТ | 25 июля | Смолина Е.А. | + |
| 25 | Еженедельный отчетО дебиторской и кредиторской задолженности за ЖКУ и энергоресурсы в ДСЭиЖКК | еженедельно по средам | Смолина Е.А. | + |
| 26 | Отчеты за 2 кв. 2011г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте | до 22 июля | Смолина Е.А., Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. | + |
| 27 | Ежеквартальная информация за 1 кв. 2011г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 июля | Попова Т.В. | + |
| 28 | Отчет за 2 кв.2011 года в ФАС — информация о проведенных конкурсах по отбору УО для МКД в ФАС | 20 июля | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 29 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | ежемесячно | Попова Т.В. | + |
| 30 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | ежемесячно, до 17 числа | Попова Т.В. | + |
| 31 | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. | + |
| 32 | Еженедельная информация о создании рабочих мест на предприятиях жилищно-коммунальной сферы в ДСЭиЖКК | еженедельно | Кондратичева ГА | + |
| 33 | Анализ за 2 квартал 2011г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | 30 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 34 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 35 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению | 15 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 36 | Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2011г. о ходе реализации программ по энергосбережению в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса в ДСЭиЖКК | 5 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 37 | Ежемесячный отчет о расходовании средств 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 38 | Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2011г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | 5 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 39 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ зима в ДСЭиЖКК (с ноября по 1 апреля) | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 40 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. | + |
| 41 | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ. «Наш дом» | 5 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 42 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. | 5 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 43 | Ежемесячный отчет - о своевременной очистке внутриквартальных проездов от снега в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 44 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 45 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика» за своевременным и полным раскрытием информации | ежемесячно | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. | + |
| 46 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 47 | Подготовка информации и интервью для ТВ «Норд» и «Югорск-ТВ» | в течение квартала | Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. | + |
| 48 | Работа с ПЭО ООО ЮЭГ по возмещению убытков ЮЭГ, изучение НПА, подготовка заявок в ХМАО на возмещение убытков. | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 49 | Работа с УЭП (ОРАР) по муниципальной услуге населению, предоставляемой в эл.виде, подготовка регламента в связи с изменением в 210-ФЗ, размещение на сайте. Участие в совещаниях по данной теме. | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 50 | Подготовка анализа по расходам и доходам МУП ЮБС для расчета недостатка субсидии до конца года. Служебные записки главе о недостатке субсидирования и выделении дополнительных средств из бюджета. | август | Смолина Е.А. | + |
| 51 | Подготовка расчетов бюджета на 2012 год и пл.период 2013-2014гг. и форм по запросу ДФ, работа с ОАО СЗ по сметам по благоустройству. | август, сентябрь | Смолина Е.А. | + |
| 52 | Работа с окружной программой «Коммунальная инспекция» по обращениям граждан, работа с Департаментом внутр.политики, программистами по установке программы, подготовка 2 ответов. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 53 | Подготовка 9 ответов по обращениям граждан на «горячую линию» ДЖКиСК. | сентябрь | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 54 | Подготовка 11 ответов на обращения граждан (на сайт и письменные в ДЖКиСК). | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 55 | Работа с поступающей корреспонденцией, распределение заданий специалистам отдела. | ежедневно | Смолина Е.А. | + |
| 56 | Подготовка еженедельных отчетов о проделанной работе специалистов ПЭО. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. | + |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Гагарина О.А. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К.. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 16 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 17 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 18 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Ильтенбавева Г.Т. Лихачева Н.К. | + |
| 19 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | Ежемесячно | Ильтенбавева Г.Т. | + |
| 20 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Гагарина О.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 21 | Оформление заявок на финансирование | В течение месяца 5 и 20 числа, а также по потребности | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 22 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. | + |
| 23 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 24 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. | + |
| 25 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В. | + |
| 26 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 27 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 апреля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 28 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 29 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 34 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 15 июля 2011 | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. | + |
| 35 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 июля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 36 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального развития | до 15 июля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 37 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 20 июля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 38 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 20 июля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 39 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительству (Камаева И.Г.) |  |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | В течении квартала | Тарышкина Н.В. | + |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Тарышкина Н.В. | + |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Тарышкина Н.В. | + |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК | постоянно | Камаева И.Г. | + |
| 5 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. | + |
| 6 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Тарышкина Н.В. | + |
| 7 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Тарышкина Н.В. | + |
| 8 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарышкина Н.В. Тарутина Е.В. | + |
| 9 | Получение проектной документации в стадии Проект по расширению лыжной базы | До 30.09 | Камаева И | + |
| 10 | Получение Проекта по реконструкции и капитальному ремонту автодорог | До 01.09 | Камаева И.Г. | + |
| 11 | Получение Проекта по капитальному ремонту школы № 3 | До 01.08. | Камаева И.Г. | + |
| 12 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | постоянно | Тарутина Е.В. | + |
| 13 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Камаева И.Г. Тарышкина Н.В. | + |
| 14 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 15 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. | + |
| 16 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 5 (детский сад брусничка) | До 30.09. | Камаева И.Г. | - |
| 17 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 6 (детский сад Светлячок) | До 30.09 | Камаева И.Г. | - |
| 18 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту школы № 3 | До 01.08. | Камаева И.Г. | + |
| 19 | Получение проекта по сетям водоснабжения в Югорске 2 | До 30.09 | Камаева И.Г. | - |
| 20 | Получение проекта по сетям канализации в Югорске 2 | До30.09 | Камаева И.Г. | - |
| 21 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту и реконструкции автодорог | До 30.09. | Камаева И.Г. | + |
| 22 | Получение проекта по капитальному ремонту детского сада «Радуга» | До 30.09. | Камаева И.Г. | - |
| 23 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 4 | До 30.09. | Камаева И.Г. | - |
| 24 | Получение проекта по капитальному ремонту под здание «Амарант» | До 30.09. | Камаева И.Г. | - |
| 25 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту школы № 5 (детский сад брусничка) | До 30.9. | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 26 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту детского сада «Радуга» | До 30.09. | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 27 | Подготовка конкурсной документации по объекту: «Реконструкция улицы Менделеева» | До 30.07. | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 28 | Составление отчета за 3- й квартал | 30.09.11 | Камаева И.Г. | + |
| 4. Отдел технического надзора (Подпалый К.В.) |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С.., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) Деятельность по решению вопросов местного значения |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |  |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Правовое сопровождение деятельности ДЖКиСК |  |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Организационная работа юридического отдела |  |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Контрольно-аналитическая работа |  |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |

Заместитель главы

администрации города -

директор ДЖКиСК							В.К. Бандурин