ОТЧЕТ работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за II квартал 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения |  | Ответственный |  |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 4 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Управление экономической политики | Ежеквартально до 10 числа |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 5 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | До 3 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 6 | Исполнение бюджетной росписи за 2012 года | До 15 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 7 | Исполнение городских программ за 2012 год в Управление экономической политики | До 20 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 8 | Отчет в Департамент экономического развития ХМАО – Югры о реализации АИП | ежемесячно |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 9 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | ежемесячно |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 10 | Отчет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры | ежемесячно |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 11 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы |  | Титова Е. В. |  |  | + |  |  |
| 12 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала |  | Титова Е.В., Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 13 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала |  | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 14 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 3 квартале 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | ежемесячно |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 15 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 1 квартал 2013г. в департамент финансов | До 10 апреля |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 16 | Прием и проверка справок формы КС-3 | В течение квартала |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 17 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 18 | Отчет о реализации мероприятий адресной инвестиционной программы | Ежемесячно до 1 числа |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 19 | Отчет о реализации программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 29 числа |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 20 | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 21 | Отчет по реализации программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в г. Югорске | Ежемесячно до 03 числа |  | Королева Е.Н. |  |  |  |  |  |
| 22 | Отчет об исполнении III подпрограммы целевой программы «Новая школа - Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» | Ежемесячно до 02 числа |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 23 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости |  | Титова Е.В. |  |  | + |  |  |
| 24 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница |  | Титова Е.В. |  |  | + |  |  |
| 25 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 26 | Внесение изменений в План-график размещения муниципальных заказов на 2013 год | По мере необходимости |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |  |  |
| 27 | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за период январь-март 2013 года | До 5 апреля |  | Скороходова Л.С. |  |  | + |  |  |
| 28 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода |  | Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 29 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала |  | Королева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 30 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 31 | Внесение изменений и разъяснений документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  |  |  |  |
| 32 | Подготовка и утверждение документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 33 | Выполнение работ по реконструкции автодороги Мичурина-Лунная | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 34 | Выполнение работ по капремонту автодороги ул. 40 лет Победы | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 35 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 36 | Выполнение работ по объекту 2Сети газоснабжения 18 мкр." | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 37 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети канализации индивидуальной застройки в районе улицы Полевая» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 38 | Выполнение работ по благоустройству Югорска-2 | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 39 | Выполнение работ установке дорожных знаков | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 40 | Выполнение работ по объекту «Сети канализации по ул. Полевая» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 41 | Выполнение дополнительных работ по объекту «Детский сад на 140 мест» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 42 | Выполнение работ по объекту «Сети водоснабжения по ул. Полевая» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 43 | Выполнение работ по капремонту здания по ул. Ленина,29 | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 44 | Выполнение работ по окрашиванию бордюров | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 45 | Выполнение работ по посадке саженцев в сквере | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 46 | Выполнение работ по восстановлению газонов в городе | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 47 | Выполнение работ по восстановлению газонов в сквере | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 48 | Выполнение работ по уходу и скосу за газонами в городе | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 49 | Выполнение работ по уходу и скосу за газонами в сквере | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 50 | Выполнение работ по изготовлению паспорта и технического плана по объекту «Художественно-эстетическая школа» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 51 | 3 аукциона по мероприятию «Прочие благоустройства» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 52 | Выполнение работ по объекту: «Автостоянка по ул. 40 лет Победы, 3 в городе Югорске» | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 53 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 54 | Выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске | апрель-июнь |  | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |  |  | + |  |  |
| 55 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, 94-ФЗ связанных с непосредственной работой отдела | в течение квартала |  | Титова Е.В. Сычева Е.Н. Королева Е.Н. Скороходова Л.С. |  |  | + |  |  |
| 56 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПАО за 2 квартал в администрацию города. | 27-29 июня |  | Титова Е.В. |  |  | + |  |  |
| 57 | Подготовка плана работы ПАО на 3 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа |  | Титова Е.В. |  |  | + |  |  |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации города, размещение на сайте при необходимости. |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 3 | Подготовка ответов по срочным запросам прокуратуры |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 5 | Подготовка текста для интервью СМИ по курируемым вопросам в сфере ЖКХ |  | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 6 | Участие в работе комиссий по проверке документов на субсидии – сжиженный газ, пассажирские перевозки в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. |  | Ежемесячно | Попова Т.А. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 7 | Работа с отделами ООО «Югорскэнергогаз» (ПЭО, ПТО) по заполнению информации по запросам ДЖККиЭ, в системе ЕИАС, (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО «Югорскэнергогаз») |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 8 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО – Югры. |  | В течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (подготовка заявки, участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) |  | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 10 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 185-ФЗ, согласование в соответствующих структурах. |  | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 11 | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с окружной программой Наш дом, согласование в соответствующих структурах. |  | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 12 | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом», подготовка заявки, участие в совещаниях |  | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 13 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, ДЖККиЭ ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. |  | в течение квартала | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 14 | Участие в работе Административной комиссии |  | еженедельно | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 15 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 16 | Еженедельный отчет мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в прокуратуру |  | еженедельно, по средам | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 17 | Отчет за 1 квартал 2013 год «Показатели, характеризующие ход развития ЖКК 1 кв. за 2013 год» |  | 29 апреля | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 18 | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДЖККиЭ |  | ежемесячно, до 5 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 19 | Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2013 года по исполнению муниципальной услуги в УЭП |  | до 5 апреля | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 20 | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 21 | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средняя плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2013.MONTHLY (в системе ЕИАС) |  | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 22 | Ежеквартальный отчет Данные об оснащении коммунальной техники системами ГЛОНАССи в ДСЭи ЖКК |  | ежеквартально, до 22 числа | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 23 | Ежеквартальный отчет Данные об объемах потребления сжиженного газа в РСТ ХМАО |  | ежеквартально, до 10 апреля | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 24 | Отчеты по шаблонам ЕИАС по запросу ФСТ РФ, РСТ ХМАО-Югры. Отправка отчетов в программе ЕИАС. |  | срок устанавливается ФСТ | Смолина Е.А. Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 25 | Работа в системе «УРМ» АС «Планирование» по бюджетным ассигнованиям 2013 года |  | по мере необходимости | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 26 | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры |  | ежеквартально, до 3 апреля | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 27 | Ежемесячный отчет Информация о проводимых мероприятиях по контролю за исполнением расчетов по действующим договорам ресурсоснабжения, по мерам снижения задолженности за потребленные ТЭР |  | ежемесячно, до 1 числа | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 28 | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) |  | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 29 | Ежемесячный отчет Информация о РСО и УО, имеющих просроченную задолженность |  | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 30 | Ежеквартальные отчеты за 1 кв. 2013г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте города |  | до 20 апреля | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 31 | Ежеквартальный отчет Информация за 1 кв. 2013г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП |  | 25 апреля | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 32 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по всем предприятиям, оказывающим ЖКУ), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города |  | ежемесячно | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 33 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). |  | ежеквартально, до 20 апреля | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 34 | Отчет за 1 квартал 2013 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДЖККиЭ ХМАО-Югры |  | 20 апреля | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 35 | Анализ за 1 квартал 2013г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». |  | до 30 апреля | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 36 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДЖККиЭ ХМАО. |  | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 37 | Ежеквартальный отчет в ДЖККиЭ по энергосбережению в системе АРМ Мониторинг. Регламентированная отчетность. |  | до 30 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 38 | Ежемесячный отчет о ходе реализации программы в области энергосбережения в в ДЖККиЭ |  | Ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 39 | Ежемесячный отчет о расходовании средств по 185-ФЗ в ДЖККиЭ ХМАО.-.Югры. |  | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 40 | Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2013г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДЖККиЭ |  | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 41 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ в ЕИС «Реформа ЖКХ». |  | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 42 | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ, «Наш дом» |  | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 43 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. |  | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 44 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 45 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ (зима) срочная |  | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 46 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика», сайта Реформа ЖКХ за своевременным и полным раскрытием информации |  | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 47 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 48 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации населению о порядке предоставления коммунальных услуг» |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 49 | Подготовка ответов на обращения граждан по телефону «горячей линии» (Югорск) |  | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 50 | Подготовка ответов на обращения граждан (на сайт и письменно в ДЖКиСК). |  | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 51 | Работа по программе «Коммунальная инспекция», подготовка ответов гражданам, обратившимся в Коммунальную инспекцию ХМАО |  | в течение квартала | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 52 | Подготовка информации на Думу города Югорска по программе Наш дом (по запросу депутатов) |  | апрель | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 53 | Расчет СТАНДАРТА стоимости коммунальных услуг и платы за жилье на 2 полугодие 2013 года, подготовка папки материалов в ДЖККиЭ, защита в ДЖККиЭ. |  | Срок устанавливается ДЖККиЭ | Смолина Е.А. Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 54 | Подготовка информации и подборка материалов по заданию руководителей для совещаний у главы и в ДЖККиЭ, формирование папок с материалами. |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 55 | Работа с поступающей в ПЭО корреспонденцией (письма, распоряжения, постановления, прочие документы), распределение заданий специалистам ПЭО. |  | ежедневно | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 56 | Подготовка плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов, распоряжений, материалов на Думу г.Югорска (пояснительные записки, доклады, таблицы) |  | апрель, май | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 57 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДЖККиЭ ХМАО |  | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 58 | Отчет формы 1-ЖКХ (зима) срочная в ДЖККиЭ ХМАО |  | Ежемесячно до 1 числа (с июня по ноябрь) | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 59 | Информация о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДЖККиЭ |  | ежедекадно, с июня по ноябрь | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 60 | Справка к информации о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 61 | Ежеквартальный отчет в ДЖККиЭ по энергосбережению |  | 15 апреля | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 62 | Информация о ходе подготовки к ОЗП и прохождении отопительного периода в разрезе МО (в УРФО) |  | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 63 | Сведения об инцидентах на объектах ЖКХ (в правительство, в УРФО и т.д.) |  | ежедекадно, на 1, 10, 20 число | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 64 | Графики выполнения работ по ремонту и замене внутридомового газового оборудования, в ДЖККиЭ |  | до 25 апреля | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 65 | АРМ «Мониторинг энергоэффективности «Регламентированная отчетность» |  | ежеквартально до 30 апреля | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 66 | Отчет за 1 квартал 2013г. Данные об оснащенности приборами учета и о ходе реализации Фед.закона №261-ФЗ, в ДЖККиЭ |  | до 10 апреля | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 67 | Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2013г. о ходе реализации программ по энергосбережению в ДЖККиЭ |  | 5 апреля | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 68 | Ежемесячный отчет по сетевым графикам реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДЖККиЭ |  | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 69 | Ежемесячный отчет Информация по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов с заполнением в системе ГИС в ДЖККиЭ |  | ежемесячно, до 10 числа, в системе - до 5 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 70 | Ежеквартальный отчет Данные о сложившейся практике заключения энергосервисных договоров и объем планируемой экономии энергетических ресурсов, при реализации таких договоров с заполнением в системе ГИС, в ДЖККиЭ |  | до 10 апреля | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 71 | Ежемесячный отчет Информация о поддержке инициатив граждан, связанных с обеспечением энергосбережения и повышением энергетической, в ДЖККиЭ |  | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 72 | Ежемесячные отчеты по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на проведение обязательных энергетических обследований ОМС и МУ за 2013 год, в ДЖККиЭ |  | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 73 | Ежеквартальный, ежемесячный отчет - подготовка отчетов в системе ГИС |  | ежеквартально, ежемесячно, до 10 числа | Лысенков Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 74 | Подготовка показателей к Докладу главы города Югорска за 2012 год, сравнение с другими МО |  | апрель | Попова Т.В. Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 75 | Участие в конкурсной комиссии по отбору подрядной организации по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по окружной программе «Наш дом». |  | при проведении, в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 76 | Контроль за размещением информации управляющих компаний и ТСЖ на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ и на сайте Службы жилищного контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 77 | Заполнение и внесение изменений технических паспортов многоквартирного дома в ЕИС «Реформа ЖКХ». |  | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 78 | Проверка заявок на предоставление субсидии по капитальному ремонту МКД в соответствии с постановлением администрации города № 1104 |  | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |  |  | + |  |  |
| 79 | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка |  | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 80 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ |  | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 81 | Обнаружение нарушений, составление протоколов об административных нарушениях, подготовка уведомлений |  | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 82 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. |  | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |  |  | + |  |  |
| 83 | Проведение мероприятий по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами ул. Чкалова 7 |  | 30 мая, 4 июня | Попова Т.В. Лысенко Н.Н. |  |  | + |  |  |
| 84 | Ежемесячный расчет на получение субсидии по котельной №12 - проверка расчета, документов, заверение документов, отправка в ДЖККиЭ ХМАО |  | ежемесячно до 10 числа | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 85 | Отчет №1 о расходовании средств премии «Самый благоустроенный город ХМАО-Югра за 2012 год» (с копированием документов, заверение) в ДЖККиЭ |  | до 1 июня | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 86 | Ежемесячный отчет «Меры снижения задолженности за ранее потребленные ТЭР» в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 10 числа | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 87 | Ежемесячный отчет «Удельное потребление энергоресурсов в МКД» в ДЖККиЭ |  | ежемесячно до 6 числа | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 88 | Подготовка показателей для оценки эффективности деятельности муниципальных служащих |  | до 24 июня | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| 89 | Проверка документов ,подготовка заключений к годовым балансовым комиссиям по ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика» |  | май | Смолина Е.А. |  |  | + |  |  |
| 90 | Подготовка «Прогноза социально-экономического развития» |  |  | Попова Т.В. |  |  | + |  |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | в течение года |  |  | Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | в течение года |  |  | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |  | + |  |  |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | в течение года |  |  | Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. |  | + |  |  |
| 4 | Работа с документами по доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования | в течение года |  |  | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 5 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | в течение года |  |  | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | в течение года |  |  | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |  | + |  |  |
| 7 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | в течение года |  |  | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |  | + |  |  |
| 8 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | в течение года |  |  | Лихачева Н.К., Гагарина О.А. |  | + |  |  |
| 9 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | в течение года |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 10 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | в течение года |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 11 | Подготовка и оформление документов для передачи затрат по объектам строительства в ДМСиГ | в течение года |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | ежеквартально |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг пассажирских перевозок | ежемесячно, ежеквартально |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | по мере предоставления |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | по мере предоставления |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |  | + |  |  |
| 16 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | в течение года |  |  | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 17 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | в течение года |  |  | Гагарина О.А., Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 18 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | в течение года |  |  | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 19 | Подготовка первичных документов к хранению | в течение года |  |  | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 20 | Работа с корреспонденцией | в течение года |  |  | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |  | + |  |  |
| 21 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | в течение года |  |  | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |  | + |  |  |
| 22 | Согласование проектов контрактов | в течение года |  |  | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |  | + |  |  |
| 23 | Отчет о проделанной работе отделом (срок оформления – каждая пятница) | еженедельно |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 24 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | ежемесячно |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 25 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 26 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (годовая) | ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 27 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 28 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | ежеквартально до 8 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 31 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального развития | ежеквартально до15 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 32 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 33 | Подготовка и сдача в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 34 | Отчет о проведенных мероприятиях по взаимодействию администарции города Югорска и ООО "Газпром трансгаз Югорск" | ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |  | + |  |  |
| 35 | Отчет о мероприятиях, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов | ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным |  |  | Новикова О.В Ильтенбаева Г.Т. |  | + |  |  |
| 36 | Отчет об освоении средств бюджета | ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным |  |  | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В |  | + |  |  |
| 4. Отдел подготовки строительства (Камаева И.Г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взаимодействие с заинтересованными организациями и службами по решению вопросов, возникающих при разработке проектной документации: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК - Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | В течение квартала |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. | + |  |  |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению и выделению земельного участка для объектов капитального строительства (актов выбора земельного участка, договоров, схема планировочной организации земельного участка, градостроительный план ) | постоянно |  |  |  | Ульянов А.А. | + |  |  |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно |  |  |  | Ульянов А.А. | + |  |  |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |  |
| 5 | Подготовка технической части конкурсной документации | По мере заключения |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. Ульянов А.А. | + |  |  |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |  |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. | + |  |  |
| 8 | Работа с архивом | постоянно |  |  |  | Камаева И.Г. Ульянов А.А. | + |  |  |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Ульянов А.А. | + |  |  |
| 10 | Подготовка технической части проектно- сметной документации по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги поул. 40 лет Победы в г. Югороске | До 30.04.2013 |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |  |
| 11 | Составление сметной документации согласно дефектным актам, ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно |  |  |  | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |  |
| 12 | Регистрация и занос в архив проектной документации | при получении |  |  |  | Ульянов А.А. | + |  |  |
| 13 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 14 | Проверка сметной документации | постоянно |  |  |  | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 15 | Согласование проектных решений | при необходимости |  |  |  | Тарутина Е.В. Камаева И.Г. | + |  |  |
| 16 | Отчет о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 17 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 18 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. | В течение квартала |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 19 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |  |
| 20 | Составление отчета за 2-й квартал 2012г. | 25.06.2013г |  |  |  | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |  |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 4 | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным |  |  |  | Подпалый К. В. | + |  |  |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |  |  |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно |  |  |  | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |  |
| Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| Организационная работа юридического отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| Контрольно-аналитическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно |  |  |  | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |  |

| № п/п |  | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |  |  |  |
| 1 |  | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 апреля | Королева Е.Н. |
| 2 |  | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 апреля | Королева Е.Н. |
| 3 |  | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Управление экономической политики | Ежеквартально до 10 числа | Королева Е.Н. |
| 4 |  | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | До 3 апреля | Королева Е.Н. |
| 5 |  | Исполнение бюджетной росписи за 2012 года | До 15 апреля | Королева Е.Н. |
| 6 |  | Исполнение городских программ за 2012 год в Управление экономической политики | До 20 апреля | Королева Е.Н. |
| 7 |  | Отчет в Департамент экономического развития ХМАО – Югры о реализации АИП | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 8 |  | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 9 |  | Отчет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 10 |  | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. |
| 11 |  | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Королева Е.Н. |
| 12 |  | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Королева Е.Н. |
| 13 |  | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 3 квартале 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | ежемесячно | Королева Е.Н. |
| 14 |  | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 1 квартал 2013г. в департамент финансов | До 10 апреля | Королева Е.Н. |
| 15 |  | Прием и проверка справок формы КС-3 | В течение квартала | Королева Е.Н. |
| 16 |  | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Королева Е.Н. |
| 17 |  | Отчет о реализации мероприятий адресной инвестиционной программы | Ежемесячно до 1 числа | Королева Е.Н. |
| 18 |  | Отчет о реализации программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 29 числа | Королева Е.Н. |
| 19 |  | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. |
| 20 |  | Отчет по реализации программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в г. Югорске | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. |
| 21 |  | Отчет об исполнении III подпрограммы целевой программы «Новая школа - Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» | Ежемесячно до 02 числа | Королева Е.Н. |
| 22 |  | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Титова Е.В. |
| 23 |  | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Титова Е.В. |
| 24 |  | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. |
| 25 |  | Внесение изменений в План-график размещения муниципальных заказов на 2013 год | По мере необходимости | Скороходова Л.С. |
| 26 |  | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за период январь-март 2013 года | До 5 апреля | Скороходова Л.С. |
| 28 |  | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. |
| 29 |  | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Королева Е.Н. |
| 30 |  | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 31 |  | Внесение изменений и разъяснений документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 32 |  | Подготовка и утверждение документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  |
| 33 |  | Выполнение работ по реконструкции автодороги Мичурина-Лунная | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 34 |  | Выполнение работ по капремонту автодороги ул. 40 лет Победы | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 35 |  | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 36 |  | Выполнение работ по объекту 2Сети газоснабжения 18 мкр." | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 37 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети канализации индивидуальной застройки в районе улицы Полевая» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 38 |  | Выполнение работ по благоустройству Югорска-2 | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 39 |  | Выполнение работ установке дорожных знаков | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 40 |  | Выполнение работ по объекту «Сети канализации по ул. Полевая» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 41 |  | Выполнение дополнительных работ по объекту «Детский сад на 140 мест» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 42 |  | Выполнение работ по объекту «Сети водоснабжения по ул. Полевая» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 43 |  | Выполнение работ по капремонту здания по ул. Ленина,29 | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 44 |  | Выполнение работ по окрашиванию бордюров | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 45 |  | Выполнение работ по посадке саженцев в сквере | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 46 |  | Выполнение работ по восстановлению газонов в городе | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 47 |  | Выполнение работ по восстановлению газонов в сквере | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 48 |  | Выполнение работ по уходу и скосу за газонами в городе | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 49 |  | Выполнение работ по уходу и скосу за газонами в сквере | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 50 |  | Выполнение работ по изготовлению паспорта и технического плана по объекту «Художественно-эстетическая школа» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 51 |  | 3 аукциона по мероприятию «Прочие благоустройства» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 52 |  | Выполнение работ по объекту: «Автостоянка по ул. 40 лет Победы, 3 в городе Югорске» | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 53 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 54 |  | Выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. |
| 55 |  | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, 94-ФЗ связанных с непосредственной работой отдела | в течение квартала | Титова Е.В. Сычева Е.Н. Королева Е.Н. Скороходова Л.С. |
| 56 |  | Подготовка отчёта о проделанной работе ПАО за 2 квартал в администрацию города. | 27-29 июня | Титова Е.В. |
| 57 |  | Подготовка плана работы ПАО на 3 квартал в администрацию города. | ежеквартально, до 1 числа | Титова Е.В. |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации города, размещение на сайте при необходимости. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 2 |  | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 3 |  | Подготовка ответов по срочным запросам прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| 4 |  | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 5 |  | Подготовка текстов для интервью СМИ по курируемым вопросам в сфере ЖКХ | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 6 |  | Участие в работе комиссий по проверке документов на субсидии – сжиженный газ, пассажирские перевозки в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | Ежемесячно | Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. |
| 7 |  | Работа с отделами ООО «Югорскэнергогаз» (ПЭО, ПТО) по заполнению информации по запросам ДЖККиЭ, в системе ЕИАС, (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО «Югорскэнергогаз») | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. |
| 8 |  | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО – Югры. | В течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 9 |  | Курирование вопросов по 185-ФЗ (подготовка заявки, участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 10 |  | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с 185-ФЗ, согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |
| 11 |  | Подготовка ВЦП по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с окружной программой «Наш дом», согласование в соответствующих структурах. | в течение квартала (срок определяется округом) | Кондратичева Г.А. |
| 12 |  | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом», подготовка заявки, участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 13 |  | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, ДЖККиЭ ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. |
| 14 |  | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. |
| 15 |  | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДЖККиЭ | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. |
| 16 |  | Еженедельный отчет мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в прокуратуру | еженедельно, по средам | Мыцкова С.Ю. |
| 17 |  | Отчет за 1 квартал 2013 год «Показатели, характеризующие ход развития ЖКК за 2013 год (для отчетов) | 29 апреля | Попова Т.В. |
| 18 |  | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 5 числа | Смолина Е.А. |
| 19 |  | Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2013 года по исполнению муниципальной услуги в УЭП | до 5 апреля | Смолина Е.А. |
| 20 |  | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДЖККиЭ | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. |
| 21 |  | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средняя плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2013.MONTHLY (в системе ЕИАС) | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. |
| 22 |  | Ежеквартальный отчет Данные об оснащении коммунальной техники системами ГЛОНАССи в ДСЭи ЖКК | ежеквартально, до 22 числа | Мыцкова С.Ю. |
| 23 |  | Ежеквартальный отчет Данные об объемах потребления сжиженного газа в РСТ ХМАО | ежеквартально, до 10 апреля | Мыцкова С.Ю. |
| 24 |  | Отчеты по шаблонам ЕИАС по запросу ФСТ РФ, РСТ ХМАО-Югры. Отправка отчетов в программе ЕИАС. | срок устанавливается ФСТ | Смолина Е.А. Попова Т.В. |
| 25 |  | Работа в системе «УРМ» АС «Планирование» по бюджетным ассигнованиям 2013 года | по мере необходимости | Смолина Е.А. |
| 26 |  | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры | ежеквартально, до 3 апреля | Смолина Е.А. |
| 27 |  | Ежемесячный отчет Информация о проводимых мероприятиях по контролю за исполнением расчетов по действующим договорам ресурсоснабжения, по мерам снижения задолженности за потребленные ТЭР | ежемесячно, до 1 числа | Попова Т.В. |
| 28 |  | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. |
| 29 |  | Ежемесячный отчет Информация о РСО и УО, имеющих просроченную задолженность | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. |
| 30 |  | Ежеквартальные отчеты за 1 кв. 2013г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте города | до 20 апреля | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. |
| 31 |  | Ежеквартальный отчет Информация за 1 кв. 2013г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 апреля | Попова Т.В. |
| 32 |  | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | ежемесячно | Попова Т.В. |
| 33 |  | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | ежеквартально, до 20 апреля | Попова Т.В. |
| 34 |  | Отчет за 1 квартал 2013 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДЖККиЭ | 20 апреля | Попова Т.В. |
| 35 |  | Анализ за 1 квартал 2013г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | до 30 апреля | Мыцкова С.Ю. |
| 36 |  | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДЖККиЭ ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 37 |  | Ежеквартальный отчет в ДЖККиЭ по энергосбережению в системе АРМ Мониторинг. Регламентированная отчетность. | до 30 числа | Лысенко Н.Н. |
| 38 |  | Ежемесячный отчет о ходе реализации программы в области энергосбережения в в ДЖККиЭ | Ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 39 |  | Ежемесячный отчет о расходовании средств по 185-ФЗ в ДЖККиЭ ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. |
| 40 |  | Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2013г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДЖККиЭ | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |
| 41 |  | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ в ЕИС «Реформа ЖКХ». | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. |
| 42 |  | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ, «Наш дом» | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |
| 43 |  | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. | до 5 апреля | Кондратичева Г.А. |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. |
| 46 |  | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика», сайта Реформа ЖКХ за своевременным и полным раскрытием информации | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. |
| 47 |  | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 48 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации населению о порядке предоставления коммунальных услуг» | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. |
| 49 |  | Подготовка ответов на обращения граждан по телефону «горячей линии» (Югорск) | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 50 |  | Подготовка ответов на обращения граждан (на сайт и письменно в ДЖКиСК). | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 51 |  | Работа по программе «Коммунальная инспекция», подготовка ответов гражданам, обратившимся в Коммунальную инспекцию ХМАО | в течение квартала | Попова Т.В. |
| 52 |  | Подготовка информации на Думу города Югорска по программе Наш дом (по запросу депутатов) | апрель | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. |
| 53 |  | Расчет СТАНДАРТА стоимости коммунальных услуг и платы за жилье на 2 полугодие 2013 года, подготовка папки материалов в ДЖККиЭ, защита в ДЖККиЭ. | Срок устанавливается ДЖККиЭ | Смолина Е.А. Попова Т.В. |
| 54 |  | Подготовка информации и подборка материалов по заданию руководителей для совещаний у главы и в ДЖККиЭ, формирование папок с материалами. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. |
| 55 |  | Работа с поступающей в ПЭО корреспонденцией (письма, распоряжения, постановления, прочие документы), распределение заданий специалистам ПЭО. | ежедневно | Смолина Е.А. |
| 56 |  | Подготовка плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов, распоряжений, материалов на Думу г.Югорска (пояснительные записки, доклады, таблицы) | апрель, май | Лысенко Н.Н. |
| 57 |  | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДЖККиЭ ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 58 |  | Отчет формы 1-ЖКХ (зима) срочная в ДЖККиЭ ХМАО. | Ежемесячно до 1 числа (с июня по ноябрь) | Лысенко Н.Н. |
| 59 |  | Информация о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДЖККиЭ | ежедекадно, с июня по ноябрь | Лысенко Н.Н. |
| 60 |  | Справка к информации о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДЖККиЭ | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. |
| 61 |  | Ежеквартальный отчет в ДЖККиЭ по энергосбережению | 15 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 62 |  | Информация о ходе подготовки к ОЗП и прохождении отопительного периода в разрезе МО (в УРФО) | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. |
| 63 |  | Сведения об инцидентах на объектах ЖКХ (в правительство, в УРФО и т.д.) | ежедекадно, на 1, 10, 20 число | Лысенко Н.Н. |
| 64 |  | Графики выполнения работ по ремонту и замене внутридомового газового оборудования, в ДЖККиЭ | до 25 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 65 |  | АРМ «Мониторинг энергоэффективности «Регламентированная отчетность» | ежеквартально до 30 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 66 |  | Отчет за 2 квартал 2012г. Данные об оснащенности приборами учета и о ходе реализации Фед.закона №261-ФЗ, в ДЖККиЭ | до 10 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 67 |  | Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012г. о ходе реализации программ по энергосбережению в ДЖККиЭ | 5 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 68 |  | Ежемесячный отчет по сетевым графикам реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. |
| 69 |  | Ежемесячный отчет Информация по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов с заполнением в системе ГИС в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 10 числа, в системе - до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 70 |  | Ежеквартальный отчет Данные о сложившейся практике заключения энергосервисных договоров и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров с заполнением в системе ГИС, в ДЖККиЭ | до 10 апреля | Лысенко Н.Н. |
| 71 |  | Ежемесячный отчет Информация о поддержке инициатив граждан, связанных с обеспечением энергосбережения и повышением энергетической, в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. |
| 72 |  | Ежемесячные отчеты по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на проведение обязательных энергетических обследований ОМС и МУ за 2013 год, в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. |
| 73 |  | Ежемесячный отчет по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения ОМС, находящихся в муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, в ДЖККиЭ | ежемесячно, до 10 числа | Лысенков Н.Н. |
| 74 |  | Составление еженедельных отчетов о проделанной работе. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| 75 |  | Участие в конкурсной комиссии по отбору подрядной организации по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по окружной программе «Наш дом». | при проведении, в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 76 |  | Контроль за размещением информации управляющих компаний и ТСЖ на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ и на сайте Службы жилищного контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 77 |  | Заполнение и внесение изменений технических паспортов многоквартирного дома в ЕИС «Реформа ЖКХ». | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 78 |  | Проверка заявки на предоставление субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации города № 1104. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. |
| 79 |  | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. |
| 80 |  | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. |
| 81 |  | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за 2 квартал в администрацию города (о работе ДЖКиСК). | 28 июня | Попова Т.В. |
| 82 |  | Подготовка плана работы ПЭО на 3 квартал в администрацию города. | 28 июня | Попова Т.В. |
| 83 |  | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. |
| 84 |  | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. |
| - Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |  |  |  |  |
| 1 |  | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 2 |  | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 3 |  | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | в течение года | Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. |
| 4 |  | Работа с документами по доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования | в течение года | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 5 |  | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | в течение года | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 6 |  | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | в течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |
| 7 |  | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | в течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. |
| 8 |  | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | в течение года | Лихачева Н.К., Гагарина О.А. |
| 9 |  | Оформление актов сверок с подрядными организациями | в течение года | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 10 |  | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | в течение года | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 11 |  | Подготовка и оформление документов для передачи затрат по объектам строительства в ДМСиГ | в течение года | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 12 |  | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 13 |  | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг пассажирских перевозок | ежемесячно, ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 14 |  | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | по мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 15 |  | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | по мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. |
| 16 |  | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | в течение года | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 17 |  | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | в течение года | Гагарина О.А., Лихачева Н.К. |
| 18 |  | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | в течение года | Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 19 |  | Подготовка первичных документов к хранению | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 20 |  | Работа с корреспонденцией | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 21 |  | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. |
| 22 |  | Согласование проектов контрактов | в течение года | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. |
| 23 |  | Отчет о проделанной работе отделом (срок оформления – каждая пятница) | еженедельно | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 24 |  | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 25 |  | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 26 |  | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (годовая) | ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 27 |  | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 28 |  | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 29 |  | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | ежеквартально до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 30 |  | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 31 |  | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального развития | ежеквартально до15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 32 |  | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 33 |  | Подготовка и сдача в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | ежеквартально до20 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 34 |  | Отчет о проведенных мероприятиях по взаимодействию администарции города Югорска и ООО "Газпром трансгаз Югорск" | ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В |
| 35 |  | Отчет о мероприятиях, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов | ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным | Новикова О.В Ильтенбаева Г.Т. |
| 36 |  | Отчет об освоении средств бюджета | ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В |
| 4. Отдел подготовки к строительства (Камаева И.Г.) |  |  |  |  |
| 1 | Взаимодействие с заинтересованными организациями и службами по решению вопросов, возникающих при разработке проектной документации: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК - Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков |  | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению земле отводных документов (актов выбора земельного участка, договоров на постоянное бессрочное пользование, схема планировочной организации земельного участка) |  | постоянно | Ульянов А.А. |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению |  | постоянно | Ульянов А.А. |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы |  | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 5 | Подготовка технической части муниципальным контрактов |  | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. Ульянов А.А. |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. |  | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. |  | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. |
| 8 | Работа с архивом |  | постоянно | Камаева И.Г. Ульянов А.А. |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов |  | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Ульянов А.А. |
| 10 | Подготовка технической части проектно- сметной документации по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги поул. 40 лет Победы в г. Югороске |  | До 30.04.2013 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 11 | Составление сметной документации согласно дефектным актам, ведомостям объемов работ и рабочим чертежам |  | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. |
| 12 | Регистрация и занос в архив проектной документации |  | при получения | Ульянов А.А. |
| 13 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов |  | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 14 | Проверка сметной документации |  | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 15 | Согласование проектных решений |  | при необходимости | Тарутина Е.В. Камаева И.Г. |
| 16 | Отчет о проделанной работе отдела |  | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 17 | Работа с корреспонденцией |  | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 18 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках. |  | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 19 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела |  | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 20 | Составление отчета за 2-й квартал 2012г. |  | 25.06.2013г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |  |  |  |
| 1 |  | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 2 |  | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 3 |  | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 4 |  | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. |
| 5 |  | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 6 |  | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 7 |  | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 8 |  | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. |
| 9 |  | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 10 |  | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 11 |  | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |  |  |  |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 |  | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 |  | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 |  | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 |  | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 6 |  | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 7 |  | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 8 |  | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 9 |  | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Правовое сопровождение деятельности ДЖКиСК |  |  |  |  |
| 1 |  | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 |  | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 |  | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 |  | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 |  | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Организационная работа юридического отдела |  |  |  |  |
| 1 |  | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 |  | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| Контрольно-аналитическая работа |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 2 |  | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 3 |  | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 4 |  | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 5 |  | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 6 |  | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 7 |  | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |
| 8 |  | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |

И.о. директора департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации

города Югорска					                                                                     Г.А. Ярков