[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2026 года






                                № 25
Об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договору социального найма,
и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,
за 2025 год и о планах на 2026 год


Заслушав информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2025 год и о планах на 2026 год,
ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2025 год и о планах на 2026 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Председатель Думы города Югорска


                  Е. Б. Комисаренко
«31» марта 2026 года

   (дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 31 марта 2026 года № 25
Информация

об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2025 год и о планах на 2026 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», распоряжением администрации города Югорска от 11.10.2024 № 486-р «О перечне муниципальных программ города Югорска» постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 за № 2129-п утверждена муниципальная программа города Югорска «Строительство» (далее - муниципальная программа).

В рамках указанной муниципальной программы предусмотрены структурные элементы в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма и для формирования маневренного жилищного фонда, а именно:
1. Региональный проект «Жилье» финансируется в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, утвержденного постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п.

Целью указанного Порядка является переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в соответствии с адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.09.2024 № 325-п (далее - адресная программа автономного округа).

С учетом условий предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда постановлением администрации города Югорска от 06.12.2024 № 2083-п утверждена адресная программа города Югорска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы (далее – адресная программа города Югорска).

В адресную программу города Югорска вошли 24 аварийных дома общей площадью 16 475,1 кв. м. С учетом адресной программы автономного округа финансирование расселения авариных домов, вошедших в адресную программу города Югорска, запланировано в три этапа: 2024, 2025, 2026 годы.

На указанные цели финансирование в 2025 году составило 1 103 696,1 тыс. руб., из которых окружной бюджет 972 600,5 тыс. руб., городской – 77 258,7 тыс. руб., иные источники (денежные средства федерального Фонда развития территорий) – 53 836,9 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на выплату компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных домах и на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах, вошедших в адресную программу города Югорска, на условиях договоров мены или социального найма.
Это позволило приобрести 174 квартиры в домах новостройках на общую сумму 991 118,5 тыс. руб. и выплатить возмещений за 55 квартир в аварийных домах на общую сумму 112 577,6 тыс. руб.
2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области жилищного строительства» финансируется в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, утвержденного постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п.
На указанные цели финансирование в 2025 году составило 377 449,8 тыс. руб., из которых окружной бюджет 351 028,3 тыс. руб., городской – 26 421,5 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на выплату компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных домах, приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также предоставление субсидий гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступивших после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, проходивших военную службу по призыву через Военный комиссариат автономного округа и заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, и награжденных наградами, входящими в государственную наградную систему Российской Федерации, в ходе участия в такой специальной военной операции (далее - участники специальной военной операции), членов их семей
На приобретение жилых помещений направлено 183 469,3 тыс. руб., что позволило приобрести в муниципальную собственность 43 жилых помещения для переселения граждан из аварийного фонда, 2 – для очередников по социальному найму.
Из указанных денежных средств за 14 жилых помещений в аварийных домах 17 собственников получили возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на общую сумму 28 227,7 тыс. руб.

Из указанных денежных средств 42 семьи участников специальной военной операции (74 человека), состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получили денежные субсидии для приобретения жилых помещений в собственность на общую сумму 165 678,6 тыс. руб.

Приобретенные в муниципальную собственность в декабре 2024 года и в течение 2025 года жилые помещения позволили полностью расселить и подготовить к сносу в 2025 и в 2026 годах все аварийные дома, вошедшие в первый и второй этапы Адресной программы:
Дома первого этапа снесенные в 2025 году в городе Югорске по улицам:
1) Спортивная, 24 общей площадью 1 534,0 кв. м;
2) Мира, 45 общей площадью 728,1 кв. м;
3) Мира, 49 общей площадью 764,0 кв. м;
4) Мира, 56 общей площадью 748,5 кв. м;
5) Таежная, 14 общей площадью 718,2 кв. м;
6) Таежная, 22Б общей площадью 724,8 кв. м.
Дома расселенные в рамках Муниципальной программы в городе Югорске по улицам:

1) Монтажников, 3А общей площадью 557,3 кв. м;
2) Садовая, 48 общей площадью 158,7 кв. м;
3) Садовая, 54 общей площадью 163,4 кв. м;
4) Садовая, 56 общей площадью 163,1 кв. м;
5) Садовая, 78 общей площадью 734,6 кв. м.
Дома второго этапа отключены от коммуникаций и подготовлены к сносу в городе Югорске по улицам:
1) Мира, 48Б общей площадью 1 014,3 кв. м;

2) Мира, 53 общей площадью 898,0 кв. м;

3) Мира, 58 общей площадью 786,6 кв. м;

4) Мира, 58А общей площадью 974,3 кв. м;

5) Калинина, 23 общей площадью 492,3 кв. м;

6) Калинина, 28 общей площадью 490,0 кв. м;

7) Калинина, 32 общей площадью 490,0 кв. м;

8) Таежная, 8 общей площадью 781,6 кв. м;

9) Таежная, 11 общей площадью 489,2 кв. м;

10) Таежная, 13 общей площадью 551,1 кв. м;

11) Таежная, 16А общей площадью 1 742,2 кв. м;

12) Таежная, 21 общей площадью 500,4 кв. м;

13) Таежная, 22Г общей площадью 736,8 кв. м;

14) Таежная, 25 общей площадью 1 446,8 кв. м.
Общая площадь снесенных домов составила 7 759,7 кв. м.
Общая площадь подготовленных к сносу домов составила 11 393,6 кв. м.

Приобретение жилых помещений в декабре 2025 года позволит расселить в 2026 году три аварийных дома в городе Югорске по улицам:

1) Мира, 47, общей площадью 728,8 кв. м, 11 квартир;
2) Садовая, 60, общей площадью 627,9 кв. м, 30 комнат;
3) Садовая, 58, общей площадью 787,0 кв. м, 22 квартир.
Общая площадь жилых помещений в указанных домах составляет       2 143,7 кв. м, в которых будут расселены 63 семьи.

3. В структурном элементе «Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»» предусмотрено финансирование мероприятия по обеспечению жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида. Указанное мероприятие финансируется за счет федерального, окружного и городского бюджетов.
В соответствии с Порядком реализации мероприятия по обеспечению жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 15.02.2023 № 196-п, гражданам предоставляется социальная выплата для приобретения жилого помещения.
С учетом доведенных лимитов на 2025 год указанные социальные выплаты получили 18 семей (43 человека). Жилые помещения, не отвечающие требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, переданы в муниципальную собственность и находятся в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
На отчетную дату остаются частично расселёнными аварийные дома третьего этапа в городе Югорске:
1) улица Энтузиастов, 2;
2) улица Мира, 60;
3) переулок Спортивный, 1.
Жилые помещения для переселения граждан из указанных домов приобретены. Для выплаты возмещений за изымаемые жилые помещения собственникам муниципальная программа обеспечена финансированием в общем размере 418 609,9 тыс. руб.
Проведенная работа по переселению граждан из аварийного жилого фонда позволит закончить расселение домов, признанных аварийными до 01.01.2022 в 2026 году и обратиться в Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о рассмотрении вопроса включения в Адресную программу автономного округа аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2022.
После расселения аварийных домов, вошедших в Адресную программу, в реестре домов (таблица 1) признанных аварийными, останется 26 многоквартирных дома (18 867 кв. метров, 446 жилых помещений).

Кроме этого, на начало 2026 года в городе остаются 73 дома (8 144,8 кв. м, 137 жилых помещений), жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания в связи с ветхим состоянием. Это трехквартирные, двухквартирные дома и индивидуальные жилые дома, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания, по одному в 13 двухквартирных домах, в связи с ветхим состоянием (таблица 2).
В отношении граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, администрация города Югорска ежегодно по итогам перерегистрации, проводимой с 01 февраля по 01 апреля, утверждает списки очередности.
- На 01.01.2025 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состояли 484 семьи (1 305 человек).
- На 01.01.2026 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состоят 511 семья (1 340 человек).

В течение 2025 года приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 56 семьи (135 человек).
За указанный период исключено из списков очередности 29 семей (100 человек), из них:

- в связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма в порядке очередности – 10 семей (41 человек);
- в связи с переселением из непригодного жилья в рамках муниципальной программы – 8 семей (11 человек);
- в связи с самостоятельным улучшением жилищных условий (приобретение, в том числе за счет средств субсидий из бюджетных средств, вступление в наследство и т.п.) – 11 семей (48 человек).
На 01.01.2026 с правом внеочередного получения жилого помещения по договору социального найма состоят 11 семей.


На сегодняшний день проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете для получения социального жилья. После окончания перерегистрации с 01.04.2026 до 10.05.2026 будут подготовлены списки очередности на 2026 год.

На начало 2026 года для реализации мероприятия по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, запланированы денежные средства для приобретения четырех квартир.
На 01.01.2026 на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 10 участников СВО с общим количеством членов семьи 26 человек. Для улучшения их жилищных условий необходима денежная сумма в размере 43 046,8 тыс. руб.

В связи с этим в Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена заявка о необходимости дополнительного финансирования в рамках Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений.
Для сведения:

- На 01.01.2016 в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, по городу Югорску состояли 760 семей, то есть очередность уменьшилась на 33 %.

Продолжаем проводить работу по консультированию граждан о возможных мерах государственной поддержки населения в целях улучшения жилищных условий, что способствует увеличению процентного соотношения граждан, улучшивших жилищные условия по соотношению к количеству граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
Таблица 1
Реестр аварийных домов в городе Югорске по состоянию на 01.03.2026

	№ п/п
	Адрес объекта
	Год  постройки
	% износа
	Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах)
	Площадь жилых помещений, кв. м
	Количество проживающих, чел.
	Дата, номер документа о признании дома аварийным
	Произведено расселение и (или) передано в муниципальную собственность, освобождены по иным причинам
	Планируемое расселение дома

	
	Очередность сноса
	Улица, переулок, проспект
	№ дома
	
	
	Всего
	Соц. найм
	В собственности 
	Всего
	Соц. найм
	В собственности 
	Всего
	Соц. найм
	В собственности 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	1
	Мира
	47
	1982
	76,82%
	12
	1
	10
	725,9
	67,2
	658,7
	24
	2
	22
	Постановление от 09.09.2022 № 1943-п
	1
	до 31.12.2026

	2
	2
	Садовая
	58
	1987
	74,00%
	22
	4
	18
	787,0
	163,5
	623,5
	40
	6
	34
	Постановление от 29.03.2022 № 579-п
	 
	до 31.12.2026

	3
	3
	Садовая
	60
	1983
	74,42 %
	42
	29
	13
	627,9
	389,0
	238,9
	62
	43
	19
	Постановление от 09.12.2022 № 2597-п
	 
	до 31.12.2026

	4
	4
	Таежная
	30
	1974
	91,00%
	12
	5
	7
	500,6
	219,6
	281,0
	31
	12
	19
	Постановление от 09.02.2022 № 214-п
	 
	до 31.12.2027

	5
	5
	Таежная
	28
	1977
	91,00%
	12
	6
	5
	505,0
	243,3
	261,7
	21
	10
	11
	Постановление от 09.02.2022 № 212-п
	1
	до 31.12.2027

	6
	6
	Мира
	43
	1979
	80,45%
	22
	14
	8
	1 025,3
	750,5
	274,8
	42
	24
	18
	Постановление от 01.03.2022 № 362-п
	 
	до 31.12.2027

	7
	7
	Монтажников
	1а
	1984
	77,20%
	35
	10
	20
	665,4
	249,4
	416,0
	45
	15
	30
	Постановление от 27.06.2022 № 1383-п
	5
	до 31.12.2027

	8
	8
	Энтузиастов
	3
	1988
	80,70%
	26
	9
	13
	572,1
	270,5
	301,6
	38
	22
	16
	Постановление от 27.06.2022 № 1384-п
	4
	до 31.12.2028

	9
	9
	Энтузиастов
	7
	1986
	90,00%
	14
	1
	13
	775,2
	65,0
	710,2
	36
	4
	32
	Постановление от 07.07.2022 № 1489-п
	 
	до 31.12.2028

	10
	10
	Энтузиастов
	3а
	1987
	73,63 %
	26
	16
	10
	571,0
	362,1
	208,9
	52
	30
	22
	Постановление от 09.12.2022 № 2592-п
	 
	до 31.12.2029

	11
	11
	Калинина
	30
	1975
	72,86 %
	12
	3
	9
	496,4
	103,5
	392,9
	24
	6
	18
	Постановление от 09.12.2022 № 2591-п
	 
	до 31.12.2029

	12
	12
	Калинина
	24
	1976
	72,62 %
	12
	2
	10
	498,6
	94,5
	404,1
	25
	4
	21
	Постановление от 09.12.2022 № 2593-п
	 
	до 31.12.2029

	13
	13
	Мира
	53а
	1991
	72,56 %
	16
	3
	13
	865,4
	150,0
	715,4
	32
	6
	26
	Постановление от 09.12.2022 № 2595-п
	 
	до 31.12.2029

	14
	14
	Мира
	79
	1984
	74 %
	4
	0
	4
	246,2
	0,0
	246,2
	6
	0
	6
	Постановление от 10.08.2023 № 1066-п
	 
	до 31.12.2030

	15
	15
	Спортивная
	45
	1988
	75 %
	16
	8
	8
	769,1
	427,7
	341,4
	21
	11
	10
	Постановление от 10.08.2023 № 1067-п
	 
	до 31.12.2030

	16
	16
	Спортивная
	43
	1987
	75 %
	24
	11
	5
	1 151,1
	540,6
	610,5
	35
	18
	17
	Постановление от 10.08.2023 № 1068-п
	8
	до 31.12.2030

	17
	17
	Мира
	62
	1986
	75 %
	32
	12
	6
	1 532,9
	690,1
	842,8
	63
	23
	40
	Постановление от 10.08.2023 № 1069-п
	14
	до 31.12.2030

	18
	18
	Спортивная
	49
	1985
	75 %
	26
	6
	16
	567,9
	195,2
	372,7
	38
	14
	24
	Постановление от 10.08.2023 № 1070-п
	4
	до 31.12.2030

	19
	19
	Энтузиасотв
	5
	1990
	75 %
	25
	6
	19
	568,8
	128,0
	440,8
	38
	6
	32
	Постановление от 10.08.2023 № 1071-п
	 
	до 31.12.2030

	20
	20
	пер. Титова
	1
	1990
	75 %
	20
	1
	18
	1 220,9
	53,4
	1 167,5
	38
	1
	37
	Постановление от 10.08.2023 № 1072-п
	1
	до 31.12.2030

	21
	21
	Таежная
	18
	1978
	75 %
	12
	5
	7
	746,8
	307,0
	439,8
	44
	19
	25
	Постановление от 10.08.2023 № 1073-п
	 
	до 31.12.2030

	22
	22
	Таежная
	22
	1977
	75%
	12
	4
	8
	489,1
	163,3
	325,8
	25
	6
	19
	Постановление от 10.08.2023 № 1074-п
	 
	до 31.12.2030

	23
	23
	Таежная
	22В
	1984
	75%
	12
	3
	8
	725,4
	187,7
	537,7
	34
	6
	28
	Постановление от 10.08.2023 № 1075-п
	1
	до 31.12.2030

	24
	24
	Таежная
	23
	1975
	75 %
	12
	3
	9
	493,9
	133,0
	360,9
	24
	6
	18
	Постановление от 10.08.2023 № 1076-п
	 
	до 31.12.2030

	25
	25
	Ленина
	32
	1984
	75 %
	16
	0
	16
	895,2
	0,0
	895,2
	53
	0
	53
	Постановление от 10.08.2023 № 1077-п
	 
	до 31.12.2030

	26
	26
	Садовая
	84
	1998
	39%
	16
	1
	15
	843,7
	50,4
	793,3
	24
	4
	20
	Постановление от 26.04.2024 № 695-п
	 
	до 31.12.2030

	Итого:


	
	
	
	
	490
	163
	288
	18 867
	6 005
	12 862
	915
	298
	617
	
	39
	


Всего необходимо расселить 26 аварийных домов, общей площадью 18 867 кв. м, 490 жилых помещений, из них: расселены – 44 жилых помещений, подлежат расселению 446 жилых помещений.
(Предварительная стоимость переселения по утвержденному Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры нормативу средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Югорску на первый квартал 2026 года – 1 983 790 млн. руб.)
Таблица 2
Реестр домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, в городе Югорске

по состоянию на 01.03.2025
	№ п/п
	Адрес
	Год  постройки
	% износа
	Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах)
	Площадь жилых помещений, кв. м
	Количество проживающих, чел.
	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания
	Произведено расселение
	Примечание

	
	улица, переулок, проспект
	№ дома/
квартиры
	
	
	Всего
	Соц. найм
	В собственности
	Всего
	Соц. найм
	В собственности
	Всего
	Соц. найм
	В собственности
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Вавилова
	6. кв.2
	1984
	65
	1
	 
	1
	53,1
	 
	53,1
	3
	 
	3
	заключение МК от 31.08.12
	 
	 

	2
	Гастелло
	11
	1973
	62
	2
	 
	2
	112,3
	 
	112,3
	5
	 
	5
	протокол комиссии № 4 от 29.12.2006
	 
	 

	3
	Дружбы народов
	1а
	1987
	 
	1
	 
	1
	76,5
	 
	76,5
	4
	 
	4
	Постановление от 13.08.2020
№ 1107
	 
	 

	4
	Дружбы народов
	2
	1990
	65
	2
	1
	1
	108,2
	69,3
	38,9
	9
	5
	4
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	5
	Дружбы народов
	12
	1972
	65
	2
	1
	1
	134,8
	71,2
	63,6
	2
	1
	1
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	6
	Дружбы народов
	3,кв.1
	1972
	70
	1
	 
	1
	59,7
	 
	59,7
	3
	 
	3
	Постановление от 27.12.2017 
№ 3305
	 
	 

	7
	Есенина
	1
	1980
	61
	2
	 
	2
	94,4
	 
	94,4
	2
	 
	2
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	8
	Заводская 
	20
	1982
	65
	2
	 
	2
	142,7
	 
	142,7
	3
	 
	3
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	9
	Калинина
	43
	1970
	64
	2
	 
	2
	109,3
	 
	109,3
	7
	 
	7
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	10
	Калинина
	31
	1969
	64
	2
	 
	2
	105,0
	 
	105,0
	3
	 
	3
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	11
	Калинина
	37
	1970
	61
	2
	 
	2
	86,0
	45,8
	40,2
	2
	1
	1
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	12
	Калинина
	41
	1968
	63
	2
	 
	2
	121,0
	60,2
	60,8
	3
	2
	1
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	13
	Калинина
	9
	1970
	62
	4
	 
	4
	111,4
	 
	111,4
	3
	 
	3
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	14
	Калинина
	13
	1970
	64
	3
	1
	2
	137,1
	62,9
	74,2
	8
	3
	5
	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006
	 
	 

	15
	Калинина
	17
	1970
	62
	2
	 
	2
	155,7
	 
	155,7
	4
	 
	4
	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006
	 
	 

	16
	Калинина
	47
	1970
	63
	3
	 
	3
	169,3
	 
	169,3
	9
	 
	9
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	17
	Калинина
	35
	1970
	65
	2
	1
	1
	82,9
	42,1
	40,8
	10
	7
	3
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	18
	Калинина
	49
	1970
	62
	2
	1
	1
	107,5
	50,1
	57,4
	3
	1
	2
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	19
	Калинина
	3, кв. 2
	1976
	68
	1
	 
	1
	88,1
	 
	88,1
	2
	 
	2
	заключение МК от 16.04.2015
	 
	 

	20
	Калинина
	20
	1970
	63
	2
	 
	2
	95,0
	 
	95,0
	2
	 
	2
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	21
	Калинина
	22, кв.1
	1968
	65
	1
	1
	 
	57,9
	 
	57,9
	2
	2
	 
	Постановление от 22.11.2016 
№ 2873
	 
	 

	22
	Клары Цеткин
	10
	1978
	67
	2
	1
	1
	194,3
	97,1
	97,2
	5
	1
	4
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	1
	 

	23
	Клары Цеткин
	14
	1981
	70
	2
	 
	2
	120,3
	 
	120,3
	3
	 
	3
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	1
	 

	24
	Клары Цеткин
	3
	1977
	63
	3
	 
	3
	185,9
	 
	185,9
	4
	 
	4
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	25
	Клары Цеткин
	5
	1978
	67
	2
	1
	1
	120,2
	72,9
	47,3
	9
	4
	5
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	26
	Клары Цеткин
	8, кв. 1
	1978
	94
	1
	 
	1
	77,8
	 
	77,8
	5
	 
	5
	Постановление  от 05.02.2020 
№ 205
	 
	 

	27
	Ленина
	5
	1999
	 
	1
	 
	1
	115,0
	 
	115,0
	1
	 
	1
	Постановление  от 19.05.2020 
№ 665
	 
	 

	28
	Лесная
	18
	1970
	68
	4
	3
	1
	210,3
	153,1
	57,2
	8
	3
	5
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	29
	Лесная
	15
	1970
	63
	2
	1
	1
	129,9
	92,0
	37,9
	2
	1
	1
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	30
	Лесная
	16, кв.2
	1973
	66
	1
	 
	1
	54,4
	0,0
	54,4
	2
	 
	2
	заключение МК от 2015
	 
	 

	31
	Лесная
	1,кв.2
	1985
	68
	1
	 
	1
	56,5
	0,0
	56,5
	2
	 
	2
	Постановление от 07.03.2017 
№ 492
	 
	 

	32
	Лесозаготовителей
	4, кв.1
	1966
	62
	1
	 
	1
	51,0
	0,0
	51,0
	1
	 
	1
	Постановление от 09.02.2017 
№ 352
	 
	 

	33
	Лесозаготовителей
	14
	1966
	68
	1
	 
	1
	72,3
	 
	72,3
	1
	 
	1
	Постановление от 12.09.2017 
№ 2175
	 
	 

	34
	Лесозаготовителей
	38
	1966
	80
	1
	 
	1
	49,4
	 
	49,4
	1
	 
	1
	Постановление  от 18.07.2018
№ 2000
	 
	 


Постановление  от 23.03.2020 

	№ 453
	 
	 

	36
	Лесозаготовителей
	50
	1980
	74
	1
	 
	1
	34,4
	 
	34,4
	1
	 
	1
	Постановление № 1179-п  от 29.06.2021 
	 
	 

	37
	Лесозаготовителей
	52
	1964
	 
	1
	 
	1
	52,9
	 
	52,9
	3
	 
	3
	Постановление от 30.09.2020
№ 1413
	 
	 

	38
	Мира
	37
	1970
	64
	2
	1
	1
	101,2
	56,0
	45,2
	7
	3
	4
	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006
	 
	 

	39
	Мира
	39
	1970
	62,3
	2
	 
	2
	123,9
	 
	123,9
	6
	 
	6
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	40
	Мичурина
	7
	1982
	 
	3
	 
	3
	197,0
	 
	197,0
	9
	 
	9
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	41
	Мичурина
	9
	1982
	 
	2
	1
	1
	137,4
	71,1
	66,3
	5
	1
	4
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	42
	Мичурина
	4,кв.3
	1982
	 
	1
	1
	 
	65,9
	0,0
	65,9
	3
	3
	 
	Постановление от 07.03.2017 
№ 490
	 
	 

	43
	Новая
	4\1
	1979
	 
	2
	1
	1
	150,9
	67,9
	83,0
	7
	3
	4
	заключение МК от 30.08.12
	 
	 

	44
	Октябрьская
	4а
	1981
	 
	3
	1
	2
	185,6
	61,9
	123,7
	9
	4
	5
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	45
	Октябрьская
	7
	1974
	 
	2
	1
	1
	130,0
	62,3
	67,7
	3
	1
	2
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	1
	 

	46
	Октябрьская
	8
	1974
	 
	2
	1
	1
	130,0
	66,6
	63,4
	2
	1
	1
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	47
	Октябрьская
	37
	1980
	 
	3
	1
	2
	155,6
	36,2
	119,4
	10
	6
	4
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	48
	Октябрьская
	13,кв.2
	1968
	 
	1
	 
	1
	40,4
	 
	40,4
	1
	 
	1
	Постановление от 25.04.2017 
№ 902
	 
	 

	49
	пер. Северный 
	3
	1977
	 
	3
	 
	3
	154,0
	 
	154,0
	2
	 
	2
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	50
	пер. Северный 
	7
	1983
	 
	3
	 
	3
	151,3
	 
	151,3
	4
	 
	4
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	51
	пер. Северный 
	17
	1985
	 
	3
	1
	2
	151,5
	35,3
	116,2
	10
	6
	4
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	52
	Попова
	23
	1966
	 
	2
	 
	2
	124,0
	 
	124,0
	2
	 
	2
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	53
	Попова
	27
	1966
	 
	2
	 
	2
	126,0
	 
	126,0
	1
	 
	1
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	54
	Снежная
	2
	1984
	 
	1
	 
	1
	80,0
	 
	80,0
	3
	 
	3
	Постановление от 27.12.2017 
№ 3303
	 
	 

	55
	Советская
	11
	1978
	 
	2
	2
	 
	94,2
	94,2
	 
	3
	3
	 
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	56
	Советская
	55
	1981
	 
	4
	 
	4
	223,0
	 
	223,0
	6
	 
	6
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	57
	Советская
	57а
	1985
	 
	3
	 
	3
	300,0
	 
	300,0
	6
	 
	6
	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	58
	Советская
	61,кв.3
	1981
	 
	1
	1
	 
	54,4
	54,4
	 
	2
	2
	 
	Постановление от 25.04.2017 
№ 901
	 
	 


Постановление от 07.09.2022 

	№ 1922-п
	 
	 

	60
	Спортивная
	19
	1976
	 
	2
	 
	2
	120,5
	 
	120,5
	3
	 
	3
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	61
	Строителей
	29
	1980
	 
	1
	 
	1
	39,7
	 
	39,7
	1
	 
	1
	Постановление от 30.07.2021 
№ 1410-п
	 
	 

	62
	Строителей
	37
	1989
	 
	1
	 
	1
	46,2
	 
	46,2
	3
	 
	3
	Постановление от 25.04.2017 
№ 904
	 
	 

	63
	Строителей
	43
	1967
	 
	1
	 
	1
	51,6
	 
	51,6
	1
	 
	1
	Постановление от 07.06.2017 
№ 1336
	 
	 

	64
	Студенческая
	13
	1966
	 
	1
	1
	 
	36,9
	36,9
	0,0
	6
	6
	 
	заключение МК от 31.08.12
	 
	 

	65
	Таежная
	39
	1970
	 
	2
	1
	1
	140,1
	40,1
	100,0
	5
	4
	1
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	66
	Таежная
	41
	1970
	 
	2
	 
	2
	141,0
	 
	141,0
	2
	 
	2
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	67
	Таежная
	45
	1970
	 
	3
	1
	2
	188,1
	50,0
	138,1
	7
	2
	5
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	68
	Таежная
	47
	1970
	 
	2
	 
	2
	140,0
	 
	140,0
	3
	 
	3
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	69
	Таежная
	61
	1987
	 
	2
	 
	2
	166,8
	 
	166,8
	4
	 
	4
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	70
	Таежная
	72
	1970
	 
	2
	1
	1
	110,0
	51,7
	58,3
	2
	1
	1
	протокол комиссии    № 6 от 29.12.2006
	 
	 

	71
	Таежная
	3, кв.1
	1974
	 
	1
	 
	1
	40,1
	 
	40,1
	1
	 
	1
	Постановление  от 26.11.2018
№ 3247
	 
	 

	72
	Транспортная
	3
	1982
	 
	1
	1
	 
	66,8
	66,8
	 
	5
	5
	 
	заключение МКот 31.08.12
	 
	 

	73
	Транспортная
	17
	1983
	 
	1
	 
	1
	78,4
	 
	78,4
	3
	 
	3
	заключение от 2015
	 
	 

	74
	Буряка
	7а, кв. 2
	1971
	 
	1
	 
	1
	25,7
	 
	25,7
	1
	 
	1
	Постановление  от 19.09.2024     № 1569-п
	 
	 

	итого
	
	
	
	
	137
	30
	107
	8 117,20
	1 748,40
	6 368,80
	293
	89
	204
	
	3
	


Всего - 74 дома, в них - 137 жилых помещений, общей площадью - 8 117,20 кв. м; 293 человека.
