«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2013                                                                                                                         № 1446

Об утверждении долгосрочной

целевой программы города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных

домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом» на 2011-2015 годы»:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования                  в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 06 июня 2013   № 1446

Долгосрочная целевая программа города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в городе Югорске на 2013 — 2015 годы»

г. Югорск

2013

Паспорт долгосрочной целевой программы города Югорска

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 — 2015 годы»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение администрации города Югорска от «20» мая 2013 № 266 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Югорска от 07.02.2013 № 62». |
| Дата утверждения | «___»_______20____ № _______ |
| Разработчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. |
| Муниципальный заказчик - координатор | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. |
| Муниципальные заказчики | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. |
| Цели | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности. |
| Задачи | 1. Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности, а также улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам. 2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных систем, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов. 3. Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение к единому архитектурному облику фасадов зданий (ремонт балконов с остеклением, ремонт подъездов). |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации | Ремонт крыш – 30,96 тыс.кв. метров. Утепление и ремонт фасадов – 52,12 тыс.кв. метров. Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем – 51. Ремонт фундаментов – 0,18 тыс.куб. метров. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления по тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа – 246 штук. Ремонт подъездов – 5,88 тыс.кв. метров. Ремонт балконов – 3,13 тыс.кв. метров. Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9. |
| Сроки реализации | 2013 — 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Наш дом». Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов». Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт балконов и подъездов» |
| Объем и источники финансирования | Подпрограмма 1. Источники; Всего, тыс. рублей; 2013 год; 2014 год; 2015 год. Средства бюджета автономного округа; 20 706,200; 15 837,300; 3 018,900; 1 850,000. Средства бюджета автономного округа Дорожного фонда (остаток 2012г.); 1 046,26; 1 046,260; 0; 0. Средства бюджета города; 1 564,720; 1 307,720; 159,000; 98,000. Средства собственников помещений; 1 600,556; 1 167,808; 216,374; 216,374. Всего; 24 917,736; 19 359,088; 3 394,274; 2 164,374. |
|  | Подпрограмма 2 |
|  | Источники; Всего, тыс. рублей; 2013 год; 2014 год; 2015 год. Средства фонда содействия реформированию ЖКХ; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета автономного округа; 0; 0; 0; 0. Средства местного бюджета; 7 863,600; 7 863,600; 0; 0. Средства собственников помещений; 6 541,937; 6 541,937; 0; 0. Всего; 14 405,537; 14 405,537; 0; 0. |
|  | Подпрограмма 3. Источники; Всего, тыс. рублей; 2013 год; 2014 год; 2015 год. Средства местного бюджета; 12 044,300; 12 044,300; 0; 0. Средства собственников помещений; 633,90; 633,900; 0; 0. Всего:; 12 678,200; 12 678,200; 0; 0. |
|  | ВСЕГО по программе Источники; Всего, тыс. рублей; 2013 год; 2014 год; 2015 год. Средства фонда содействия реформированию ЖКХ; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета автономного округа; 21 752,460; 16 883,560; 3 018,900; 1 850,000. Средства местного бюджета; 21 472,620; 21 215,620; 159,000; 98,000. Средства собственников помещений; 8 776,393; 8 343,645; 216,374; 216,341. Всего по программе:; 52 001,473; 46 442,825; 3 394,274; 2 164,374. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации (показатели социально-экономической эффективности) | 1) Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов - 38,5 процентов. 2) Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности - 87,25 тыс.кв.метров. 3) Удовлетворенность населения качеством проведенного капитального ремонта в местах общего пользования – 14.6 процентов. 4) Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству – 6 процентов. |

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена долгосрочная целевая программа

Программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации           с целью реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон                № 185-ФЗ), целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 № 271-п           (далее – целевая программа «Наш дом»), для осуществления капитального ремонта многоквартирных домов из средств бюджета муниципального образования городской округ город Югорск и благоустройство прилегающих территорий к многоквартирным домам.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД).

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Жители города Югорска до вступления в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-I занимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления приватизации  муниципального жилищного фонда социального использования на территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и экономические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не соответствовало нормативным характеристикам. Жилищный фонд передавался в муниципальную собственность от организаций разных форм собственности с недоремонтом свыше пяти лет.

В структуре жилищного фонда города числится:

- жилья с износом от 31% до 65% - 365,6 тыс. кв. метров;

- от 66% и выше – 123,6 тыс. кв. метров,

что составляет 65% от общего количества многоквартирных домов.

Решить проблему снижения физического износа домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и местного бюджета, средств товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в МКД, управление которым осуществляется управляющей организацией.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно - коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта,                  а также на привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – Фонда), окружного и местного бюджетов, а также средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в МКД, управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных систем, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Кроме того острой проблемой является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Для приведения дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в состояние, отвечающее требованиям безопасности и комфорта, а также в целях стимулирования муниципальных образований на развитие системы управления многоквартирными домами и проведение капитального ремонта многоквартирных домов на условиях софинансирования целевой программы «Наш дом», предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Условием предоставления из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры субсидий муниципальным образованиям на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов является обеспечение установленной доли софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 10%.

Раздел 2

Основные цели и задачи Программы, целевые показатели

Основная цель Программы: улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности.

Целевые показатели приведены в приложении 1.

Задачи:

Подпрограмма 1 «Наш дом».

1. Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности, а также улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам.

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам инженерных систем, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов.

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт балконов и подъездов»

3. Завершение комплексного  капитального ремонта в многоквартирных домах, а также  приведение к единому архитектурному облику фасадов зданий (ремонт балконов с остеклением, ремонт подъездов).

В настоящей Программе используются следующие понятия:

1) капитальный ремонт многоквартирных домов – комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления;

2) дворовые территории многоквартирных домов – территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и проездами;

3) товарищество собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

Раздел 3

Программные мероприятия

Основные программные мероприятия приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Программные мероприятия, направленные на капитальный ремонт и модернизацию многоквартирных жилых домов, предусматривают возможность провести капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ и (или) целевой программы «Наш дом», а также Порядком предоставления управляющим организациям, ТСЖ, либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов города Югорска, утвержденным постановлением администрации города Югорска 24.06.2010 № 1104 (далее - Порядок предоставления УО, ТСЖ бюджетных средств).

Капитальный ремонт многоквартирных домов предусматривает первоочередную реализацию программных мероприятий в жилых домах, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом.

В ходе реализации Программы в соответствии с Федеральным законом  № 185-ФЗ, целевой программой «Наш дом», Порядком предоставления УО, ТСЖ бюджетных средств планируется выполнение следующих видов работ:

В части капитального ремонта многоквартирных домов:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыш;

3) утепление и ремонт фасадов;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета (ПУ) потребления ресурсов и узлов управления (УУ)  (тепловой энергии, горячей и холодной воды (ГВС и ХВС), электрической энергии, газа);

6) ремонт фундаментов;

7) ремонт подъездов.

В части благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам – устройство контейнерных площадок, детских и спортивных площадок гостевых автостоянок, тротуаров, подъездных путей, внутриквартальные проезды.

За счет средств Дорожного фонда – капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных автомобильных дорог, места стоянки автотранспортных средств, подъездные пути, тротуары.

Раздел 4

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансирование  Программы осуществляется в рамках реализации Федерального закона          № 185-ФЗ, целевой программы «Наш дом», Порядком предоставления УО, ТСЖ бюджетных средств.

4.1. Подпрограмма 1. «Наш дом»

В рамках реализации Подпрограммы «Наш дом» субсидия  предоставляется за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета.

Общая сумма по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2013– 2015 годы составляет - 16 005,656 тыс. рублей (приложение 2).

Уровень софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальному образованию.

Уровень обеспеченности по городу Югорску составляет:

| Уровень бюджетной расчетной обеспеченности | един. измер. | Уровень софинансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет МО |
| От 0,0 до 1,3 | процентов | 95 | 5 |
|  | тыс.рублей | 13 684,200 | 720,900 |

В Подпрограмме участвуют средства собственников помещений многоквартирных домов. Доля средств составляет  не менее 10 процентов от общей стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, что составляет 1 600,556 тыс. рублей.

Поадресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году (приложение 3):

В разрезе Подпрограммы предусмотрено софинансирование расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета города Югорска на капитальный ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Доля софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 10 процентов               от суммы бюджетного финансирования от стоимости объекта, в соответствии с целевой программой «Наш дом».

Субсидия на благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам

- 8 912,08 тыс. рублей, в том числе средства Дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 7 665,910 тыс. рублей.

Поадресный перечень дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году (приложение 3).

На очередной финансовый год и плановый период объем финансирования будет уточняться.

Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов проводится в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ на основании окружной программы, утвержденной Постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках реализации Подпрограммы субсидия предоставляется из  средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств автономного округа и средств местного бюджета, а также средства собственников помещений не менее 15 процентов.

Общая сумма по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2013– 2015 годы составляет - 14 405,537 тыс. рублей (приложение 2).

Финансирование по бюджетам на 2013 год и все последующие годы будет уточняться.

Поадресный перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году  (приложение 4).

Механизм включения многоквартирных домов на проведение капитального ремонта в Подпрограммы 1 и 2

Муниципальное образование направляет проект перечня многоквартирных домов, для включения в окружную программу на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, после проведенного отбора заявок на участие в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 12.12.2012 № 3272.

Сумма между многоквартирными домами распределяется согласно проектно – сметной документации.

Денежные средства между муниципальными образованиями из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.04.2008 № 83-п                    «О разработке адресной программе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт балконов и подъездов»

Капитальный ремонт балконов и подъездов, осуществляется за счет средств местного бюджета и собственников помещений, в соответствии с Порядком предоставления УО, ТСЖ бюджетных средств. Доля собственников помещений составляет не менее пяти процентов от общей стоимости капитального ремонта МКД.

Общая сумма Подпрограммы составляет - 12 678,200 тыс. рублей (приложение 5).

В Подпрограмму включаются многоквартирные дома, в которых был проведен капитальный ремонт, в рамках Подпрограмм 1 и 2 при условии отсутствии задолженности за проведенный капитальный ремонт, а также отсутствии задолженности  за жилищно – коммунальные услуги.

Оплата производится на основании актов выполненных работ.

На очередной финансовый год и плановый период объем финансирования будет уточняться.

Раздел 5

Механизм реализации целевой программы

Между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска заключается соглашение о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта МКД и благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ и (или) целевой программой «Наш дом».

Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города (далее – Департамент):

1) формирует перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с Порядком отбора заявок на участие в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным постановлением администрации города Югорска 12.12.2012 № 3272;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение программы;

3) организует исполнение программы на основании заключенного договора между департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска;

4) предоставляет отчет о выполнении программы;

5) осуществляет иные необходимые для реализации программы функции в рамках реализации программы в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ и окружной программы «Наш дом»;

Субсидия по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется в соответствии  с положением о Порядке предоставления субсидий товариществам собственникам жилья, жилищным, жилищно – строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденным постановлением администрации города Югорска 08.07.2009г. № 1124, а также с Порядком предоставления УО, ТСЖ бюджетных средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система показателей, характеризующих результативность долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов по городу Югорску на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов |  |  |  |  | Базовый показатель на начало реализации программы |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (конец 2015 года) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт крыш и в многоквартирных домах, тыс. кв.метров, в том числе: |  |  |  |  | 22,30 |  |  | 4,66 |  | 2,00 | 2,00 |  | 30,96 |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 3,06 |  |  | 1,56 |  | 2,00 | 2,00 |  | 8,62 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | 19,24 |  |  | 3,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 22,34 |  |
| 2. | Утепление и ремонт фасадов зданий в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе: |  |  |  |  | 43,17 |  |  | 4,55 |  | 2,20 | 2,20 |  | 52,12 |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 3,17 |  |  | 1,25 |  | 2,20 | 2,20 |  | 8,82 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | 40,00 |  |  | 3,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 43,30 |  |
| 3. | Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем, единиц, в том числе: |  |  |  |  | 42 |  |  | 5 |  | 2 | 2 |  | 51 |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 9 |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | 38 |  |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 42 |  |
| 4. | Ремонт фундаментов в многоквартирных домах, тыс.куб. метров, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,18 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,18 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,04 |  | 0 | 0 |  | 0,04 |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,14 |  | 0 | 0 |  | 0,14 |  |
| 5. | Установка коллективных (общедомовых) ПУ учета потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии горячей и холодной воды, электрической энергии, газа, единиц, в том числе: |  |  |  |  | 206 |  |  | 20 |  | 10 | 10 |  | 246 |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | 10 | 10 |  | 40 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | 186 |  |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 206 |  |
| 6. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах, тыс. кв.метров, в том числе: |  |  |  |  | 3,98 |  |  | 0,30 |  | 0,80 | 0,80 |  | 5,88 |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 0,64 |  |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,80 |  | 2,24 |  |
| 6.2. | Подпрограмма 3 |  |  |  |  | 3,34 |  |  | 0,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3,64 |  |
| 7. | Ремонт балконов в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе: |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,23 |  | 2,00 | 0,20 |  | 3,13 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2,00 | 0,20 |  | 2,20 |  |
| 7.2. | Подпрограмма 3 |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,23 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,93 |  |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, единиц, в том числе: |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 9 |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 1 | 0 |  | 9 |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов, процентов. |  |  |  |  | 35,80 |  |  | 37,35 |  | 37,91 | 38,5 |  | 38,5 |  |
| 2. | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности, тыс.кв.метров. |  |  |  |  | 77,63 |  |  | 5,62 |  | 2 | 2 |  | 87,25 |  |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством проведенного ремонта в местах общего пользования, процентов. |  |  |  |  | 11,36 |  |  | 12,3 |  | 13,44 | 14,6 |  | 14,6 |  |
| 4. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, процентов. |  |  |  |  | 4 |  |  | 5,3 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПУ - приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УУ- узлы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию, всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | год |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| Цель 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта и модернизация многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности, а также улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1. «Наш дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства бюджета автономного округа |  | 13 684,200 | 9 984,200 |  | 1 850,000 |  |  | 1 850,000 |  | Ремонт крыши - 8,62 тыс.кв. метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 8,82 тыс.кв.метров.; кол-во домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 9 штук; ремонт фундаментов - 0,04 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 40 штук.; ремонт подъездов - 2,24 тыс.кв.метров. |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 720,900 | 525,500 |  | 97,400 |  |  | 98,000 |  |  |
|  |  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 1 600,556 | 1 167,808 |  | 216,374 |  |  | 216,374 |  |  |
|  |  | Итого по мероприятиям: |  |  |  |  | 16 005,656 | 11 677,508 |  | 2 163,774 |  |  | 2 164,374 |  |  |
| 2 |  | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства бюджета автономного округа |  | 5 853,100 | 5 853,100 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9 штук. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству - 6 процентов. |
|  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа Дорожный фонд (остаток 2012 года) |  | 1 046,260 | 1 046,260 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 766,550 | 766,550 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 7 665,910 | 7 665,910 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 3 |  | Благоустройство дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | средства бюджета автономного округа |  | 1 168,900 | 0 |  | 1 168,900 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 77,270 | 15,67 |  | 61,600 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 1 246,170 | 15,67 |  | 1 230,500 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Всего по задаче 1 (Подпрограмма 1): |  |  |  |  | 24 917,736 | 19 359,088 |  | 3 394,274 |  |  | 2 164,374 |  |  |
|  |  | в том числе: |  | 2013-2015 | средства бюджета автономного округа |  | 21 752,460 | 16 883,560 |  | 3 018,900 |  |  | 1 850,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 1 564,720 | 1 307,720 |  | 159,000 |  |  | 98,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 1 600,556 | 1 167,808 |  | 216,374 |  |  | 216,374 |  |  |
|  |  | Задача 2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ркмонта многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | Ремонт крыши - 22,34 тыс.кв. метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 43,30 тыс.кв.метров.; кол-во домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 42 штук; ремонт фундаментов - 0,14 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов м УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 206 штук. |
|  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 7 863,600 | 7 863,600 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 6 541,937 | 6 541,937 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Всего по задаче 2 (Подпрограмма 2) |  |  |  |  | 14 405,537 | 14 405,537 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 7 863,600 | 7 863,600 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 6 541,937 | 6 541,937 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | Задача 3. Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение к единому архитектурному облику фасадов зданий (ремонт балконов с остеклением, ремонт подъездов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт балконов и подъездов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ркмонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства местного бюджета |  | 12 044,300 | 12 044,300 |  | 0 |  |  | 0 |  | Ремонт подъездов - 3,64 тыс.кв.метров; ремонт балконов - 0,93 тыс.кв.метров. |
|  |  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 633,900 | 633,900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Всего по задаче 3 (Подпрограмма 3) |  |  |  |  | 12 678,200 | 12 678,200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Всего по программе: |  |  |  |  | 52 001,473 | 46 442,825 |  | 3 394,274 |  |  | 2 164,374 |  |  |
|  |  | в том числе: |  | 2013-2015 | средства бюджета автономного округа |  | 21 752,460 | 16 883,560 |  | 3 018,900 |  |  | 1 850,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  | 21 472,620 | 21 215,620 |  | 159,000 |  |  | 98,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства собственников помещений МКД |  | 8 776,393 | 8 343,645 |  | 216,374 |  |  | 216,374 |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПУ - приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УУ - узлы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году Подпрограмма 1 «Наш дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений |  | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета автономного округа | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Буряка, д. 3Г | 1978 | кирп. | 2 | 2 | 1 176,7 | 1 094,3 | 1 052,9 | 58 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 6 459,889 | 5 523,189 | 290,700 | 646,000 |
| 2 | ул. Советская, д. 9 | 1978 | дер. | 1 | 0 | 159,9 | 147,8 | 147,8 | 9 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт сетей газоснабжения | 1 647,010 | 1 408,200 | 74,110 | 164,700 |
| 3 | ул. Дружбы Народов, д. 3 | 1972 | брус. | 1 | 0 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 4 | част. | ремонт фундамента, ремонт крыши | 1 305,011 | 1 115,851 | 58,660 | 130,500 |
| 4 | ул. Спортивная, д. 12 | 1973 | брус. | 1 | 0 | 133,6 | 133,6 | 56,1 | 5 | част. | ремонт сетей газоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1 376,108 | 1 176,500 | 62,000 | 137,608 |
| 5 | ул. Калинина, д. 55 | 1970 | брус. | 1 | 0 | 170,5 | 145,3 | 145,3 | 4 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 889,490 | 760,460 | 40,030 | 89,000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1 767,4 | 1 647,7 | 1 528,8 | 80 |  |  | 11 677,508 | 9 984,200 | 525,500 | 1 167,808 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда в том числе по адресно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров | 7 665,910 | 6 899,360 | 766,550 | 0,000 |
| 1.1. | ул. Мира, д. 54А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 100,000 | 1 890,000 | 210,000 | 0,000 |
| 1.2. | ул. Садовая, д. 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 403,400 | 3 963,100 | 440,300 | 0,000 |
| 1.3. | ул. Менделеева, 59 (остаток 2012 г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 162,510 | 1 046,260 | 116,250 | 0,000 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет средств в том числе по адресно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство детских площадок | 15,670 | 0,000 | 15,670 | 0,000 |
| 2.1. | ул. Менделеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,670 | 0,000 | 15,670 | 0,000 |
|  | Итого по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 681,580 | 6 899,360 | 782,220 | 0,000 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 359,088 | 16 883,56 | 1 307,72 | 1 167,808 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений |  | количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | средства бюджета автономного округа | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ул. Попова, д. 4А | 1980 | Камен. | 3 | 2 | 1 200,00 | 1 083,15 | 1 030,20 | 55 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа) | 4 271 875,15 | 0,00 | 0,00 | 2 331 895,15 | 1 939 980,00 |
| 2 | ул. Таежная, д. 12/1 | 1986 | блочный | 3 | 3 | 1 285,50 | 1 228,40 | 1 178,10 | 50 | част. |  | 4 707 985,11 | 0,00 | 0,00 | 2 569 955,16 | 2 138 029,95 |
| 3 | ул. Попова, д. 60 А | 1987 | блочный | 2 | 2 | 829,80 | 670,20 | 670,20 | 37 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа), ремонт фундаментов | 3 039 058,76 | 0,00 | 0,00 | 1 658 935,76 | 1 380 123,00 |
| 4 | ул. Садовая, д. 23 А | 1993 | блочный | 2 | 1 | 538,40 | 446,40 | 316,70 | 25 | част. |  | 2 386 617,93 | 0,00 | 0,00 | 1 302 813,93 | 1 083 804,00 |
|  | ИТОГ: | х | х | х | х | 3 853,70 | 3 428,15 | 3 195,20 | 167 | х | х | 14 405 536,95 | 0,00 | 0,00 | 7 863 600,00 | 6 541 936,95 |

|  |  | Приложение 5 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт балконов и подъездов» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | средства собственников помещений |
|  |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Мира, д. 18/1 | ремонт подъездов | 2 569,070 | 2 440,620 | 128,450 |
| 2 | ул. Ленина, д. 12 | ремонт балконов с остеклением | 2 809,280 | 2 668,820 | 140,460 |
| 3 | ул. Таежная, д. 18А | ремонт балконов с остеклением | 716,870 | 681,030 | 35,840 |
| 4 | Югорск - 2, д.7 | ремонт балконов с остеклением | 6 582,980 | 6 253,830 | 329,150 |
|  | Итого: |  | 12 678,200 | 12 044,300 | 633,90 |