Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, 19 микрорайон: ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая); ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная); ул. Семейная (р-н ТП); ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото); ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) и ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова).

Срок выполнения работ:

-  начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28 дней с даты заключения муниципального контракта.

Срок исполнения контракта Сторонами: 66 (шестьдесят шесть дней) с даты заключения муниципального контракта.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________200,18  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________166,82  тыс. рублей

нормативные затраты труда машинистов_______________31,18   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 114,14 |  | 85,61 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 79,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 39,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,89 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 1050 | 11,90 |  | 12 495,00 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 495,00 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1050 | 6,69 |  | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 024,50 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 4,67 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 750 | 250,00 |  | 15 419,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 419,41 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 405,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 490,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 914,41 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 530,58 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 506,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 914,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 530,58 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 419,41 |  |  |
| Раздел 2. ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 351,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 114,14 |  | 68,48 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 5,904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 351,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 63,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 31,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,30 |  |  |
| 7 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 840 | 11,90 |  | 9 996,00 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 996,00 |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 840 | 6,69 |  | 5 619,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 619,60 |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,73 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,02 |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 600 | 250,00 |  | 12 335,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 335,53 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 324,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 992,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 331,53 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 424,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 804,85 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,94 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 331,53 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,16 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,22 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 619,60 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,16 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,22 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 424,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 335,53 |  |  |
| Раздел 3. ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,73 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,02 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 1200 | 250,00 |  | 24 671,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 671,05 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 692,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 671,05 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 698,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 671,05 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 698,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 671,05 |  |  |
| Раздел 4. ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 114,14 |  | 51,36 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 4,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 23,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,72 |  |  |
| 14 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 630 | 11,90 |  | 7 497,00 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 497,00 |  |  |
| 15 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 630 | 6,69 |  | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 214,70 |  |  |
| 16 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,26 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 450 | 250,00 |  | 9 251,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 251,64 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 243,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 494,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 748,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 318,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 103,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 748,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 318,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 251,64 |  |  |
| Раздел 5. ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 114,14 |  | 51,36 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 4,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 23,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,72 |  |  |
| 19 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 630 | 11,90 |  | 7 497,00 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 497,00 |  |  |
| 20 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 630 | 6,69 |  | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 214,70 |  |  |
| 21 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,26 |  |  |
| 22 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 450 | 250,00 |  | 9 251,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 251,64 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 243,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 494,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 748,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 318,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 103,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 748,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,92 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 318,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 251,64 |  |  |
| Раздел 6. ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 114,14 |  | 85,61 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 79,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 39,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,89 |  |  |
| 24 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 1050 | 11,90 |  | 12 495,00 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 495,00 |  |  |
| 25 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1050 | 6,69 |  | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 024,50 |  |  |
| 26 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 4,67 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  |  | 750 | 250,00 |  | 15 419,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 419,41 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 405,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 490,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 914,41 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 530,58 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 506,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 914,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,28 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 530,58 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 419,41 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 313,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 984,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,82 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 328,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 820,32 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 722,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,82 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 328,68 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,84 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 098,00 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,84 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 364,06 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 184,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |