**Пояснительная записка**

по реализации муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» было освоено 203 700,7 тыс. руб.

*Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

**Реконструкция ул. Менделеева в г.Югорске (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) -** выполняется устройство защиты сетей связи, устройство нижнего слоя асфальтобетона, устройство дорожных знаков, тротуара, благоустройство. Готовность объекта - 82%.

**Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская –** работы выполнены, объект готовится к вводу в эксплуатацию. Средства, предусмотренные на строительство объекта освоены в полном объеме.

**Реконструкция дороги по ул.Южная – Вавилова (от ул.Покровская до ул.Ермака)** – выполняются работы по устройству тротуара, освещения пешеходного перехода через ж/д путь, благоустройство. Средства, предусмотренные на строительство объекта освоены в полном объеме.

**Транспортная развязка в двух уровнях** – выполнено техническое обследование объекта.

**Реконструкция автомобильной дороги по ул.Звездная –** выполняются проектные работы.

**Реконструкция автомобильной дороги по ул.Уральская –** выполняются проектные работы.

*Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Средства по данной задаче направлены на обеспечение текущего содержания городских дорог, которое включает летнее и зимнее содержание городских дорог: очистку проезжей части и тротуаров от мусора, снега, удаление снежного вала и очистка обочин, очистку проездов на второстепенные дороги, россыпь противогололёдного материала на проезжей части и тротуарах, вывоз снега, очистка и поправка дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог и прочее. В дополнительные работы входят: дорожная разметка, установка дорожных знаков, установка барьеров принудительного ограничения скорости, противопаводковые мероприятия (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистка ливневой канализации, отсыпка грунтовых дорог, окрашивание бордюров, содержание светофоров и прочее.

Выполнен ремонт городских дорог: текущий – 15 815 м2, ямочный – 1 060,2 м2.

*Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.*

В 2015 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования осуществлялись по городским муниципальным и коммерческим маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска».

Муниципальные маршруты (№11 «А» «Финский комплекс – ПММК»; №20 «Югорск – югорск – 2», №20 «А» «Югорск – Югорск – 2», №21 «Торговый центр – Зеленая зона») производились автотранспортным предприятием ОАО «Северавтотранс». Затраты предприятия на перевозку одного пассажира значительно превышают стоимость проездного билета, поэтому за счет средств городского бюджета автотранспортному предприятию возмещаются недополученные доходы в форме субсидий, которые в 2015 году составили 17,7 млн. рублей.

Коммерческие маршруты (№№1, 1 «Б» «Финский комплекс – Школа №2», №1»А» «Школа №6 – Авалон – Школа №2», №№11, 11»Б» «Финский комплекс – ПММК», №№21 «А», 21 «Б» «магазин «Парус» - Зеленая зона»; №16 «ул. Покровская – школа №6») обеспечивали индивидуальные предприниматели на маршрутных такси в количестве 13 единиц и 3-х автобусах на условиях самоокупаемости.