**Информация о проведении общественного контроля за исполнением работы по инициативному проекту.**

07.07.2022 состоялась очередная встреча жителей микрорайона 14А, проживающих в границах ТОС «Снегири», представителей администрации города и ООО «Ремком» в рамках проведения общественного контроля за реализацией инициативного проекта.

На 07.07.2022:

- завершены работы по укладке резинового покрытия на детской площадке и укладке тротуарной плитки на прилегающей к ней территории,

- выполнена вертикальная планировка проезжей части улиц Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая,

- частично выполнено ощебенение проезжей части улицы Александровская.

Жителям даны разъяснения относительно технических характеристик используемого песка.

|  |  |
| --- | --- |
| Z:\_Хвощевская Т.В\ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ\Регион Конкурс Иниц Проектов 2022\!СНЕГИРИ\ФОТО\общественная приемка 07.07.2022\photo_2022-07-07_19-59-25.jpg | Z:\_Хвощевская Т.В\ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ\Регион Конкурс Иниц Проектов 2022\!СНЕГИРИ\ФОТО\общественная приемка 07.07.2022\photo_2022-07-07_19-59-22.jpg |
| Z:\_Хвощевская Т.В\ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ\Регион Конкурс Иниц Проектов 2022\!СНЕГИРИ\ФОТО\общественная приемка 07.07.2022\photo_2022-07-07_20-00-54.jpg | Z:\_Хвощевская Т.В\ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ\Регион Конкурс Иниц Проектов 2022\!СНЕГИРИ\ФОТО\общественная приемка 07.07.2022\photo_2022-07-07_19-59-16.jpg |