**Информация о проведении общественного контроля за исполнением работы по инициативному проекту.**

Общественный контроль за реализацией инициативного проекта является его неотъемлемой частью. 30 июня 2022 года организован общественный контроль за ходом реализации инициативного проекта «Создание безопасных и комфортных условий для проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС «Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая) в городе Югорске». В общественном контроле принимали участие жители, проживающие в границах территории территориального общественного самоуправления «Снегири», представители администрации города Югорска и подрядчика.

Инициативный проект жителей ТОС «Снегири» стал победителей регионального конкурса инициативных проектов и получил из бюджета автономного округа финансовую поддержку на его реализацию в сумме 10 млн рублей. Кроме того финансовое участие в реализации проекта принимают сами жители и муниципальное образование. В соответствии с проектом на улицах, входящих в зону ответственности ТОС - Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая планируется выполнить вертикальную планировку и ощебенение. По улице Давыдовская планируется обустроить пешеходный тротуар. На детской площадке запланированы планировка и отсыпка площадки, установка системы водоотвода, укладка резинового покрытия, укладка брусчатки перед детской площадкой.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен подрядчик на выполнение работ – ООО «РЕМКОМ», который приступил к работе во второй половине июня.

На 30 июня на детской площадке ведутся работы по укладке плитки, выполнена вертикальная планировка улицы Александровская. Замечаний к выполнению работ у жителей нет.

В ходе обсуждения работ жители высказали наблюдение, что улучшение дорожного покрытия улиц вызвало передвижение транзитного автотранспорта и нередко с повышенной скоростью. У жителей есть несколько предложений об организации безопасности. Обсуждение идей безопасности на территории ТОС будет продолжено после изучения некоторых предложений.

К 10 июля запланировано провести общественный контроль за ходом реализации инициативного проекта на следующих улицах.

|  |  |
| --- | --- |
| DSC_0240.JPG | DSC_0228.JPG |
| DSC_0241.JPG | DSC_0235.JPG |