Отчет работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за III квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | Ежемесячно до 28 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 2 квартал 2012 года | До 15 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 6 | Исполнение городских программ за 2 квартал 2012 года в управление экономической политики | До 20 июля | Супрунова Н.С. Титова Е.В. | + |
| 7 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | Ежемесячно до 3 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 8 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в г.Югорске на 2011-2013 г.» | Ежеквартально до 3 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 9 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |
| 10 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 11 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 2 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске за 2 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 августа | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 2 квартал 2012 года в департамент финансов | До 20 июля | Супрунова Н.С. | + |
| 15 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 16 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 17 | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 18 | Отчет в Думу ХМАО-Югры о реализации АИП | Ежеквартально до 26 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 19 | Отчет по реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» | Ежемесячно | Супрунова Н.С. | + |
| 20 | Отчет в Департамент образования и науки ХМАО-Югры | Ежеквартально до 10 числа | Супрунова Н.С. | + |
| 22 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 23 | Мониторинг по созданию рабочих мест в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | Еженедельно | Сычева Е.Н. | + |
| 24 | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за 2 квартал 2012 год | До 05 июля | Скороходова Л.С. | + |
| 25 | Подготовка и размещение плана-графика размещения муниципального заказа на 2012 год и размещение на официальном сайте | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 26 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 27 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 28 | Проведение экспертиз заявок участников размещения заказа и подготовка экспертных заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 29 | Выдача конкурсной документации и документации об аукционе по заявлениям участников размещения заказа | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 30 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 31 | Подготовка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  |  |
| 32 | Выполнение остаточных СМР по строительству объекта "Сети канализации микрорайонов индивид.застройки микрорайона .№3 в г.Югорске" | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 33 | Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-10 кВ «Жилищный поселок-2» в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 34 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 35 | Выполнение работ по строительству объекта «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон в городе Югорске». | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 36 | Выполнение работ по ремонту фасада МБОУ «Детская школа искусств» по ул. 40 лет Победы,12 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 37 | Выполнение работ по окрашиванию памятника-мемориала «Защитникам и первопроходцам земли Югорской» в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 38 | Выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в административном здании по ул. 40 лет Победы,11 Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 39 | Выполнение ПИР по объекту "Автомобильная дорога по ул. Арантурская в г.Югорске" (реконструкция) | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 40 | Выполнение проектных работ по кап.ремонту нежилого здания для размещения отделения ЦГБ г.Югорска в районе Югорск-2 | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 41 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске». | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 42 | Выполнение работ по ремонту фасада выносной части здания музея истории и этнографии в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 43 | Выполнение работ по освещению ул. Никольская в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 44 | Выполнение работ по установке электронного табло обратного отсчета времени на светофорных объектах города Югорска | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 45 | Выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 46 | Выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 47 | Выполнение доп.работ по кап.ремонту в здании МБОУ СОШ №5 по ул. Свердлова, 12 | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 48 | Выполнение работ по отсыпке городского сквера | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 49 | Выполнение работ по благоустройству городского сквера: въезд с ул. Спортивная | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 50 | Выполнение работ по благоустройству городского сквера | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 51 | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 52 | Выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Механизаторов, 29 | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 53 | Выполнение работ по устройству детского городка по ул. Мичурина-переулок Ясный, городок №2 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 54 | Выполнение работ по ремонту трансформаторной подстанции ТП №17-14 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 55 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания городской бани в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 56 | Выполнение дополнительных СМР (общестроительные работы) по капитальному ремонту МБОУ "СОШ №3" по ул. Мира, 6 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 57 | Выполнение дополнительных СМР (ограждение и благоустройство) по капитальному ремонту МБОУ "СОШ №3" по ул. Мира, 6 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 58 | Выполнение дополнительных СМР (общестроительные, электромонтажные и санитарнотехнические работы) по капитальному ремонту МБОУ "СОШ №3" по ул. Мира, 6 в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 59 | Поставка секций ограждения в город Югорск | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 60 | Поставка уличных фонарей в город Югорск | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 61 | Выполнение работ по установке остановочных комплексов в г.Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 62 | Выполнение работ по сносу жилого дома по ул. Железнодорожная,4 и сносу строения по ул. Красноармейская,13 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 63 | Выполнение работ по отсыпке дорог 18 микрорайона в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 64 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту врачебно-физкультурного отделения МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 65 | Выполнение инженерно-геодезических работ сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 66 | Выполнение работ по ремонту жилого дома по ул. Мичурина, 19 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 67 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога по ул. Южная-Вавилова в городе Югорске (от ул. Покровская до ул. Ермака) (реконструкция)». | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 68 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту инфекционного отделения МЛПУ Центральной городской больницы города Югорска | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 69 | Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ (наружные сети теплоснабжения и благоустройство территории) по капитальному ремонту в здании МБОУ «СОШ №3» в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 70 | Выполнение работ по переносу контейнерной площадки по ул. Есенина в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 71 | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске». | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 72 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 73 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Свердлова в городе Югорске | июль-сентябрь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению, подготовка материалов к совещаниям | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Подготовка ответов на срочные запросы прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 5 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, пассажирские перевозки в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | ежемесячно | Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. | + |
| 6 | Работа с отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, бух.) по предоставл. информации по % по кредитам – для выплаты субсидии из округа. Предоставление пакета документов в Депстройэнергетики и ЖКК ХМАО-Югры | июль, август сентябрь | Попова Т.В. Смолина Е.А. | + |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |
| 8 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчётов в Депстройэнергетики, прочие структуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю.. | + |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 10 | Курирование вопросов по окружной целевой программе «Наш дом», участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 11 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, Депстрой ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |
| 12 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно, по четвергам | Попова Т.В. | + |
| 13 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности и кредиторской ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 14 | Исполнение бюджетных расходов по городскому хозяйству ежемесячно – контроль БА (для отчётов) | до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 15 | Отчет за 2 квартал 2012 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 22 июля | Смолина Е.А. | + |
| 16 | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 17 | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. | + |
| 18 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для совещаний у главы, в ДСЭиЖКК, формирование папок с материалами к совещанию. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 19 | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средня плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2012.MONTHLY (в системе ЕИАС) | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. | + |
| 20 | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры | ежеквартально, до 29 числа | Смолина Е.А. | + |
| 21 | Полугодовой отчет «Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги форма №1-тарифы (ЖКХ), в статистику | до 15 июля | Смолина Е.А. | + |
| 22 | Ежегодно-ПРОГНОЗ объёмов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетны источников финансирования на 2012 год и на период до 2015 года, отчет за 2011 год (в программе АИС ПОЗ), в УЭП | до 1 августа | Смолина Е.А. | + |
| 23 | Отчеты за 2 кв. 2012г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчётов, программ, изменений на официальном сайте администрации города, в УЭП | до 20 июля, в течение квартала | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. | + |
| 24 | Ежеквартальная информация за 2 кв. 2012г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 июля | Попова Т.В. | + |
| 25 | Отчет за 2 квартал 2012 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК в ДСЭиЖКК | 30 июля | Попова Т.В. | + |
| 26 | Отчет за 2 квартал 2012 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 июля | Попова Т.В. | + |
| 27 | Отчет за 2 квартал 2012 год «Сведения о структурных преобразованиях и орг. мероприятиях в сфере ЖКХ №22-ЖКХ (реформа), в ДСЭиЖКК | до 30 июля | Попова Т.В. | + |
| 28 | Отчет за 1 полугодие 2012 года — информация о проведенных конкурсах по отбору УО для МКД, в ФАС | до 20 июля | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 29 | Отчет за 2 квартал 2012г. о фактическом использовании средств бюджета АО на возмещение ГРО разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам, в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Попова Т.В. | + |
| 30 | Отчет за 2 квартал 2012г. о целевом использовании субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в секторах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (Югорск-12 котельная), в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Попова Т.В. | + |
| 31 | Отчет за 2 квартал 2012г. о целевом использовании субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы, в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Попова Т.В. | + |
| 32 | Отчет за 2 квартал 2012г. по обращениям граждан на горячую линию коммунальной инспекции, в Деп. внутр.политики | до 10 числа | Попова Т.В. | + |
| 33 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика | ежемесячно | Попова Т.В. | + |
| 34 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | ежемесячно, до 17 числа | Попова Т.В. | + |
| 35 | Прогноз социально-экономического развития города Югорска в сфере ЖКХ на период 2013-2015гг. (ДРОНД), в УЭП | до 15 июля | Смолина Е.А. | + |
| 36 | Анализ за 2 квартал 2012г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | 30 июля | Мыцкова С.Ю. | + |
| 37 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 38 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 39 | Отчет формы 1-ЖКХ (зима) срочная в ДСЭиЖКК ХМАО. | Ежемесячно до 1 числа (с июня по ноябрь) | Лысенко Н.Н. | + |
| 40 | Информация о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДСЭиЖКК | ежедекадно, с июня по ноябрь | Лысенко Н.Н. | + |
| 41 | Справка к информации о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 42 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению | 15 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 43 | Информация о ходе подготовки к ОЗП и прохождении отопительного периода в разрезе МО (в УРФО) | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 44 | Сведения об инцидентах на объектах ЖКХ (в правительство, в УРФО и т.д.) | ежедекадно, на 1, 10, 20 число | Лысенко Н.Н. | + |
| 45 | Графики выполнения работ по ремонту и замене внутридомового газового оборудования, в ДСЭиЖКК | до 25 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 46 | АРМ «Мониторинг энергоэффективности «Регламентированная отчетность» | ежеквартально до 30 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 47 | Отчет за 2 квартал 2012г. Данные об оснащенности приборами учета и о ходе реализации Фед.закона №261-ФЗ, в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 48 | Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012г. о ходе реализации программ по энергосбережению в ДСЭиЖКК | 5 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 49 | Ежемесячный отчет по сетевым графикам реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 50 | Ежемесячный отчет Информация по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов с заполнением в системе ГИС в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа, в системе до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 51 | Ежеквартальный отчет Данные о сложившейся практике заключения энергосервисных договоров и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договров с заполнением в системе ГИС, в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Лысенко Н.Н. | + |
| 52 | Ежемесячный отчет Информация о поддержке инициатив граждан, связанных с обеспечением энергосбережения и повышением энергетической, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 53 | Ежемесячные отчеты по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на проведение обязательных энергетических обследований ОМС и МУ за 2012 год, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 54 | Ежемесячный отчет по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения ОМС, находящихся в муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенков Н.Н. | + |
| 55 | Ежемесячный отчет о расходовании средств 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 56 | Ежеквартальный отчет за 2 кв. 2012г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | 5 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 57 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ зима в ДСЭиЖКК (с ноября по 1 апреля) | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 58 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ, в ДСЭиЖКК | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. | + |
| 59 | Ежеквартальный отчет о реализации программ «Наш дом» (капитальный ремонт многоквартирных домов), в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 60 | Ежеквартальный отчет о реализации программы. «Наш дом» по благоустройству дворовых территорий, в ДСЭиЖКК | до 10 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 61 | Ежемесячный отчет о расходовании средств бюджета АО и местного бюджета на реализацию ДЦП «Наш дом», в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 62 | Ежеквартальный отчет О ходе реализации региональной адресной программы по проведению КР МКД по г.Югорску с занесением в АИС «Реформа ЖКХ», в ДСЭиЖКК | До 20 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 63 | Ежеквартальный отчет о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета АО (расширенный), в ДСЭиЖКК | до 20 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 64 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организаций, в ДСЭиЖКК | до 20 июля | Кондратичева Г.А. | + |
| 65 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика», управляющих организаций за своевременным и полным раскрытием информации | ежемесячно | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. | + |
| 66 | Еженедельный отчет О дебиторской и кредиторской задолженности за ЖКУ и энергоресурсы в прокуратуру | еженедельно по средам | Мыцкова С.Ю. | + |
| 67 | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. | + |
| 68 | Ежеквартальный отчет Данные об объемах потребления газа населением, размере недополученных доходов ГРО, осуществляющих реализацию населению сжиженного газа для бытовых нужд по соцциально ориентированным тарифам в РСТ | до 1 октября | Мыцкова С.Ю. | + |
| 69 | Полугодовой отчет Данные об объемах потребления электроэнергии населением и бюджетными потребителями в РСТ | до 1 сентября | Мыцкова С.Ю. | + |
| 70 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. | + |
| 71 | Полугодовой отчет О ценах и тарифах за жилое помещение и коммунальные услуги в МО г.Югорск, в РСТ | до 8 августа | Мыцкова С.Ю. | + |
| 72 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |
| 73 | Подготовка информации и интервью для ТВ «Норд» и «Югорск-ТВ» | в течение квартала | Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А, Мыцкова С.Ю. | + |
| 74 | Работа с ПЭО ООО ЮЭГ по вариантам возмещения убытков ЮЭГ, изучение НПА. Совместно с отделами ДЖКиСК (юр.отделом и бух.) - проверка контракта, расшифровок объемов, расчета других документов, для оплаты (ливневые стоки). | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н. | + |
| 75 | Работа с УЭП (ОРАР) по муниципальной услуге населению, предоставляемой в эл.виде, подготовка постановления по изм. регламента в связи с изменением в 210-ФЗ, размещение на сайте. | в течение квартала (июль) | Смолина Е.А. | + |
| 76 | Подготовка расчетов потребности бюджета на 2013 год и пл.период 2014-2015гг. и форм по запросу ДФ, работа с ОАО СЗ по сметам по благоустройству – в Деп.финансов | Июль, август, сентябрь | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 77 | Работа с окружной программой «Коммунальная инспекция» по обращениям граждан, работа с Департаментом внутр.политики, программистами по установке программы, подготовка ответов. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 78 | Подготовка ответов по обращениям граждан на «горячую линию» ДЖКиСК. | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 79 | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 80 | Расчет СТАНДАРТА стоимости коммунальных услуг и платы за жилье на 2013 год, подготовка папки материалов в ДСЭиЖКК | сентябрь | Попова Т.В. | + |
| 81 | Работа с поступающей корреспонденцией, распределение заданий специалистам отдела. | ежедневно | Смолина Е.А. | + |
| 82 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за 3 квартал, для отчёта Яркова Г.А. в администрации города о работе ДЖКиСК. | сентябрь | Смолина Е.А. | + |
| 83 | Подшивка документов к хранению, подготовка и оформление папок вновь поступающих в работу отчётов. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |
| 84 | Подготовка еженедельных отчётов о проделанной работе специалистами планово-экономического отдела. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | Выдача субсидии преостановлена, документы не предоставляются |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 16 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 17 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | По требованию Департамента финансов | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 18 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Гагарина О.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 19 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 20 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. | + |
| 21 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 22 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. | + |
| 23 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 24 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 июля 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 25 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 26 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 27 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий МО | По требованию Департамента финансов | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 28 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 15 числа следующего за отчетным | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. Лихачева Н.К. | + |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального развития | до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 31 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 32 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 30 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 33 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительства (Камаева И.Г.) |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Волкова Ю.З. | + |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков и предоставлению градостроительного плана | постоянно | Волкова Ю.З. | + |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Волкова Ю.З.. | + |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 5 | Подготовка технической части муниципальным контрактов | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. Волкова Ю.З. | + |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. | + |
| 8 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Волкова Ю.З. | + |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. Волкова Ю.З. | + |
| 10 | Получение проектной документации по объекту : « Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 11 | Получение проектной документации по объекту : « Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 12 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 13 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр в городе Югорске | До30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 14 | Получение проектной документации по объекту: «Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр ( 3 этап) в городе Югорске | До30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 15 | Получение проектной документации по объекту: «Инженерные сети в квартале улиц Садовая- Менделеева- Вавилова в городе Югорске | До 30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |
| 16 | Составление сметной документации согласно дефектным актам,ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |
| 17 | Регистрация проектной документации ( ведение журнала входящей ,исходящей ПСД , и ведение электронного перечня поступления ПСД, присвоение архивных номеров) в архив проектной документации | при получения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Волкова Ю.З. | + |
| 18 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |
| 19 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |
| 20 | Согласование проектов муниципальных контрактов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |
| 21 | Отчёт о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |
| 22 | Работа с корреспонденцией | В течении квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 23 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках | В течении квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Волкова Ю.З. | + |
| 24 | Приёмка работ ООО «СпецВузТехника» по разгрузке и сборке, установки поставленного оборудования для библиотеки по объекту: «Реконструкция школы-лицей в городе Югорске» | До 10.08.2012 | Волкова Ю.З. | + |
| 25 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Тарышкина Н.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |
| 27 | Составление отчета за 3-й квартал 2012г. | До 30.09.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 4 | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |
| Юридический отдел (Валинурова О. С.) |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Организационная работа юридического отдела |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Контрольно-аналитическая работа |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |

Заместитель главы администрации - директор	                           В.К. Бандурин

Департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

администрации города Югорска