Приложение 1

к извещению об осуществлении  закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по восстановлению газонов, уходу за газонами и скосу травы в городе Югорске

Места выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, незакрепленные территории города, территории жилищного фонда (относящегося к муниципальной собственности), территории вдоль устроенных тротуаров.

Срок выполнения работ:

уход за газонами на городских территориях:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31.10.2025.

скос травы на городских территориях:

- начало работ: 01.06.2025;

- окончание: 30.09.2025.

скос травы на незакрепленных территориях города:

- начало работ: 01.06.2025;

- окончание: 31.08.2025.

скос травы на территории жилищного фонда (относящегося к муниципальной собственности), территории вдоль устроенных тротуаров:

- начало работ: 01.06.2025;

- окончание: 30.09.2025.

восстановление газонов:

- - начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.12.2025.

Цена контракта включает в себя:  все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  стоимость материалов, оборудования и инвентаря, затраты на уход за газонами и скос травы, восстановление газонов, затраты механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями технического задания; нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

Выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы составляет 92% от стоимости всего объема работ.

Выполнение работ по восстановлению газонов составляют 8% от стоимости всего объема работ.

МЕСТА И ОБЪЕМ РАБОТ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНАМИ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Площадь ухода за газонами на городских территориях – 214 936,70 кв. м.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Городские территории |  |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки" (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | ул. Декабристов (от ул. Сахарова до ул. Южная с обеих сторон проезжей части) | 4 172,00 |
| 4 | ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 | ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул. Садовая) | 4 172,70 |
| 11 | ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 4 197,50 |
| 13 | ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | ул. Газовиков (от ул. Толстого до ул. Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | ул. Ермака,5 (от ул. Магистральная до школы №6) | 1 373,50 |
| 18 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | ул. Вавилова, в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 24 | ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул. Агиришская) | 3 609,50 |
| 25 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул. В. Лопатиной | 2 330,00 |
| 26 | ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 27 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 28 | ул. Защитников Отечества – Солнечная - Покровская | 12 267,00 |
| 29 | ул. Калинина (перекресток с ул. Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 30 | ул. 40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 31 | ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 2 514,00 |
| 32 | ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 33 | ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 34 | ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 35 | ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 36 | ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 37 | ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину) | 1 971,50 |
| 38 | ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 1 766,00 |
| 39 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина | 966,00 |
| 40 | ул. Железнодорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала (исключена площадь газона (276 м2), относящаяся к композиции «Паровоз») | 5 757,10 |
| 41 | ул. Железнодорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3 550,00 |
| 42 | ул. Железнодорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Железнодорожная,53а, включая угол Железнодорожная-Октябрьская) | 1 018,90 |
| 43 | ул. Железнодорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 837,00 |
| 44 | ул. Железнодорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 | 1 275,00 |
| 45 | ул. Железнодорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 46 | ул. Железнодорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) | 2 436,00 |
| 47 | ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 5 298,00 |
| 48 | ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона) | 3 264,50 |
| 49 | ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ №2 с обеих сторон) | 907,80 |
| 50 | ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 51 | ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1 958,00 |
| 52 | ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 53 | ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 1 936,50 |
| 54 | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1 508,00 |
| 55 | ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 56 | ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 57 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу) | 991,00 |
| 58 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1 239,00 |
| 59 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 60 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 61 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 62 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 63 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 1 196,30 |
| 64 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1 070,00 |
| 65 | ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул. Кольцевая нечетная сторона) | 6 126,00 |
| 66 | ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая четная сторона) | 6 117,50 |
| 67 | ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 68 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) | 677,00 |
| 69 | Проезд от ул. Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 70 | ул. Буряка (включая здание суда) | 1 970,00 |
| 71 | ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны) | 933,00 |
| 72 | ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 73 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник | 1 653,00 |
| 74 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 75 | ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 76 | ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| 77 | Югорск-2 в том числе: - территория напротив дома №5 – 1806 м2 - территория напротив дома №4 – 1074 м2 - территория напротив дома №1 – 2170 м2 (включая аллею к ДК) - территория напротив дома №9 – 312 м2 - территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 6 796,00 |
| Общая площадь городских газонов |  | 214 936,70 |

Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами на городских территориях

| Месяц | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- |
| Май | 1. Уборка зимнего мусора после таяния снега. 2. Очистка газонов от сухой травы, сгребание собранной травы. |
| Июнь | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев 2. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 4. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями) 5.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 6. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы 7. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 8. Удаление сорной травы и порослей деревьев 9. Организация вывоза мусора |
| Июль | 1. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района 2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках 3. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями) 4.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках 5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы 6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 7. Удаление сорной травы и порослей деревьев 8. Организация вывоза мусора |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 3. Удаление сорной травы и порослей деревьев 4. Организация вывоза мусора |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и взрыхление почвы легкими боронами (граблями) 2. Удаление сорной травы и порослей деревьев 3. Подкормка удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов 6. Организация вывоза мусора |
| Октябрь | - Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов - Организация вывоза мусора |

Места и объем выполняемых работ по скосу травы на городских территориях и незакрепленных территориях города

Площадь скоса травы – 229 643,70 кв. м.

Скос травы производится: по газонам на городских территориях не менее 3 раз за сезон, по газонам на  незакрепленных территориях города - не менее 1 раз за сезон.

Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.

Перечень выполняемых работ по скосу травы

1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Организация вывоза мусора.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СКОСУ ТРАВЫ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| Городские территории |  |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки" (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | ул. Декабристов (от ул. Сахарова до ул. Южная с обеих сторон проезжей части) | 4 172,00 |
| 4 | ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 | ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул. Садовая) | 4 172,70 |
| 11 | ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 4 197,50 |
| 13 | ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | ул. Газовиков (от ул. Толстого до ул. Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | ул. Ермака,5 (от ул. Магистральная до школы №6) | 1 373,50 |
| 18 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | ул. Вавилова, в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 24 | ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул. Агиришская) | 3 609,50 |
| 25 | Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул. В. Лопатиной | 2 330,00 |
| 26 | ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное Белое») | 867,00 |
| 27 | Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет» | 6 170,00 |
| 28 | ул. Защитников Отечества – Солнечная - Покровская | 12 267,00 |
| 29 | ул. Калинина (перекресток с ул. Октябрьская – вдоль тротуара) | 408,00 |
| 30 | ул. 40 лет Победы (вокруг здания администрации города) | 584,00 |
| 31 | ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1) | 2 514,00 |
| 32 | ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона) | 1 119,00 |
| 33 | ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона) | 625,00 |
| 34 | ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон) | 3 383,00 |
| 35 | ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 551,00 |
| 36 | ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11) | 1 229,00 |
| 37 | ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину) | 1 971,50 |
| 38 | ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 1 766,00 |
| 39 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина | 966,00 |
| 40 | ул. Железнодорожная (от здания треста КСГ до ж/д вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала (исключена площадь газона (276 м2), относящаяся к композиции «Паровоз») | 5 757,10 |
| 41 | ул. Железнодорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3 550,00 |
| 42 | ул. Железнодорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Железнодорожная,53а, включая угол Железнодорожная-Октябрьская) | 1 018,90 |
| 43 | ул. Железнодорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 837,00 |
| 44 | ул. Железнодорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 | 1 275,00 |
| 45 | ул. Железнодорожная (у здания треста КСГ, включая парк ) | 1 641,50 |
| 46 | ул. Железнодорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) | 2 436,00 |
| 47 | ул. Мира (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 5 298,00 |
| 48 | ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона) | 3 264,50 |
| 49 | ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ №2 с обеих сторон) | 907,80 |
| 50 | ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова) | 690,00 |
| 51 | ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1 958,00 |
| 52 | ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 8 777,20 |
| 53 | ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 1 936,50 |
| 54 | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1 508,00 |
| 55 | ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона) | 837,50 |
| 56 | ул. Октябрьская (от ул. Попова до ул. Калинина) | 827,00 |
| 57 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу) | 991,00 |
| 58 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1 239,00 |
| 59 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3 293,50 |
| 60 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» ( по кругу ) | 745,80 |
| 61 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 2 036,00 |
| 62 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон) | 2 002,00 |
| 63 | Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9 | 1 196,30 |
| 64 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1 070,00 |
| 65 | ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул. Кольцевая нечетная сторона) | 6 126,00 |
| 66 | ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая четная сторона) | 6 117,50 |
| 67 | ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная) | 599,00 |
| 68 | Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) | 677,00 |
| 69 | Проезд от ул. Ленина до городского пруда | 525,00 |
| 70 | ул. Буряка (включая здание суда) | 1 970,00 |
| 71 | ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны) | 933,00 |
| 72 | ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9 | 589,20 |
| 73 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник | 1 653,00 |
| 74 | ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная) | 2 610,00 |
| 75 | ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина) | 911,00 |
| 76 | ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки ) | 154,80 |
| 77 | Югорск-2 в том числе: - территория напротив дома №5 – 1806 м2 - территория напротив дома №4 – 1074 м2 - территория напротив дома №1 – 2170 м2 (включая аллею к ДК) - территория напротив дома №9 – 312 м2 - территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 6 796,00 |
| Общая площадь газонов на городских территориях |  | 214 936,70 |
| Незакрепленные территории города |  |  |
| 1 | Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации») | 708,00 |
| 2 | Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон) | 850,00 |
| 3 | Территория за храмом (от ул. Попова до здания Югорскгазтелеком) | 8695,00 |
| 4 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 4454,00 |
| Общая площадь газонов на незакрепленных территориях города |  | 14 707,00 |
| ВСЕГО |  | 229 643,70 |

Места и объем выполняемых работ по скосу травы на территории жилищного фонда (относящегося к муниципальной собственности) и на территории вдоль устроенных тротуаров

Площадь скоса травы – 49 800  кв. м.

Скос травы производится: по газонам на территориях жилищного фонда (относящегося к муниципальной собственности) и вдоль  устроенных тротуаров 1 раз за период исполнения контракта.

Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.

Перечень выполняемых работ по скосу травы

1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Организация вывоза мусора.

МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СКОСУ ТРАВЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ОТНОСЯЩЕГОСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И НА ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ УСТРОЕННЫХ ТРОТУАРОВ

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |
| 1 | ул. Мира территории снесенного дома № 40 | 170,00 |
| 2 | ул. Мира территории снесенного дома № 42 | 232,00 |
| 3 | ул. Советская территории жилого дома №5 | 1 430,00 |
| 4 | ул. Мира территории снесенного дома № 36 | 1 378,00 |
| 5 | ул. Калинина территории жилых домов №26 ,28, 30, 32 | 887,00 |
| 6 | ул. Таежная территории жилых домов №16, 16/2, 16/1, 23, техникум (вдоль забора) | 1 550,00 |
| 7 | Вдоль ограждения д/сад по ул. Новая | 616,00 |
| 8 | ул. Гастелло, 13 - Таежная, 4 | 1 130,00 |
| 9 | ул. Гастелло, 15 | 120,00 |
| 10 | ул. 40 лет Победы, 5 | 175,00 |
| 11 | ул. 40 лет Победы, 3 | 798,00 |
| 12 | ул. Буряка, 7Б | 256,00 |
| 13 | ул. Железнодорожная, 45-47 | 81,00 |
| 14 | ул. Буряка, 7 | 225,00 |
| 15 | ул. Буряка, 7А | 84,00 |
| 16 | ул. Механизаторов, 10 (поле) | 3 360,00 |
| 17 | ул. Механизаторов, 12, 14 | 204,00 |
| 18 | ул. Ленина, 30 - Механизаторов, 16 | 592,00 |
| 19 | ул. Механизаторов, 9А | 312,00 |
| 20 | ул. Попова (умная площадка, снесенные дома, отделение приема больных с признаками ОРВИ) | 4 439,00 |
| 21 | ул. Толстого, 2 | 198,00 |
| 22 | ул. Толстого, 4 | 288,00 |
| 23 | ул. Свердлова (вдоль д/сада Брусничка) | 486,00 |
| 24 | ул. Свердлова, 14, 13, 17 | 692,00 |
| 25 | ул. Садовая, 3А/ Студенческая, 18/1 | 2 100,00 |
| 26 | ул. Свердлова, 8 | 1 082,00 |
| 27 | ул. Газовиков (вдоль детской площадки по ул. Газовиков 4) | 363,00 |
| 28 | ул. Газовиков, 2Г (с торца магазина «Магнит» - пустырь) | 1 160,00 |
| 29 | ул. Свердлова, 4 (вокруг детской площадки) | 150,00 |
| 30 | ул. Свердлова, 10 | 811,00 |
| 31 | ул. Никольская, 3А | 496,00 |
| 32 | ул. Никольская, 5А | 48,00 |
| 33 | ул. Никольская, 9А | 132,00 |
| 34 | ул. Геологов, 9Б - Геологов, 11 | 489,00 |
| 35 | ул. Кирова, 8 | 606,00 |
| 36 | ул. Железнодорожная, 17 | 84,00 |
| 37 | ул. Менделеева, 33А | 1 122,00 |
| 38 | ул. Менделеева (гонг) | 1 746,00 |
| 39 | ул. Менделеева, 37 (за домом) | 528,00 |
| 40 | ул. Садовая, 70 | 913,00 |
| 41 | ул. Садовая, 72 | 1 220,00 |
| 42 | ул. Садовая, 74 | 504,00 |
| 43 | ул. Садовая, 76 | 1 390,00 |
| 44 | ул. Садовая, 80 | 333,00 |
| 45 | ул. Менделеева, 36 | 648,00 |
| 46 | ул. Менделеева, 32/1 | 108,00 |
| 47 | ул. Ермака, 5 | 196,00 |
| 48 | ул. Магистральная, 23 | 336,00 |
| 49 | ул. Декабристов, 6 | 925,00 |
| Всего площадь территорий жилищного фонда (относящегося к муниципальной собственности) |  | 37 193,00 |
| Территории вдоль устроенных тротуаров |  |  |
| 50 | ул. Вавилова (в границах улиц Менделеева – Южная по правой стороне) | 4 500,00 |
| 51 | ул. Механизаторов (пустырь за библиотекой) | 4 800,00 |
| 52 | ул. Агиришская (в границах улиц Славянская – Мраморная) | 1 300,00 |
| 53 | ул. Промышленная (от ул. Спасская до магазина «Арантурский») | 2007,00 |
| Всего площадь территорий вдоль устроенных тротуаров |  | 12 607,00 |
| ИТОГО |  | 49 800,00 |

Объем выполняемых работ по восстановлению газонов

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семена газонных трав | Всхожесть семян не менее 75 %. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |
| 2 | Удобрение | В составе удобрения должен отсутствовать хлор. Массовая доля серы не менее 18%. Массовая доля кальция не менее 0,4%. Массовая доля серы не менее 18%. Массовая доля сульфата калия должна составлять не менее 50%. |
| 3 | Торф | Торфяной питательный субстрат (далее торф) должен представлять собой питательную смесь на основе верхового торфа низкой степени разложения, нейтрализованного известняковой (доломитовой) мукой. Торф должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51661.4-2000. |
| 4 | Почвогрунт растительный | Почвогрунт растительный должен представлять собой однородную сыпучую массу, без комков и включений. В составе может присутствовать торф. Не допускается присутствие патогенных микроорганизмов. В соответствии с ГОСТ Р 53381-2009 |

Перечень работ при восстановление газонов

- Подготовка основания для газона: срезка растительного слоя, планировка площади,  удаление старой травы, перекопка с внесением удобрения, рыхление.

2. 	Завоз и подсыпка плодородного грунта (включая стоимость грунта и транспортные расходы) толщина слоя не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см.

3. 	Планировка ровным слоем плодородного грунта.

4. Рыхление плодородного грунта, полив и посев семян газонной травы соответствующих климатическим условиям.

5.  Прикатывание ручным катком  (весом не более 100 кг).