Вопрос 3. Информация об исполнении муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» за 2017 год

(по состоянию на 12.12.2017)

Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» состоит из 3–х мероприятий, в том числе мероприятие 3 по исполнению госполномочия.

Всего план на 2017 год по муниципальной программе составил 108,5 млн. руб., исполнено на 12 декабря 2017 года 99,3 млн. руб. или 91,6%.

Мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству города.

В рамках мероприятия 1 муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий города, обустройство детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства по наказам избирателей, по итогам ежегодных конкурсов, а также нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Выполнение работ по благоустройству города, исполнение наказов избирателей по благоустройству включает реализацию мероприятий по заданию главы города Югорска по результатам выездных проверок, обследований, направленных на благоустройство территории города Югорска, а также мероприятий по благоустройству дворовых территорий города по наказам избирателей города, таких как обустройство  малых архитектурных форм во дворах, устройство детских городков и спортивных площадок.

Также  выполняются мероприятия по благоустройству, укреплению материально-технической базы придомовой территории многоквартирных домов, признанных победителями ежегодных конкурсов «Многоквартирный дом образцового содержания», «Югорский дворик».

Информация о выполнении работ по благоустройству территорий города по состоянию на 12 декабря 2017 года в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

таблица 1

Информация о выполнении работ по благоустройству города

по состоянию на 12 декабря 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Исполнение на 12.12.2017 | Исполнение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству города | 35 707 880,96 | 34 702 571,97 | 97,2% |  |
| 1 | Расширение городского кладбища | 5 106 405,49 | 5 106 405,49 | 100,0% | работы закончены, объект введен в эксплуатацию |
| 2 | Благоустройство по итогам конкурса Многоквартирный дом образцового содержания, «Югорский дворик» | 259 500,00 | 104 924,92 | 40,4% | конкурс МКД образцового содержания 2017- проведен в августе, до конца года будет освоено |
|  |  | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0% | изготовление сертификатов для конкурса "Югорский дворик" |
| 3 | Благоустройство городских территорий | 415 763,89 | 235 763,89 | 56,7% | выполнялись дизайн проекты на благоустройство дворовых и общественных территорий, необходимость в которых определена приоритетным проектом «Формирование комфортной гор. среды» |
| 4 | Устройство велосипедной дорожки вокруг парка в квартале улиц Студенческая-Сахарова-Березовая-Менделеева | 839 140,00 | 836 158,56 | 99,6% | выполнена велосипедная дорожка от ул. Менделеева до ул. Сахарова |
|  |  | 468 509,00 | 0,00 | 0,0% | софинанс. окр. средств (будут позже) |
| 5 | Стоянка по ул.Спортивная | 998 998,24 | 998 998,24 | 100,0% | выполнено устройство автомобильной стоянки для обеспечения стояночными местами посетителей Югорской городской больницы; |
| 6 | Благоустройство территории между ЦК "Югра-Презент" и зданием по ул.Ленина, 29 | 142 309,67 | 142 309,67 | 100,0% | выполнена проектно-сметная документация |
| 7 | Контейнерная площадка ТБО по ул.Вавилова в г.Югорске | 294 011,00 | 294 011,00 | 100,0% | выполнена проектно-сметная документация |
| 8 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска | 9 652 215,19 | 9 452 972,75 | 97,9% |  |
| 9 | Благ-во в квартале жилых домов 10-12 по ул.Попова (ФКГС) | 145 247,93 | 145 247,93 | 100,0% | Местный бюджет - проект Комфортная среда |
|  |  | 3 690 240,88 | 3 690 239,85 | 100,0% |  |
|  |  | 1 296 788,00 | 1 296 788,00 | 100,0% | Фед. средства-проект Комфортная среда |
|  |  | 5 528 412,00 | 5 528 412,00 | 100,0% | окр.средства-проект Комфортная среда |
| 10 | Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова7, Титова 9, Др.Народов 1, Гастелло 7 и 7а (ФКГС) | 3 439 239,67 | 3 439 239,67 | 100,0% | Местный бюджет- проект Комфортная среда |
|  |  | 648 394,00 | 648 394,00 | 100,0% | Фед. средства - проект Комфортная среда |
|  |  | 2 764 206,00 | 2 764 206,00 | 100,0% | окр.средства - проект Комфортная среда |

- Расширение городского кладбища – работы закончены, объект введен в эксплуатацию;

- Благоустройство городских территорий – выполнялись дизайн проекты на благоустройство дворовых и общественных территорий, необходимость в которых определена приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» ;

- Устройство велосипедной дорожки вокруг парка в квартале улиц Студенческая-Сахарова-Березовая-Менделеева – выполнена велосипедная дорожка от ул. Менделеева до ул. Сахарова;

- Стоянка по ул. Спортивная – выполнено устройство автомобильной стоянки для обеспечения стояночными местами посетителей Югорской городской больницы;

- Благоустройство территории между ЦК "Югра-Презент" и зданием по ул. Ленина, 29 – выполнена проектно-сметная документация;

- Контейнерная площадка ТБО по ул. Вавилова в г.Югорске – выполнена проектно-сметная документация;

- Благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» - в 2017 году победителю конкурса в номинации жилой дом свыше 5 этажей Совету многоквартирного дома № 14 по ул. Свердлова, а также победителю конкурса в номинации жилой дом до 5 этажей ТСЖ «Мой дом» по ул. Ленина д. 1 были выполнены работы по укреплению материально-технической базы (замена дверей и почтовых ящиков в доме № 14 по ул. Свердлова и расширение крытой  велопарковки по ул. Ленина). Кроме того, в 2017 году введен специальный приз за образцовое содержание дома. Эту награду получило ТСЖ «Поплавок» по ул. Мира, д. 12. Во дворе этого дома выполнены работы по устройству крытой велопарковки. На фасаде домов-победителей размещены таблички «Многоквартирный дом образцового содержания» (в соответствии с номинацией). В 2017 году не оставили без внимания остальных участников конкурса – каждый из них получил  брошюру «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».

С 2017 года проводится  конкурс «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик» с целью вовлечения в работу по благоустройству и улучшению внешнего облика микрорайонов города Югорска не только жителей многоквартирных домов, но и жителей частных домовладений. На участие в конкурсе поступило пять заявок от жителей домов по улицам Звездная, Магистральная, Мичурина, Смородиновая и Сахарова. Комиссией были рассмотрены заявки конкурсантов и проведен визуальный осмотр жилых домов. Победителями конкурса признали все пять домовладений, каждому из них были вручены памятные призы (таблички «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик», сертификаты на денежные средства для укрепления материально-технической базы дворовой территории). Конкурс будет проводиться ежегодно в целях повышения уровня благоустроенности, улучшения эстетического вида улиц и состояния придомовых территорий частного сектора города Югорска.

Реализация  наказов избирателей депутатам Думы города Югорска - в мае-июне 2017 года депутаты Думы города Югорска произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. В результате были выполнены следующие работы:

- Устройство тротуара по ул. Ермака от МБОУ СОШ№ 6 до ул. Вавилова из плит;

- Устройство тротуара по ул. Заводской до от ул. Студенческой до «Детской школы искусств города Югорска» из плит;

- Устройство дворового проезда из асфальтобетона возле жилого дома 20 по ул. Студенческая;

- Устройство автомобильной стоянки по ул. Декабристов, 6-12;

- Отсыпка щебнем проезда по ул. Сахарова (м/у Декабристов и Студенческой);

- Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, 6, Никольская 1,3 (детские городки);

- Водоотвод ул. Никольская;

- Дополнительное оснащение детской площадки элементами малых форм во дворе домов по ул. Толстого д. 2,4, ул. Свердлова 1,3, ул. Газовиков 1;

- Расширение проезда во дворах жилых домов №12, 14 по ул. Толстого;

- Установка детского городка возле жилого дома №16 по ул. Толстого;

- Устройство водоприемного колодца возле жилого дома №6А по ул. Октябрьская;

- Механизаторов 22-24 дооборудование площадки детской (качели, турники), установка футбольных ворот ул. Буряка;

- Устройство автомобильной стоянки возле жилого дома № 14 по ул. Мира;

- Устройство городков по ул. Мира 18-18/1 и по ул. 40 лет Победы 9-9а;

- Замена  МАФ на детских городках ул. Мира 9,11, Геологов 9б ;

- Асфальтирование двора возле домов 8,10 по улице Мира;

- Устройство автомобильной стоянки в районе жилых домов № 9, 11 по ул. Титова;

- Автомобильная стоянка по ул. Спортивная возле жилого дома №37а и МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»;

- Устройство проезда из асфальтобетона к жилому дому № 3 в мкр. Югорск-2;

- Устройство ИДН по ул. Спортивная.

В 2017 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» были предоставлены средства для софинансирования расходов на благоустройство городских территорий в сумме 8 810,9 тыс. рублей.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Югорске в 2017 году реализовано 2 мероприятия:

- Дворовая территория: «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова № 9, Дружбы народов №1, Гастелло №7 и 7А в городе Югорске. (2  этап)» - выполнено устройство освещения, проезда, автомобильной стоянки, тротуара, озеленение, установка урн, скамеек, спортивной площадки.

- Общественная территория: «Благоустройство по ул. Попова 10-12» - выполнено благоустройство территории с устройством тротуаров, озеленения, освещения, установкой самолета ЯК-40, установкой урн и скамеек.

На выполнение работ из дополнительного перечня благоустройства жители жилого дома по ул. Гастелло, 7а вносят средства в размере 5% от стоимости этих работ (что составляет 102,23 тыс. руб.) – это обязательное условие участия двора в программе благоустройства.

Работы по объектам выполнены в полном объеме.

Мероприятие  2. Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске.

В рамках мероприятия 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» предусмотрена  реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, ремонт и содержание объектов благоустройства.

На территории города Югорска обслуживаются такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал защитникам отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд,  подземный переход, городские площади (фонтанная площадь, территория возле бюста Попову П.В.,  памятника Ленину В.И., памятника Сергию Радонежскому; между МАУ «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный),   между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и  санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных)), а также содержатся контейнерные  площадки на ул. Газовиков и  ул. Кольцевой, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как озеленение города, снос ветхих строений, подготовка города к Новому году (устанавливаются ёлки по микрорайонам города, иллюминация), содержатся городское кладбище, уличное освещение, малые архитектурные формы (устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы - установленные в сквере Юбилейный; символы города Югорска на фонтанной площади; «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5-й школы; «Лошади», «Олени», «Мельница»).

В содержание объектов благоустройства включено мероприятие «Содержание скульптурно-декоративных композиций», куда входит содержание и текущий ремонт  памятника «Вертолёт», установленного к 50-летию города Югорска, а также содержание двух других композиций  «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части, установленных ранее.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории города Югорска. Чем больше зеленых насаждений  и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород.

Реализация мероприятий муниципальной  программы в 2017 году позволила:

- поддержать в надлежащем техническом состоянии на улицах города 4680 светильников;

- высадить 188,2  тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5739 кв.м на городских территориях;

- установить дополнительно  45 урн и 29 скамеек;

- провести текущий ремонт 45 автобусных установок;

- дополнительно установить малые архитектурные формы на детских площадках  по ул. Механизаторов дом 28, ул. Механизаторов дом 14, ул. Садовая дом 72/1, ул. Энтузиастов дом 3 «А»;

- снести 6,7 тыс. кв.м. ветхого жилья (15 жилых зданий) (подготовлено к сносу ещё 25 зданий);

В 2017 году, в рамках данного мероприятия, работы по содержанию объектов благоустройства по состоянию на 12 декабря выполнены и профинансированы на 88,7%.

Информация о выполнении работ по содержанию объектов благоустройства города по состоянию на 12 декабря 2017 года в расшифровке по объектам благоустройства представлена в таблице 3.

таблица 2

Информация о выполнении работ по содержанию объектов благоустройства города

по состоянию на 12 декабря 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на 2017 год | Исполнение на 12.12.2017 | Освоение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мероприятие 2 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске | 68 945 103,74 | 61 160 518,06 | 88,7% |
| 1 | Освещение улиц города | 24 081 955,05 | 20 574 444,92 | 85,4% |
| 1.1 | уличное освещение- поставка эл.энергии | 15 675 355,05 | 13 084 500,00 | 83,5% |
| 1.2 | уличное освещение-содержание | 8 406 600,00 | 7 489 944,92 | 89,1% |
| 2 | Озеленение города | 16 309 626,43 | 16 025 894,08 | 98,3% |
| 3 | Содержание городского кладбища | 1 624 880,00 | 1 252 277,61 | 77,1% |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | 1 262 323,00 | 1 152 736,35 | 91,3% |
| 5 | Содержание подземного перехода | 957 638,28 | 757 705,51 | 79,1% |
| 6 | Содержание городских площадей | 4 961 076,73 | 4 084 220,12 | 82,3% |
| 7 | Содержание городского пруда | 1 172 000,00 | 1 054 323,36 | 90,0% |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 3 510 900,00 | 3 297 238,13 | 93,9% |
| 9 | Содержание пожарных водоемов | 316 000,00 | 279 254,98 | 88,4% |
| 10 | Содержание пожарных гидрантов | 1 280 000,00 | 1 032 001,73 | 80,6% |
| 11 | Сод-ие малых архитектурных форм | 1 224 608,39 | 1 143 611,56 | 93,4% |
| 12 | Содержание автобусных остановок | 825 155,28 | 678 995,68 | 82,3% |
| 13 | Содерж.конт.площадок (ул. Газовиков, Кольцевая) | 2 841 031,0 | 2 552 838,13 | 89,9% |
| 14 | Снос ветхих строений | 5 873 129,23 | 4 641 255,99 | 79,0% |
| 15 | Подготовка города к Новому году | 2 252 000,00 | 2 251 999,88 | 100,0% |
| 16 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | 452 780,35 | 381 720,03 | 84,3% |

До конца года все запланированные работы будут выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами.

Реализация мероприятия 2 муниципальной программы в 2017 году позволила обеспечить:

- улучшение потребительских качеств объектов благоустройства за счет проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов;

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в городе Югорске;

- отсутствие обоснованных жалоб населения на качество содержания объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения (кладбища), озеленения на территории города Югорска.

Мероприятие 3 «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих  животных».

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных,  умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием   ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».».

В 2017 году на отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»  запланировано всего средств на сумму 3 696,2 тыс.  рублей,  в том числе по состоянию на 12 декабря 2017 года:

- 496,2 тыс. рублей – субвенция из средств окружного бюджета - освоены полностью;

- 3 200,0 тыс. рублей - средства местного бюджет - оплачены работы на сумму 2 941,5 тыс.руб. или 93,0%, до конца года средства будут освоены в полном объеме.

таблица 3

Информация о выполнении работ по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» по состоянию на 12 декабря 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Факт на 12.12.2017 | Освоение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 3. Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | 3 696 200,00 | 3 437 741,81 | 93,0% |  |
| 1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных – средства МО | 3 200 000,00 | 2 941 541,81 | 91,9% | основной контракт исполнен 24.11.2017, заключено 2 разовых контракта на дополнительное финансирование |
| 2 | Субвенция на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных – средства ОБ | 496 200,00 | 496 200,00 | 100,0% | субвенция - ОБ, оплачено выполнение за январь, февраль |

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих  животных с проведением ветеринарного осмотра, содержание и учет отловленных, уничтожение путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

В результате исполнения данного отдельного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего будет отловлено за год в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 1 058 безнадзорных и бродячих животных.

Информация об отлове безнадзорных и бродячих домашних животных также размещена на официальном сайте администрации города adm.ugorsk.ru  в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» /Департамент ЖКиСК/ Отлов бродячих животных.

В данном разделе размещена информация о том, куда обращаться жителям города по поводу отлова безнадзорных и бродячих домашних животных, справочная информация о количестве отловленных животных, источниках финансирования. Данная информация также регулярно освещается  в СМИ.

исп. начальник ОЭС ДЖКиСК

Титова Елена Валерьевна,

тел.(34675) 7-43-03;

исп. ст.инспектор ОРЖКХ ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-25.