Информация

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»

по состоянию на 01.12.2015

Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» состоит из 2–х подпрограмм и отдельного мероприятия по исполнению госполномочия.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы».

В рамках данной подпрограммы предполагается реализация мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий города, обустройство детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства по наказам избирателей, по итогам ежегодных конкурсов.

Выполнение работ по благоустройству города, исполнение наказов избирателей по благоустройству включает реализацию мероприятий по заданию главы администрации города, главы города Югорска по результатам выездных проверок, обследований и направленных на благоустройство территории города Югорска, а также мероприятий по благоустройству дворовых территорий города по наказам избирателей города, таких как обустройство  малых архитектурных форм во дворах, устройство детских городков и спортивных площадок.

Также  выполняются мероприятия по благоустройству, укреплению материально-технической базы придомовой территории многоквартирного дома, признанного победителем ежегодного конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания».

Информация о выполнении работ по благоустройству территорий города по состоянию на 1 декабря 2015 года в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

таблица 1

Информация о выполнении работ по благоустройству города

по состоянию на 1 декабря 2015 года

| Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Исполнение на 01.12.2015, руб. | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы | 18 163 224,64 | 10 921 046,98 | 60,1% |  |
| 1.Выполнение работ по благоустройству города | 10 310 924,64 | 6 860 151,24 | 66,5% |  |
| Установка детских городков | 937 768,64 | 71 4910,53 | 100,0% | Экономия по торгам |
| Благоустройство Югорска-2 | 968 636,00 | 968 636,00 | 100,0% |  |
| Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая, 3а | 3 600 000,00 | 3 599 999,99 | 100,0% |  |
| Устройство автомобильной стоянки по ул. Попова | 4 153 000,00 | 1 497 326,72 | 36,1% | Допсредства выделены 26.11.2015 – работы выполнены, оплата в декабре |
| Благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» | 100 000,00 | 2 726,00 | 2,7% | Работы выполнены, оплата в декабре |
| Благоустройство озера в районе полигона ТБО | 80 300,00 | 76 552,00 | 95,3% | Экономия при выполнении контракта |
| Строительство детских городков и спортивных площадок | 471 220,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. Исполнение наказов избирателей по благоустройству | 7 852 300,00 | 4 060 895,74 | 51,7% | Работы выполнены, оплата в декабре |

Мероприятие 1. «Выполнение работ по благоустройству города»

Расшифровка мероприятий по обустройству объектов благоустройства в городе Югорске в 2014 году приведена в таблице 1.

Установлен детский городок на пересечении улиц Гагарина и Защитников Отечества работы выполнены и оплачены, произведена замена сооружений в городках по ул. Механизаторов, 22 и Мира, 57.

Выполнено благоустройство в районе Югорск-2: устройство праздничного уличного освещения, устройство декоративного ограждения по центральной аллее к МУК «МиГ».

Продолжается работа по благоустройству территории жилого дома по ул. Садовая 3А, закончено асфальтирование проезда, выполнено устройство тротуара.

Закончены работы по устройству автомобильной стоянки по ул. Попова в районе городской больницы, в 2015 году выполнены работы по устройству озеленения и ограждения.

По благоустройству озера в районе полигона ТБО выполнены инженерно-геодезические изыскания.

Благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» - выполнено изготовление памятной доски, выполнены работы по устройству спортивной площадки на территории жилого дома по ул. Железнодорожная, 17.

Мероприятие 2. «Исполнение наказов избирателей по благоустройству»

На реализацию этого мероприятия программой предусмотрены средства городского бюджета в сумме 7,850 млн. руб.

За счет средств окружного бюджета (1471,22 тыс. руб.) – выполнены работы по благоустройству памятника В.И. Ленину (кроме того использованы местные средства в сумме 648,3 тыс. руб.)  и установлен детский городок по ул. Гастелло, 7.

В мае-июне Депутаты Думы города Югорска с главой администрации города произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. Рассмотрев все наказы, по каждому участку были определены работы, которые будут выполнены в 2015 году.

В результате получился список из 15 мероприятий, все мероприятия выполнены, оплата в полном объеме будет произведена в декабре.

Исполнение наказов избирателей по благоустройству в разрезе выполненных работ и избирательных округов представлено в таблице 2.

таблица 2

Информация о выполнении наказов избирателей по благоустройству города

| Наименование работ | № избирательного округа |
| --- | --- |
| 1.Выполнение работ по расширению проезжей части дороги по ул. Ермака в районе СОШ №6 в городе Югорске | № 1 |
| 2.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по адресу Садовая д.32 в городе Югорске | № 2 |
| 3.Выполнение работ по установке тренажеров в районе жилого дома по адресу ул. Садовая д. 3а в городе Югорске |  |
| 4.Выполнение работ по устройству водоприемного (дренажного) колодца в квартале улиц Бородинская-Широкая-Спасская в городе Югорске | №3 |
| 5.Выполнение работ по устройству проезда вдоль жилого дома по адресу: ул. Декабристов, д.10 в городе Югорске |  |
| 6.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома №12 по ул. Толстого в городе Югорске | № 4 |
| 7.Выполнение работ по устройству тротуара в районе городской бани в городе Югорске |  |
| 8.Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилого дома №14 по ул. Свердлова в городе Югорске |  |
| 9.Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по адресу Механизаторов, 9а в городе Югорске | № 5 |
| 10.Выполнение работ по благоустройству территории возле жилого дома №19Б по улице Механизаторов в городе Югорске |  |
| 11.Выполнение работ по устройству тротуара между жилыми домами по ул. Буряка 3"а" и 3 "б" в городе Югорске |  |
| 12.Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки по ул. Мира в районе здания молочной кухни | № 6 |
| 13.Выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки жилого дома по ул. Кирова, д.10 | № 7,8 |
| 14.Выполнение работ по устройству дворового проезда, стоянки и сооружений по отводу дождевых и талых вод во дворе жилых домов по ул. Монтажников №1а, №3а, №3б, и ул. Мира №54 и детского сада "Снегурочка" в городе Югорске | № 9,10 |
| 15.Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилых домов №1-7 по ул. Таежная в городе Югорске | № 10 |

Подпрограмма 2. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, ремонт и содержание объектов благоустройства:

На территории города Югорска обслуживаются такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал защитникам отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд,  подземный переход, фонтанная площадь, содержание городских площадей (фонтанная площадь, территория возле бюста Попову П.В.,  памятника Ленину В.И., площадь между КДЦ «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), сквер на ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных), а также содержатся контейнерные  площадки на ул. Газовиков и  ул. Кольцевой, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и гидранты. Проводятся такие мероприятия, как озеленение города, снос ветхих строений, подготовка города к Новому году (устанавливаются ёлки по микрорайонам города), содержатся также городское кладбище, уличное освещение, малые архитектурные формы (устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, городские часы и прочие малые архитектурные формы. В содержание объектов благоустройства включено  также и содержание скульптурно-декоративных композиций, куда относится содержание и текущий ремонт  памятника «Вертолёт», а также «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина ЗИЛ-157» на выезде из города в северной части.

В 2015 году, в рамках данной подпрограммы, работы по содержанию объектов благоустройства по состоянию на 1 декабря выполнены и профинансированы на 85%.

Информация о выполнении работ по содержанию объектов благоустройства города по состоянию на 1 декабря 2015 года в расшифровке по объектам благоустройства представлена в таблице 3.

таблица 3

Информация о выполнении работ по содержанию объектов благоустройства города

по состоянию на 1 декабря 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Профинансировано на 01.12.2015, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 2 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы | 54 370 920,00 | 8 142 931,88 | 85,0% |
|  | Обеспечение содержания объектов благоустройства города: | 54 370 920,00 | 8 142 931,88 | 85,0% |
| 1 | Уличное освещение | 17 892 000,00 | 14 733 299,75 | 82,3% |
|  | - поставка эл.энергии | 10 862 000,00 | 8 675 815,64 | 79,9% |
|  | - содержание сетей | 7 030 000,00 | 6 057 484,11 | 86,2% |
| 2 | Озеленение города | 15 373 000,00 | 14 764 583,72 | 96,0% |
| 3 | Содержание городского кладбища | 1 257 000,00 | 1 036 166,53 | 82,4% |
| 5 | Содержание памятника-мемориала | 1 013 000,00 | 879 681,23 | 86,8% |
| 6 | Содержание подземного перехода | 523 000,00 | 330 368,93 | 63,2% |
| 7 | Содержание городских площадей | 4 809 000,00 | 3 850 248,30 | 80,1% |
| 8 | Содержание городского пруда | 1 102 000,00 | 964 499,97 | 87,5% |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2 515 000,00 | 2 204 135,83 | 87,6% |
| 10 | Содержание пожарных водоемов | 266 000,00 | 150 041,63 | 56,4% |
| 11 | Содержание пожарных гидрантов | 1 280 000,00 | 831 561,36 | 65,0% |
| 12 | Содержание малых архитектурных форм | 1 530 300,00 | 1 283 517,16 | 83,9% |
| 13 | Содержание автобусных остановок | 747 600,00 | 601 474,99 | 80,5% |
| 14 | Содерж.контейнерных.площадок (ул.Газовиков, ул.Кольцевая) | 2 694140,00 | 2 304 606,40 | 85,4% |
| 15 | Снос ветхих строений | 1 307 880,00 | 855 465,45 | 65,4% |
| 16 | Подготовка города к Новому году | 1 602 000,00 | 1 053 991,05 | 65,8% |
| 17 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | 459 000,00 | 384 345,82 | 83,7% |

До конца года все запланированные работы будут выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами.

Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих  животных».

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных,  умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием   ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».».

В 2015 году на отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»  запланировано всего средств на сумму 3 609,9 тыс.  рублей,  в том числе 372,5 тыс. рублей – субвенция из средств окружного бюджета освоены полностью, 3 237,4 тыс. рублей -    средства местного бюджета.

В результате исполнения данного отдельного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 1055 безнадзорных и бродячих животных.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих  животных с проведением ветеринарного осмотра, уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

Заместитель главы администрации города-

директор департамента жилищно-

коммунального и строительного комплекса 					    В.К. Бандурин

исп. начальник ПЭО ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-66