«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2016 года                                                                                                                   № 1528

О внесении изменений

в постановление  администрации

города Югорска от 31.10.2013 № 3283

«О муниципальной программе

города Югорска «Развитие сети

автомобильных дорог и

транспорта в городе Югорске

на 2014 - 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий,                          в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906                 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»:

- Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» (с изменениями от 07.05.2014 № 2047,                от 05.08.2014 № 3988, от 18.11.2014 № 6240, от 25.11.2014 № 6407, от 18.12.2014 № 7210,              от 31.12.2014 № 7438, от 26.05.2015 № 2137, от 01.09.2015 № 2914, от 23.11.2015 № 3404, 18.12.2015 № 3649, от 22.12.2015 № 3727, от 18.02.2016 № 377, от 17.03.2016 № 580,                       от 05.05.2016 № 960) следующие изменения:

  - В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы                        города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса                      В.К. Бандурина.

Глава  города Югорска                                                                                                   Р.З. Салахов

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 июня 2016 года  № 1528

| ## Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию муниципальной программы планируется направить 1 192 996,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 230 201,5 тыс. руб. 2015 год – 203 817,5 тыс. руб. 2016 год – 235 307,5 тыс. руб. 2017 год – 117 340,5 тыс. руб. 2018 год – 136 728,7 тыс. руб. 2019 год – 132 922,9 тыс. руб. 2020 год – 136 678,2 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 336 827,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 38 343,7 тыс. руб. 2015 год – 65 818,7 тыс. руб. 2016 год – 109 356,4 тыс. руб. 2017 год – 34 494,5 тыс. руб. 2018 год – 34 961,3 тыс. руб. 2019 год – 27 151,9 тыс. руб. 2020 год – 26 701,4 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 856 168,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 191 857,8 тыс. руб. 2015 год – 137 998,8 тыс. руб. 2016 год – 125 951,1 тыс. руб. 2017 год – 82 846,0 тыс. руб. 2018 год – 101 767,4 тыс. руб. 2019 год – 105 771,0 тыс. руб. 2020 год – 109 976,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Югорска |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2016 года № 1528 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Всего |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 01 | Цель: Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (1, 2) |  | ДЖКиСК |  | бюджет автономного округа | 329 463,2 |  | 38 343,7 |  | 58 454,0 |  |  | 109 356,4 |  | 34 494,5 |  | 34 961,3 |  | 27 151,9 | 26 701,4 |
| 04 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 114 883,0 |  | 60 932,3 |  | 25 543,6 |  |  | 21 916,1 |  | 1 816,0 |  | 1 840,0 |  | 1 429,0 | 1 406,0 |
| 05 |  |  |  |  |  | Всего | 444 346,2 |  | 99 276,0 |  | 83 997,6 |  |  | 131 272,5 |  | 36 310,5 |  | 36 801,3 |  | 28 580,9 | 28 107,4 |
| 06 |  |  |  | ДМСиГ |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 07 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38 000,0 |  | 13 000,0 |  | 0,0 |  |  | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 08 |  |  |  |  |  | Всего | 38 000,0 |  | 13 000,0 |  | 0,0 |  |  | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 09 |  | ИТОГО по задаче 1 |  | ДЖКиСК/ ДМСиГ |  | бюджет автономного округа | 329 463,2 |  | 38 343,7 |  | 58 454,0 |  |  | 109 356,4 |  | 34 494,5 |  | 34 961,3 |  | 27 151,9 | 26 701,4 |
| 10 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 152 883,0 |  | 73 932,3 |  | 25 543,6 |  |  | 28 916,1 |  | 1 816,0 |  | 7 840,0 |  | 7 429,0 | 7 406,0 |
| 11 |  |  |  |  |  | Всего | 482 346,2 |  | 112 276,0 |  | 83 997,6 |  |  | 138 272,5 |  | 36 310,5 |  | 42 801,3 |  | 34 580,9 | 34 107,4 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог (3) |  | ДЖКиСК |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 578 116,4 |  | 100 124,9 |  | 94 734,2 |  |  | 82 035,0 |  | 64 109,0 |  | 75 537,3 |  | 79 087,6 | 82 488,4 |
| 15 |  |  |  |  |  | Всего | 578 116,4 |  | 100 124,9 |  | 94 734,2 |  |  | 82 035,0 |  | 64 109,0 |  | 75 537,3 |  | 79 087,6 | 82 488,4 |
| 16 |  | ИТОГО позадаче 2 |  | ДЖКиСК |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 578 116,4 |  | 100 124,9 |  | 94 734,2 |  |  | 82 035,0 |  | 64 109,0 |  | 75 537,3 |  | 79 087,6 | 82 488,4 |
| 18 |  |  |  |  |  | Всего | 578 116,4 |  | 100 124,9 |  | 94 734,2 |  |  | 82 035,0 |  | 64 109,0 |  | 75 537,3 |  | 79 087,6 | 82 488,4 |
| 19 | Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам (4) |  | ДЖКиСК |  | бюджет автономного округа | 7 364,7 |  | 0,0 |  | 7 364,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 21 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 125 169,5 |  | 17 800,6 |  | 17 721,0 |  |  | 15 000,0 |  | 16 921,0 |  | 18 390,1 |  | 19 254,4 | 20 082,4 |
| 22 |  |  |  |  |  | Всего | 132 534,2 |  | 17 800,6 |  | 25 085,7 |  |  | 15 000,0 |  | 16 921,0 |  | 18 390,1 |  | 19 254,4 | 20 082,4 |
| 23 |  | Итого по задаче 3 |  | ДЖКиСК |  | бюджет автономного округа | 7 364,7 |  | 0,0 |  | 7 364,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 24 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 125 169,5 |  | 17 800,6 |  | 17 721,0 |  |  | 15 000,0 |  | 16 921,0 |  | 18 390,1 |  | 19 254,4 | 20 082,4 |
| 25 |  |  |  |  |  | Всего | 132 534,2 |  | 17 800,6 |  | 25 085,7 |  |  | 15 000,0 |  | 16 921,0 |  | 18 390,1 |  | 19 254,4 | 20 082,4 |
| 26 |  | Всего по Муниципальной программе |  |  |  | бюджет автономного округа | 336 827,9 |  | 38 343,7 |  | 65 818,7 |  |  | 109 356,4 |  | 34 494,5 |  | 34 961,3 |  | 27 151,9 | 26 701,4 |
| 27 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 856 168,9 |  | 191 857,8 |  | 137 998,8 |  |  | 125 951,1 |  | 82 846,0 |  | 101 767,4 |  | 105 771,0 | 109 976,8 |
| 28 |  |  |  |  |  | Всего | 1 192 996,8 |  | 230 201,5 |  | 203 817,5 |  |  | 235 307,5 |  | 117 340,5 |  | 136 728,7 |  | 132 922,9 | 136678,2 |
| 29 |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | бюджет автономного округа | 329 463,2 |  | 38 343,7 |  | 58 454,0 |  |  | 109 356,4 |  | 34 494,5 |  | 34 961,3 |  | 27 151,9 | 26 701,4 |
| 31 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 152 883,0 |  | 73 932,3 |  | 25 543,6 |  |  | 28 916,1 |  | 1 816,0 |  | 7 840,0 |  | 7 429,0 | 7 406,0 |
| 32 |  |  |  |  |  | Всего | 482 346,2 |  | 112 276,0 |  | 83 997,6 |  |  | 138 272,5 |  | 36 310,5 |  | 42 801,3 |  | 34 580,9 | 34 107,4 |
| 33 |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ответственный исполнитель (ДЖКиСК) |  |  |  | бюджет автономного округа | 336 827,9 |  | 38 343,7 |  | 65 818,7 |  |  | 109 356,4 |  | 34 494,5 |  | 34 961,3 |  | 27 151,9 | 26 701,4 |
| 35 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 818 168,9 |  | 178 857,8 |  | 137 998,8 |  |  | 118 951,1 |  | 82 846,0 |  | 95 767,4 |  | 99 771,0 | 103 976,8 |
| 36 |  |  |  |  |  | Всего | 1 154 996,8 |  | 217 201,5 |  | 203 817,5 |  |  | 228 307,5 |  | 117 340,5 |  | 130 728,7 |  | 126 922,9 | 130 678,2 |
| 37 |  | Соисполнитель (ДМСиГ) |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 38 |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38 000,0 |  | 13 000,0 |  | 0,0 |  |  | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 39 |  |  |  |  |  | Всего | 38 000,0 |  | 13 000,0 |  | 0,0 |  |  | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 6 000,0 |