| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 4 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной работы: Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Потребители муниципальной работы: Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы | Содержание работы | Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год (2013) | Фактические результаты, достигнутые в 1 квартале 2013 года (% от показателя на 2013 год) | Фактические результаты, достигнутые во 2 квартале 2013 года (% от показателя на 2013 год) | Фактические результаты, достигнутые в 3 квартале 2013 года (% от показателя на 2013 год) | Фактические результаты, достигнутые в 4 квартале 2013 года (% от показателя на 2013 год) | Фактическое значение по итогам 2013 года (% от показателя на 2013 год) | Источники информации о фактически достигнутых результатах |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий | Количество обслуженных мероприятий (ед) | 41 | 10 (24,4%) | 17 (41,5%) | 10 (24,4%) | 4 (9,7%) | 41 (100%) | Журнал учета работы учреждения |
|  | Количество детских игровых комплексов (ед) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Договор №64 об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления от 29.08.2002г. |
|  | Количество механизированных аттракционов (ед) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Количество немеханизированных аттракционов (ед) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  | Количество посетителей мероприятий (тыс.чел.) | 44 | 9,739 (22,13%) | 22,7 (51,59%) | 9,861 (22,41) | 1,7 (3,87%) | 44 (100%) | Журнал учета работы учреждения |
|  | Количество посетителей механизированных аттракционов (тыс.чел) | 33,7 | 0 | 15 (44,5%) | 18,7 (55,5%) | 0 | 33,7 (100%) | Журнал учета работы учреждения |

- Характеристика  фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения муниципального задания.

Показатели исполнения муниципального задания по итогам 2013 года составляют по количеству обслуженных мероприятий – 100%, по количеству  посетителей мероприятий -100% и  посетителей механизированных  аттракционов – 100% от  плановых  показателей, запланированных в муниципальном задании.

- Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от плановых.

- Отклонений фактических результатов выполнения муниципального задания от плановых результатов выполнения муниципального задания нет.

- Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг.

Муниципальное задание выполнено  в полном  объеме.  Стандарты качества муниципальной работы в соответствии с муниципальными правовыми актами  не требуются.

- Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.

Имущество МБУ «ЦПКиО «Аттракцион»  находится в  состоянии,  позволяющем  выполнять муниципальную работу в полном объеме.

В 4 квартале 2013 года произведены работы:

Изготовление скатов на горку «Авивтор супер Джет»

Посадка деревьев - 28 шт. (28 тополя, яблони, клены);

Консервация аттракционов;

Закрытие трубных горок в городке «Сказочное королевство»;

Изготовлены таблички для парка;

Обновление линии электропередач;

Установка ограждения парка со стороны ул.Попова;

Отсыпка дорожек песком;

Ревизия и установка иллюминации в парке;

Строительство снежно-ледового городка;

Установка главной новогодней ели;

Обрезка сухих ветвей на деревьях и кустарниках;

Изготовление мётел – 100 шт.;

Ежедневная чистка снега на территории парка;

Уборка снега по внешнему периметру парка;

Ремонт урн – 4 шт.;

Вывоз мусора – 27 раз;

За 4 квартал 2013 года приобретались снегоуборочная техника .

Итоговое исполнение муниципального задания составляет 100%

Директор _________________С.М.Маслюков

Исполнитель:

Фофанова Е.П.

Тел.: 7-58-79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«АТТРАКЦИОН»

Отчет о выполнении муниципального задания

за 4 квартал 2013 года

Отчет принят:                                                                                                                                            Утверждаю:

«____» ______________2014год                                                                                                              « 10 »  января  2014год

Начальник управления культуры                                                                                                            Директор МБУ«ЦПКиО «Аттракцион»

_______________Н.Н.Нестерова                                                                                                              _______________ С.М.Маслюков

М.П.                                                                                                                                                             М.П.