В течение 2012 года управлением информационной политики обеспечено выполнение мероприятий ведомственной программы «Электронный муниципалитет города Югорска» (2010-2012 годы) на общую сумму 3487,3 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 3500,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,6%, объективно сложившаяся экономия составила 12,7 тыс.рублей.

В результате исполнения мероприятий программы достигнуты следующие итоги:

- обновлена версия ядра официального сайта администрации города, средняя посещаемость официального сайта в рабочие дни возросла до 731 чел в день;

- обновлена версия ядра внутреннего портала администрация города, выполнена разработка и подключение дополнительных инфоблоков внутреннего портала. Система выведена в тестовый режим работы;

- заключен муниципальный контракт на исполнение мероприятий по созданию внутреннего портала администрации города, подготовлено техническое задание на разработку, выполнено приобретение специализированного программного обеспечения;

- к корпоративной сети администрации города подключен отдел ПВУ, расширен канал подключения ДЖК и СК;

- для оснащения рабочих мест приобретено 18 лицензий модулей системы электронного документооборота, выполнена установка на рабочие места, произведено обучение администраторов и пользователей системы.

- в течение 2012 года обеспечено проведение 7 аукционов на приобретение программного обеспечения и средств вычислительной техники, 10 конкурсов котировок на размещение муниципального заказа. Всего приобретено:

| № п/п | Вид приобретения | Всего, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютеры | 36 |
| 2 | Мониторы | 13 |
| 3 | Планшеты | 2 |
| 4 | Принтеры лазерные | 4 |
| 5 | МФУ | 14 |
| 6 | Ноутбуки | 3 |
|  | ИТОГО: | 72 |

Также приобретено 25 пакетов офисного программного обеспечения, 34 лицензии операционных систем, 20 лицензий антивирусных программ, продлено сопровождение 173 лицензий антивирусных программ.

- в серверной комнате установлено 2 сетевых хранилища - в Департаменте финансов и Департаменте ЖК и СК администрации города, приобретено дополнительное оборудование для электропитания серверов на сумму 297,2 тыс. руб.

- для оснащения рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде выполнено приобретение 17 единиц программного обеспечения «VipNet Client», 30 электронных подписей, 14 персональных компьютеров.