Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части дорог

в южной части города Югорска

Места выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  проезжая часть дорог в южной части города: проезд от ул. Киевская до ул. Восточная; ул. П. Морозова                        (от ул. Киевская до ул. Лесная); ул. Парковая.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.07.2026.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части от ул. Киевская до ул. Восточная

в южной части города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см // толщиной 10 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,564 | 1 | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,75644 |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 16,75644 |  |  | 579,72 |  | 9 714,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 984,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,82708 |  |  |  |  | 9 526,66 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,21 |  | 0,68244 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 1 084,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,21 |  | 0,68244 |  |  | 876,89 |  | 598,42 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,72192 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 2 497,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,28 |  | 0,72192 |  |  | 876,89 |  | 633,04 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,6 |  | 4,8504 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | 11 586,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,6 |  | 4,8504 |  |  | 750,23 |  | 3 638,92 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,16 |  | 2,91024 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | 9 034,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,16 |  | 2,91024 |  |  | 876,89 |  | 2 551,96 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 2 999,69 |  | 4 906,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 876,89 |  | 1 434,24 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 1 827,03 |  | 1 875,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 652,79 |  | 670,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 25 |  | 14,1 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 881,11 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 106,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 240,70 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 476,24 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 782,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 818,33 |  | 105 365,54 |
| 1.1 | ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,564 | 1 | -0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 524,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,2972 |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | -1 549,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 |  |  | 750,23 |  | -486,60 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | -875,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 |  |  | 876,89 |  | -247,28 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 2 999,69 |  | -1 099,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 876,89 |  | -321,47 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 579,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 561,92 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -1 414,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 397,09 |  | -7 555,96 |
| 1.2 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  | м3 | 73,32 | 1 | 73,32 | 1 827,45 | 2,34 | 4 276,23 |  | 313 533,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=564*0,10*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 533,18 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Понижающий коэффициент - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части по ул. П. Морозова (от ул. Киевская до ул. Лесная)

в южной части города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см // толщиной 10 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,564 | 1 | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,75644 |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 16,75644 |  |  | 579,72 |  | 9 714,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 984,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,82708 |  |  |  |  | 9 526,66 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,21 |  | 0,68244 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 1 084,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,21 |  | 0,68244 |  |  | 876,89 |  | 598,42 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,72192 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 2 497,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,28 |  | 0,72192 |  |  | 876,89 |  | 633,04 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,6 |  | 4,8504 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | 11 586,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,6 |  | 4,8504 |  |  | 750,23 |  | 3 638,92 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,16 |  | 2,91024 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | 9 034,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,16 |  | 2,91024 |  |  | 876,89 |  | 2 551,96 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 2 999,69 |  | 4 906,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 876,89 |  | 1 434,24 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 1 827,03 |  | 1 875,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 652,79 |  | 670,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 25 |  | 14,1 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 881,11 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 106,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 240,70 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 476,24 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 782,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 818,33 |  | 105 365,54 |
| 1.1 | ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,564 | 1 | -0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 524,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,2972 |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | -1 549,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 |  |  | 750,23 |  | -486,60 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | -875,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 |  |  | 876,89 |  | -247,28 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 2 999,69 |  | -1 099,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 876,89 |  | -321,47 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 579,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 561,92 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -1 414,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 397,09 |  | -7 555,96 |
| 1.2 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  | м3 | 73,32 | 1 | 73,32 | 1 827,45 | 2,34 | 4 276,23 |  | 313 533,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=564*0,10*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 533,18 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по отсыпке щебеночно-песчаной смесью проезжей части по ул. Парковая в южной части города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см // толщиной 10 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,564 | 1 | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,75644 |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 16,75644 |  |  | 579,72 |  | 9 714,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 984,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,82708 |  |  |  |  | 9 526,66 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,21 |  | 0,68244 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 1 084,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,21 |  | 0,68244 |  |  | 876,89 |  | 598,42 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,72192 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 2 497,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,28 |  | 0,72192 |  |  | 876,89 |  | 633,04 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,6 |  | 4,8504 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | 11 586,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,6 |  | 4,8504 |  |  | 750,23 |  | 3 638,92 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,16 |  | 2,91024 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | 9 034,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,16 |  | 2,91024 |  |  | 876,89 |  | 2 551,96 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 2 999,69 |  | 4 906,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,9 |  | 1,6356 |  |  | 876,89 |  | 1 434,24 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 1 827,03 |  | 1 875,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,82 |  | 1,02648 |  |  | 652,79 |  | 670,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 25 |  | 14,1 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 881,11 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 106,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 240,70 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 476,24 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 782,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 818,33 |  | 105 365,54 |
| 1.1 | ГЭСН27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,564 | 1 | -0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-94*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 524,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,2972 |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 | 1 349,63 | 1,77 | 2 388,85 |  | -1 549,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 5 | -0,6486 |  |  | 750,23 |  | -486,60 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 | 1 753,85 | 1,77 | 3 104,31 |  | -875,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 5 | -0,282 |  |  | 876,89 |  | -247,28 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 2 999,69 |  | -1 099,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 5 | -0,3666 |  |  | 876,89 |  | -321,47 |
| П,Н | 02.2.04.04 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  |  |  | м3 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 579,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 055,35 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 561,92 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -1 414,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 397,09 |  | -7 555,96 |
| 1.2 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  |  | м3 | 73,32 | 1 | 73,32 | 1 827,45 | 2,34 | 4 276,23 |  | 313 533,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=564*0,10*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 533,18 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего по разделу 1 Отсыпка щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 060,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 342,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714,04 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 460,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 471,31 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 414,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 185,35 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 914,32 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 368,37 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,75644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,52988 |  |  |  |  |  |