Приложение 1

к приказу ДЖКиСК

от  30.12.2013  №  182

| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы планируется направить средства бюджета города Югорска в сумме 9 813,5 тыс. руб. в том числе: 2012 год 3 635,5 тыс. руб. из средств местного бюджета 2013 год 6 178,0 тыс. руб. из средств окружного бюджета 2014 год 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Конечные результаты -Благоустройство 9 дворовых территорий -Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта 4 дворовых территорий - Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы. |

Приложение 2

к приказу ДЖКиСК

от  30.12.2013  №  182

Таблица 1

Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские и спортивные площадки, шт. | 13 |  | 3 |  | 16 |
| 2 | Тротуары, кв. м. | 4 120 | 327 | 210 |  | 4 657 |
| 3 | Ремонт проездов, кв. м. | 0 | 585 |  |  | 585 |
| 4 | Газоны, кв. м. | 33 466 | 130 | 3414 |  | 33 796 |
| 5 | Автомобильные стоянки, кв. м. | 890 | 300 |  |  | 1 190 |
| 6 | Ремонт ограждений, м | 0 |  | 111 |  | 111 |
| 7 | Устройство водоотводных лотков, м | 0 |  | 50 |  | 50 |
|  | Конечные результаты |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, шт. | 0 | 3 | 6 |  | 9 |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, дворовых территорий | 0 | 4 | 0 |  | 4 |
| 3 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы, шт. | 0 |  |  | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию тыс. руб. |  |  |  | Срок выполнения | Результативность |  |
|  |  |  | Всего |  | 2012 (утверждено) | 2013 (утверждено) | 2014 (потребность) |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет города Югорска | 993,2 |  | 993,2 |  |  |  | 2012 | Благоустройство микрорайона Югорск-2 |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 1166,6 |  |  | 1166,6 |  |  | 2013 |  |  |
| 2 | Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, д.6 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 197,2 |  | 197,2 |  |  |  | 2012 | Наличие ПСД |  |
| 3 | Благоустройство территории Толстого, д. 6 - ул. Толстого, д. 8 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 208,8 |  | 208,8 |  |  |  | 2012 | Наличие ПСД |  |
| 4 | Благоустройство жилого дома по улице Садовая №3А в городе Югорске | Бюджет города Югорска | 395,0 |  | 395,0 |  |  |  | 2012 | Наличие ПСД |  |
| 5 | Благоустройство жилого дома по ул. Свердлова, д.6 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 283,0 |  | 283,0 |  |  |  | 2012 | Наличие ПСД |  |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков | Бюджет города Югорска | 769,6 |  | 769,6 |  |  |  | 2012 | Благоустройство дворовой территории |  |
| 7 | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Мира, 12 | Бюджет города Югорска | 788,7 |  | 788,7 |  |  |  | 2012 | Благоустройство дворовой территории |  |
| 8 | Установка детских городков | Бюджет автономного округа | 2793,7 |  |  | 2793,7 |  |  | 2013 | Благоустройство трех дворовых территории |  |
| 9 | Исключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ№5 | Бюджет автономного округа | 405,3 |  |  | 405,3 |  |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |  |
| 11 | Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков | Бюджет автономного округа | 1 156,5 |  |  | 1 156,5 |  |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |  |

| 12 | Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома № 1 по ул. Газовиков и благоустройство двора | Бюджет автономного округа | 259,6 |  | 259,6 |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Поставка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная | Бюджет автономного округа | 396,3 |  | 396,3 |  | 2013 | Для благоустройства в 2014 году |
| 14 | Исследование потребности в благоустройстве дворовых территорий для разработки долгосрочной целевой программы | Без привлечения средств | 0 |  |  | 0 | 2014 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы |
|  | ИТОГО: |  | 9 813,5 | 3 635,5 | 6 178,0 | 0 |  |  |
|  | в том числе | Бюджет города Югорска | 3635,5 | 3635,5 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 6178,0 |  | 6178,0 |  |  |  |