Пояснительная записка

к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы»

за 2013 год

Подпрограмма 1 «Наш дом»

В 2013 году в рамках подпрограммы включены дома по следующим адресам: Советская 9; Калинина 55; Др.Народов 3; Спортивная 12, также в программу включен дом № 3Г по ул. П.Буряка. В 2012 году жилой дом участвовал в программе «Наш дом», но из-за недостаточно выделенных средств окружных и местных был выполнен не в полном объеме.

Общая стоимость работ в рамках подпрограммы составляет – 22,4 млн. руб.

В части капитального ремонта МКД - 11,68 млн. руб.

По источникам финансирования:

- за счет средств округа – 9,98 млн.руб.

- за счет средств местного бюджета – 1,16 млн. руб.,

в том числе:

- МО, как собственник помещений – 0,1 млн. руб.

- субсидия на компенсацию долевого участи собственников помещений (5%) –     0,53 млн.руб.

За счет средств собственников – 0,53 млн. руб.

В ходе реализации подпрограммы были выполнены следующие работы:

- ремонт крыши – 4 ед. -1,56 тыс. кв.м.;

- утепление и ремонт фасадов – 5 ед, - 1,25 тыс. кв. м;

-  ремонт инженерных сетей – 1 ед.;

- ремонт фундаментов – 1 ед. – 0,04 тыс. куб.

В части благоустройства дворовых территорий к многоквартирным домам в рамках подпрограммы запланировано –   10,72 млн. руб.

Фактически израсходовано:

- за счет средств Дорожного фонда – 7,7 млн. руб., выполнены работы – капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров, по адресам – ул. Мира 54А, Менделеева 59, Садовая 3А.

- благоустройство дворовых территорий – 3,015 млн. руб., выполнены работы по устройству детских площадок и ремонт подъездных путей по адресам ул. Менделеева, Садовая 3А.

Все работы в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

В рамках подпрограммы было запланировано 43,61 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11,11млн. руб.;

- средства автономного округа – 18,09 млн. руб.;

- средства местного бюджета  - 10,06;

в том числе: субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений – 2,2 млн. руб. (5% от общей стоимости работ);

-   средства собственников – 4,4 млн. руб.

В ходе реализации подпрограммы образовалась экономия местного бюджета в части компенсации долевого участия собственников помещений, из-за перерасчета общей площади муниципальных квартир, в соответствии с техническими паспортами многоквартирного дома. В связи с этим увеличилась доля средств собственников помещений на 5,7 % (123,7 тыс. руб.)

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме (Попова 60А, 4А, Садовая 23А, Таежная 12/1):

- ремонт инженерных систем – 4 ед.;

- установка приборов учета по тепловой энергии, ГВС, ХВС, эл.энергии, газа –      20 ед.

- утепление и ремонт фасада – 4 ед. -3,3 тыс. кв. м.;

- ремонт кровли – 4 ед. – 3,1 тыс. кв. м;

- ремонт фундаментов – 2ед. – 0,14 тыс. куб.

Работы завершены в полном объеме в установленные сроки.

Подпрограмма 3 «Ремонт балконов и подъездов»

На реализацию этой подпрограммы было запланировано 17,3 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 16,4 млн. руб.

- средства собственников помещений – 0,9 млн. руб.

Были выполнены работы по ремонту балконов и подъездов 1,26 тыс. кв. м по многоквартирным домам: Мира 18/1, Буряка 12, 7, Югорск-2, 7, Ленина 12, Механизаторов 9А, Таежная 12. Работы выполнены в полном объеме.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска и использования финансовых средств "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 4 квартал 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования мероприятий |  | источники финансирования |  |  | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. |  | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. |  |  | фактически исполнено, тыс. руб. |  | результат к плану по программе гр. 6 гр./4 гр, % |  | результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 "Наш дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства бюджета автономного округа |  |  | 9 984,200 |  | 9 984,200 |  |  | 9 984,200 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 525,500 |  | 525,500 |  |  | 525,500 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета МО как собственника помещений МКД) |  |  | 102,198 |  | 102,198 |  |  | 98,095 |  | 96,0 |  | 96,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  | 534,856 |  | 534,856 |  |  | 534,856 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства собственников помещений МКД |  |  | 530,754 |  | 530,754 |  |  | 530,754 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 11 677,508 |  | 11 677,508 |  |  | 11 673,405 |  | 100,0 |  | 100 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда |  | средства бюджета автономного округа |  |  | 5 853,100 |  | 5 853,100 |  |  | 5 853,100 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета автономного округа (остаток 2012 года) |  |  | 1 046,260 |  | 1 046,260 |  |  | 1 046,260 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 766,740 |  | 766,740 |  |  | 765,839 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 7 666,100 |  | 7 666,100 |  |  | 7 665,199 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий |  | средства бюджета автономного округа |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 3 015,480 |  | 3 015,480 |  |  | 3 015,480 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 3 015,480 |  | 3 015,480 |  |  | 3 015,480 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  | 22 359,088 |  | 22 359,088 |  |  | 22 354,084 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 11 121,300 |  | 11 121,300 |  |  | 11 121,293 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета автономного округа |  |  | 18 086,143 |  | 18 086,143 |  |  | 18 086,143 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 7 863,540 |  | 7 863,540 |  |  | 7 863,540 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  | 2 180,646 |  | 2 180,646 |  |  | 2 056,898 |  | 94,3 |  | 94,3 |  |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства собственников помещений МКД |  |  | 4 361,291 |  | 4 361,291 |  |  | 4 361,291 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 43 612,920 |  | 43 612,920 |  |  | 43 489,165 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Подпролграмма 3 "Капитальный ремонт балконов и подъездов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства местного бюджета |  |  | 16 392,159 |  | 16 392,159 |  |  | 16 392,139 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | средства собственников помещений МКД |  |  | 862,800 |  | 862,800 |  |  | 862,740 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 17 254,959 |  | 17 254,959 |  |  | 17 254,879 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Всего по программе: |  | средства фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 11 121,300 |  | 11 121,300 |  |  | 11 121,293 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета автономного округа |  |  | 34 969,703 |  | 34 969,703 |  |  | 34 969,703 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 28 563,419 |  | 28 563,419 |  |  | 28 562,498 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета МО как собственника помещений МКД) |  |  | 102,198 |  | 102,198 |  |  | 98,095 |  | 96,0 |  | 96,0 |  |
|  |  |  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  | 2 715,502 |  | 2 715,502 |  |  | 2 591,754 |  | 95,4 |  | 95,4 |  |
|  |  |  | средства собственников помещений МКД |  |  | 5 754,845 |  | 5 754,845 |  |  | 5 754,845 |  | 100 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 83 226,967 |  | 83 226,967 |  |  | 83 098,128 |  | 100 |  | 100 |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 4 квартал 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа города Югорска "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование целевых показателей |  | ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) |  | Предусмотрено по программе |  |  | Выполнено |  |  |  | Результат гр. 8/гр.6 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на весь период реализации |  | На отчетный год | с начала реализации программы |  | За отчетный год |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт крыши в многоквартирных домах, в том числе: |  | т.кв.м | 22,3 |  | 30,96 |  | 4,66 | 26,96 |  | 4,66 |  | 100 |  |
| 1.1. |  | Подпрограмма 1 |  | т.кв.м | 3,06 |  | 8,62 |  | 1,56 | 4,62 |  | 1,56 |  | 100 |  |
| 1.2. |  | Подпрограмма 2 |  | т.кв.м | 19,24 |  | 22,34 |  | 3,1 | 22,34 |  | 3,1 |  | 100 |  |
| 2 |  | Утепление и ремонт фасадов зданий в многоквартирных домах, в том числе: |  | т.кв.м | 43,17 |  | 52,12 |  | 4,55 | 47,72 |  | 4,55 |  | 100 |  |
| 2.1. |  | Подпрограмма 1 |  | т.кв.м | 3,17 |  | 8,82 |  | 1,25 | 4,42 |  | 1,25 |  | 100 |  |
| 2.2. |  | Подпрограмма 2 |  | т.кв.м | 40 |  | 43,3 |  | 3,3 | 43,3 |  | 3,3 |  | 100 |  |
| 3 |  | Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем, в том числе: |  |  | 42 |  | 51 |  | 5 | 47 |  | 5 |  | 100 |  |
| 3.1. |  | Подпрограмма 1 |  | ед. | 4 |  | 9 |  | 1 | 5 |  | 1 |  | 100 |  |
| 3.2. |  | Подпрограмма 2 |  | ед. | 38 |  | 42 |  | 4 | 42 |  | 4 |  | 100 |  |
| 4 |  | Ремонт фундаментов в многоквартирных домах, в том числе: |  |  | 0 |  | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 |  | 100 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  | тыс.куб. | 0 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 100 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  | тыс.куб. | 0 |  | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  | 100 |  |
| 5 |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ потребленияресурсов и УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа |  | ед. | 206 |  | 246 |  | 20 | 226 |  | 20 |  | 100 |  |
| 5.1. |  | Подпрограмма 1 |  | ед. | 20 |  | 40 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. |  | Подпрограмма 2 |  | ед. | 186 |  | 206 |  | 20 | 206 |  | 20 |  | 100 |  |
| 6 |  | Ремонт подъездов в многоквартирных домах, в том числе: |  |  | 3,98 |  | 6,6 |  | 1,02 | 5 |  | 1,02 |  | 100 |  |
| 6.1. |  | Подпрограмма 1 |  | т.кв.м | 0,64 |  | 2,24 |  | 0 | 0,64 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6.2. |  | Подпрограмма 3 |  | т.кв.м | 3,34 |  | 4,36 |  | 1,02 | 4,36 |  | 1,02 |  | 100 |  |
|  |  | Ремонт балконов в многоквартирных домах, в том числе: |  | т.кв.м | 0,7 |  | 3,14 |  | 0,24 | 0,94 |  | 0,24 |  | 100 |  |

| 7.1. | Подпрограмма 1 | т.кв.м | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Подпрограмма 3 | т.кв.м | 0,7 | 0,94 | 0,24 | 0,94 | 0,24 | 100 |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам | ед. | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 100 |
| 8.1. | Подпрограмма 1 | ед. | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 100 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уыеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов | процентов | 35,8 | 38,5 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 100 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности | т.кв.м | 77,63 | 87,25 | 5,62 | 83,25 | 5,62 | 100 |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством проведенного ремонта в местах общего пользования | процентов | 11,36 | 14,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 100 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству | процентов | 4 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 |