ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты — Мансийского автономного округа — Югры

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2011 года									№ 25

О внесении изменений в решение Думы города Югорска

от 26.02.2010 № 18 «О возобновлении действия городской

Программы «Комплексное благоустройство и озеленение

города Югорска на 2007-2011 годы»

В целях завершения работ по мероприятиям программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы», запланированных к выполнению в 2010 году, решением Думы города Югорска от 26.02.2010 № 18 «О возобновлении действия городской программы Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы»,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Югорска от 26.02.2010 № 18 «О возобновлении действия городской программы Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» изменения следующего содержания:

1.1 Изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Возобновить действие городской Программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы», приостановленной решением Думы города Югорска от 28.04.2009 № 33 «О приостановлении действия городской Программы  «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» на 2009 год», и реализовать в 2010 - 2011 году в приоритетном порядке следующие мероприятия Программы:

| № п/п | Место- расположе-ние | Финансирование за счет средств бюджета города, тыс. руб. |  | Потребность финансирования, тыс. руб. |  | Основные мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год |  |  |
| 1 | Ул. Мира, 4; Железно-дорожная, 11а, 19а, 21а (4252,8 м2) | 3000 | 3666,2 | 4166 | 500 | Устройство проезда между жилыми домами , устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Июль-август 2010 -2011 |
| 2 | Благоуст-ройство территории по ул. Буряка-Железно-дорожная-Механи-заторов (35262,2 м2) | 1500 | 927,9 | 15000 | 12432 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Июль-август 2010- 2011 |
| 3 | Благоуст-ройство территории Дома быта, ТП, КНС (3749,4 м2) | 500 | 0 | 10000 | 0 | Ремонт проездов, устройство освещения, установка скамеек, асфальтирование стоянок для а/транспорта | Август-сентябрь 2010 Мероприятие в составе рекон- струкции ул. 40 лет Победы 2011 |
| Итого |  | 5000 | 4594,1 | 29166 | 12932 |  |  |

1.2 Пункт 2 исключить.

1.3 Пункт 3 считать пунктом 2.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

Глава города Югорска                                                                                                Р.З. Салахов

« 28 » февраля 2011 года

(дата подписания)