АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 января 2019 года                                                        				     № 8

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 17.10.2016 № 2532 
«Об утверждении краткосрочного плана
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Югорска, на 2017-2019 годы»

В целях уточнения объемов финансирования, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2017-2019 годы»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 17.10.2016 № 2532 «Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2017-2019 годы» (с изменениями от 12.01.2017 № 37, от 13.04.2017 № 847, от 13.10.2017 № 2496, от 28.12.2017 № 3329, от 18.04.2018 № 1076, от 09.10.2018 № 2762) изменения, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава города Югорска                                                                   	         	      А.В. Бородкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10.01.2019 № 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 |  |  |  |  |  |

Краткосрочный план реализации   программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы

| № п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 1987 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 428,56 | 1 322,06 | 70 | 3 805 991,63 | 0,00 | 380 599,16 | 171 269,62 | 3 254 122,85 | 2 878,83 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 1991 | 0 | иной | 5 | 8 | 6 876,33 | 6 350,06 | 303 | 25 121 838,12 | 0,00 | 2 512 183,81 | 1 130 482,72 | 21 479 171,59 | 3 956,16 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 1986 | 0 | иной | 5 | 5 | 4 959,90 | 4 557,70 | 197 | 19 450 838,40 | 0,00 | 1 945 083,85 | 875 287,73 | 16 630 466,82 | 4 267,69 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 1987 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 988,90 | 4 583,85 | 226 | 20 922 544,49 | 0,00 | 2 092 254,47 | 941 514,51 | 17 888 775,51 | 4 564,40 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 5 | ул. Мира, д. 18, корп. 2 | 1988 | 0 | иной | 5 | 5 | 3 556,00 | 3 240,00 | 162 | 15 973 947,25 | 0,00 | 1 597 394,73 | 718 827,65 | 13 657 724,87 | 4 930,23 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3, корп. А, секц. 2 | 1986 | 0 | иной | 2 | 1 | 609,50 | 532,30 | 16 | 3 623 001,47 | 0,00 | 362 300,14 | 163 035,07 | 3 097 666,26 | 6 806,31 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| ИТОГО 2017 год |  |  |  |  |  |  | 22 419,19 | 20 585,97 | 974 | 88 898 161,36 | 0,00 | 8 889 816,16 | 4 000 417,30 | 76 007 927,90 | 4 318,39 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1976 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 461,90 | 3 285,30 | 116 | 96 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 153,37 | 29,27 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1986 | 0 | иной | 5 | 4 | 4 284,70 | 3 212,60 | 135 | 1 256 138,77 | 0,00 | 125 613,88 | 0,00 | 1 130 524,89 | 391,00 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 1989 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 456,40 | 1 344,20 | 59 | 7 933 966,77 | 0,00 | 0,00 | 357 028,50 | 7 576 938,27 | 5 902,37 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 34 182 544,57 | 0,00 | 0,00 | 1 538 214,51 | 32 644 330,06 | 7 473,06 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 1971 | 0 | иной | 2 | 2 | 524,50 | 485,20 | 29 | 308 317,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 317,29 | 635,44 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 1992 | 0 | иной | 5 | 2 | 1 643,80 | 1 511,80 | 71 | 2 743 621,05 | 0,00 | 274 362,11 | 123 462,95 | 2 345 795,99 | 1 814,80 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 25 282 859,72 | 0,00 | 0,00 | 1 137 728,69 | 24 145 131,03 | 5 561,68 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 8 | ул. Мира, д. 18, корп. 3 | 1989 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 500,85 | 3 230,40 | 143 | 13 578 144,82 | 0,00 | 0,00 | 611 016,52 | 12 967 128,30 | 4 203,24 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 484,65 | 3 184,28 | 126 | 15 894 199,56 | 0,00 | 0,00 | 715 238,98 | 15 178 960,58 | 4 991,46 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8 | 1995 | 0 | иной | 5 | 3 | 3 181,56 | 2 910,96 | 110 | 14 216 721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 216 721,11 | 4 883,86 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| ИТОГО 2018 год |  |  |  |  |  |  | 31 527,25 | 28 284,74 | 1 236 | 101 275 945,92 | 0,00 | 399 975,99 | 4 482 690,15 | 110 610 000,89 | 5 536,57 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1976 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 461,90 | 3 285,30 | 116 | 1 062 925,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 925,97 | 323,54 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1986 | 0 | иной | 5 | 4 | 4 284,70 | 3 212,60 | 135 | 15 250 051,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 250 051,56 | 4 746,95 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1979 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 491,35 | 3 044,15 | 134 | 17 014 576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 014 576,52 | 5 589,27 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 4 | уд. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 9 118 651,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 118 651,62 | 1 993,54 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 5 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 8 977 015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 977 015,63 | 1 974,75 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 6 | ул. Мира, д. 18 | 1990 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 982,36 | 4 602,46 | 204 | 14 929 581,24 | 0,00 | 1 492 958,12 | 586 732,54 | 12 849 890,58 | 3 243,83 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 7 | ул. Попова, д. 60, корп. Б | 1989 | 0 | иной | 2 | 3 | 809,30 | 685,80 | 26 | 2 339 103,12 | 0,00 | 0,00 | 91 926,75 | 2 247 176,37 | 3 410,77 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 8 | ул. Свердлова, д. 1 | 1991 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 178,80 | 167 | 15 577 925,50 | 0,00 | 0,00 | 612 212,47 | 14 965 713,03 | 4 900,57 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 9 | ул. Свердлова, д. 6 | 1990 | 0 | иной | 5 | 5 | 5 319,25 | 4 918,35 | 219 | 23 587 882,52 | 0,00 | 2 358 788,25 | 927 003,78 | 20 302 090,49 | 4 795,89 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 10 | ул. Таежная, д. 12, корп. 2 | 1987 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 409,60 | 1 290,90 | 65 | 10 737 461,33 | 0,00 | 1 073 746,13 | 421 982,23 | 9 241 732,97 | 8 317,81 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 11 | ул. Толстого, д. 2 | 1992 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 754,75 | 3 233,95 | 132 | 12 936 550,87 | 0,00 | 1 293 655,09 | 508 406,45 | 11 134 489,33 | 4 000,23 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| ИТОГО 2019 год |  |  |  |  |  |  | 41 233,90 | 36 572,31 | 1 645,00 | 131 531 725,88 | 0,00 | 6 219 147,59 | 3 148 264,22 | 122 164 314,07 | 3 596,48 |  |  |
| Итого по городу Югорску |  |  |  |  |  |  | 95 180,34 | 85 443,02 | 3 855 | 321 705 833,16 | 0,00 | 15 508 939,74 | 11 631 371,67 | 308 782 242,86 |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации города Югорска

от 10.01.2019 № 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 |

Виды работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы  капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | Электроснабжение | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Газоснабжение | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Ремонт фундамента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 3 805 991,63 | 76 455,38 | 138 396,00 | 0,00 | 0,00 | 579 457,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 3 011 682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 25 121 838,12 | 511 951,49 | 563 316,00 | 2 398 954,68 | 8 971 643,53 | 2 864 792,14 | 992 341,26 | 1 023 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,00 | 7 795 252,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 19 450 838,40 | 397 556,13 | 379 908,00 | 0,00 | 9 146 641,35 | 2 239 247,09 | 742 966,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,70 | 6 544 519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 20 922 544,49 | 428 452,29 | 369 513,00 | 0,00 | 9 733 273,45 | 2 345 538,79 | 744 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,00 | 7 301 632,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 18, корп. 2 | 15 973 947,25 | 324 220,83 | 420 941,00 | 1 327 108,72 | 6 252 906,20 | 1 447 730,71 | 678 812,39 | 539 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 4 982 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3, корп. А, секц. 2 | 3 623 001,47 | 72 713,33 | 134 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1 874 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 1 541 272,63 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2017 год |  | 88 898 161,36 | 1 811 349,45 | 2 006 987,00 | 3 726 063,40 | 34 104 464,53 | 9 476 766,57 | 3 158 254,68 | 1 562 841,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929,70 | 31 510 161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 1 541 272,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 96 153,37 | 0,00 | 96 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1 256 138,77 | 20 863,24 | 260 357,90 | 974 917,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 7 933 966,77 | 161 518,27 | 224 865,65 | 793 070,10 | 1 974 242,88 | 563 372,20 | 216 372,38 | 391 294,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,89 | 3 609 230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 34 182 544,57 | 706 408,25 | 466 405,02 | 2 698 692,13 | 5 327 067,68 | 6 201 680,68 | 2 965 775,86 | 3 546 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538,51 | 12 269 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 308 317,29 | 6 126,07 | 15 926,07 | 286 265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 2 743 621,05 | 54 468,06 | 143 916,40 | 0,00 | 1 581 122,70 | 409 889,79 | 167 761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 386 463,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 25 282 859,72 | 523 216,14 | 310 291,44 | 2 682 054,30 | 5 188 648,89 | 6 163 446,40 | 2 947 491,42 | 3 525 053,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 3 942 658,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Мира, д. 18, корп. 3 | 13 578 144,82 | 279 749,46 | 225 990,63 | 0,00 | 2 846 515,64 | 3 666 127,64 | 2 117 819,12 | 2 096 787,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 2 345 155,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 15 894 199,56 | 321 299,63 | 558 898,42 | 0,00 | 1 262 304,73 | 2 158 663,76 | 1 032 319,01 | 1 234 602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 5 872 786,06 | 869,00 | 2 761 725,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 691 600,43 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8 | 14 216 721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 047,10 | 4 978 061,81 | 2 380 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2018 год |  | 115 492 667,03 | 2 073 649,12 | 2 302 804,90 | 7 434 999,31 | 25 037 949,62 | 24 141 242,28 | 11 828 151,05 | 10 794 657,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 5 872 786,06 | 3 481,00 | 9 436 001,77 | 4 579,40 | 15 878 825,16 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 691 600,43 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 062 925,97 | 22 270,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 15 250 051,56 | 319 513,51 | 0,00 | 0,00 | 6 000 648,65 | 4 355 724,48 | 2 083 000,27 | 2 491 164,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 17 014 576,52 | 351 063,66 | 258 668,77 | 2 257 176,34 | 5 686 009,65 | 4 127 335,70 | 1 973 779,89 | 2 360 542,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 9 118 651,62 | 185 809,44 | 250 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,00 | 8 682 684,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 16 | 8 977 015,63 | 182 793,99 | 252 446,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 8 541 775,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Мира, д. 18 | 14 929 581,24 | 307 147,34 | 269 754,43 | 2 637 531,75 | 4 167 642,59 | 3 935 356,44 | 1 881 968,91 | 1 730 179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Попова, д. 60, корп. Б | 2 339 103,12 | 47 451,97 | 74 269,20 | 404 617,97 | 1 280 970,19 | 0,00 | 0,00 | 531 793,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Свердлова, д. 1 | 15 577 925,50 | 322 401,07 | 190 054,03 | 0,00 | 5 937 515,39 | 4 309 897,58 | 2 061 084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,19 | 2 756 972,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Свердлова, д. 6 | 23 587 882,52 | 489 954,42 | 202 861,75 | 0,00 | 8 771 976,65 | 6 668 423,55 | 3 188 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,00 | 4 265 683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Таежная, д. 12, корп. 2 | 10 737 461,33 | 220 225,98 | 226 301,72 | 761 623,42 | 2 411 205,05 | 1 750 234,93 | 836 999,64 | 1 001 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 3 529 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Толстого, д. 2 | 12 936 550,87 | 267 971,70 | 146 537,33 | 0,00 | 6 040 527,21 | 4 384 671,35 | 2 096 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2019 год |  | 131 531 725,88 | 2 716 603,12 | 1 871 051,63 | 6 060 949,48 | 40 296 495,38 | 29 531 644,03 | 14 122 659,11 | 8 114 690,64 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 2 567,00 | 17 224 459,42 | 2 389,19 | 7 022 656,46 | 1 018,00 | 3 529 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Югорску |  | 335 922 554,27 | 6 601 601,69 | 6 180 843,53 | 17 222 012,19 | 99 438 909,53 | 63 149 652,88 | 29 109 064,84 | 20 472 189,41 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 9 365,70 | 54 607 407,14 | 5 870,19 | 16 458 658,23 | 5 597,40 | 19 408 685,84 | 610,00 | 1 541 272,63 | 947,34 | 691 600,43 |