Пояснительная записка о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2012 год.

Основной целью долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» является экономия энергетических ресурсов во всех сферах деятельности, начиная с обычного потребителя заканчивая предприятиями города.

Согласно требованиям 261-ФЗ собственники зданий, строений, сооружений должны обеспечить оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе и источники тепловой энергии (котельные). В 2012 году начата работа по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на всех муниципальных котельных, что позволит осуществлять фактический учет отпущенной тепловой энергии.

В 2011 году начаты работы по обязательному мероприятию для муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных правами юридического лица – проведение энергетического обследования. По итогам 2011 года обследовано 100% учреждений образования, 2 учреждения культуры, 3 учреждения молодежной политики и спорта. В 2012 году закончены работы по проведению энергетических обследований завершены и по состоянию на 1 января 2013 года 100% муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц. Так же проведено энергетическое обследование ресурсоснабжающей организации ООО «Югорскэнергогаз».

Продолжается работа по оснащению многоквартирных жилых домов узлами учета потребляемых энергетических ресурсов. В рамках соглашения между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, в принудительном порядке, за счет средств управляющей компании, установлено 10 узлов учета тепловой энергии, на сумму 1 499,38 тыс.руб.. Оснащенность общедомовыми узлами учета тепловой энергии в многоквартирных домах составляет 164 узла, что составляет 75% от необходимого количества.

Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» на 2012 год запланированы мероприятия на сумму 212 742,22 тыс.руб. в том числе: средства федерального бюджета 14 266,50 тыс.руб., средства окружного бюджета 1 015,2 тыс.руб.(кроме того переходящие остатки 2011 года 150,4 тыс.руб.), средства муниципального бюджета 3 079,58 тыс.руб. и внебюджетные источники 194 380,94 тыс.руб.

Запланированные мероприятия программы выполнены на сумму 159 696,92 тыс.руб. в том числе: средства федерального бюджета 14 266,50 тыс.руб., средства окружного бюджета 713,60 (кроме того переходящие остатки 2011 года 150,4 тыс.руб.) тыс.руб., средства муниципального бюджета 3 004,18 тыс.руб. и внебюджетные источники 141 562,30 тыс.руб., что составляет 75% от общего объема запланированных средств. В связи с проведением процедур торгов возникли экономия средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета. План по внебюджетным источникам освоен на 73 % в связи с тем, что не в полном объеме привлечены инвестиционные  средства в программные мероприятия.

В течение года выполнены следующие мероприятия:

Муниципальные учреждения

- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в здании администрации города, что позволит сэкономить около 15% потребляемой тепловой энергии в учреждении и недопущение «перетопов» здания;

- замена светильников на энергосберегающие в здании МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», что позволяет экономить электрическую энергию;

- проведение энергетических обследований, что позволит выявить потери и разработать мероприятия по повышению энергоэффективности зданий и снижению потребления энергетических ресурсов;

- установка узлов учета потребляемых энергетических ресурсов.

На 2012 год программой на мероприятия в муниципальных учреждениях  запланированы средства в размере 17 109,27 тыс.руб., выполнение мероприятий составило 16 882,61 тыс.руб. в том числе: средства бюджета федерального бюджета 14 266,44 тыс.руб., средств окружного бюджета 713,60 (кроме того переходящие остатки 2011 года 150,40 тыс.руб.) тыс.руб, бюджета муниципального образования 1 752,17 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство и теплоэнергетика

На 2012 год программой на мероприятия в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетики запланированы средства в размере 74 153,90 тыс.руб. (внебюджетные источники), в связи с отсутствием в полном объеме инвестиционных средств в программные мероприятия выполнение составило 54 497,95 тыс.руб.

В рамках данного раздела в 2012 году реализовывались мероприятия по замене сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения города, по проведению энергетического обследования предприятия ООО «Югорскэнергогаз», а так же начаты работы по реконструкции 14 котельной.

Электроэнергетика

В рамках данного раздела планировалось привлечение инвестиций в размере 92 078,54 тыс.руб., в связи с отсутствием в полном объеме инвестиционных средств выполнение мероприятий составило 85 564,97 тыс.руб.

Проведены работы по реконструкции электрических сетей 10-0,4кВ в микрорайонах города, а так же осуществлялась замена существующих трансформаторных подстанций.

Жилищный фонд

План на 2012 год по жилищному фонду составил 29 383,01 тыс.руб. в том числе: средства  бюджета муниципального образования 1 252,01 тыс.руб., внебюджетные источники 28 131,00 тыс.руб. В связи с тем, что планируемые программными мероприятиями внебюджетные средства (средства собственников помещений в многоквартирных домах) на установку общедомовых узлов учета привлечены не в полном объеме, исполнение мероприятий в данном направлении составляет 2 751,39 тыс.руб. в том числе: средства бюджета муниципального образования 1 252,01 тыс.руб. и внебюджетные источники 1 499,38 тыс.руб.

Заместитель директора ДЖКиСК                                                                    Г.А. Ярков

Исполнитель:

Главный специалист ПЭО ДЖКиСК

Лысенко Наталья Николаевна

Тел. 8(34675)7-03-66

| Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный бюджет), тыс.рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4,% | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергоаудита ОМС и учреждений попадающих под требование статьи 16 261-ФЗ | Всего | 1 306,60 | 1 457,00 | 1 080,00 | 83 | 74 |
|  |  | кроме того переходящие остатки 2011 года | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 100 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 1 015,20 | 1 015,20 | 713,60 | 70 | 70 |
|  |  | БАО (кроме того переходящие остатки 2011 года) | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 100 | 100 |
|  |  | МБ | 291,40 | 291,40 | 216,00 | 74 | 74 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов | Всего | 14 410,45 | 14 410,45 | 14 410,39 | 100 | 100 |
|  |  | ФБ | 14 266,50 | 14 266,50 | 14 266,44 | 100 | 100 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 143,95 | 143,95 | 143,95 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт зданий, помещений принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, используемых для размещения учреждений | Всего | в рамках реализации ведомственной целевой программы "Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на 2012 год" |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | БАО |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотренные программами муниципальных учреждений | Всего | 1 392,22 | 1 392,22 | 1 392,22 | 100 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 1 392,22 | 1 392,22 | 1 392,22 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.1. | мероприятия по тепловой энергии | Всего | 1 184,35 | 1 184,35 | 1 184,35 | 100 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 1 184,35 | 1 184,35 | 1 184,35 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4.2. | мероприятия по электрической энергии | Всего | 207,87 | 207,87 | 207,87 | 100 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 207,87 | 207,87 | 207,87 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого | Всего | 17 109,27 | 17 259,67 | 16 882,61 | 99 | 98 |
|  |  | ФБ | 14 266,50 | 14 266,50 | 14 266,44 | 100 | 100 |
|  |  | БАО | 1 015,20 | 1 015,20 | 713,60 | 70 | 70 |
|  |  | кроме того переходящие остатки 2011 года | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 100 | 100 |
|  |  | МБ | 1 827,57 | 1 827,57 | 1 752,17 | 96 | 96 |
|  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергоаудита | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 100 | 0 |
| 2 | Модернизация и реконструкция котельных | Всего | 70 000,00 | 0,00 | 50 344,05 | 72 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 70 000,00 | 0,00 | 50 344,05 | 72 | 0 |
| 3 | Замена сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Всего | В рамках реализации ведомственной целевой программы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | БАО |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена сетей ТС, горячего водоснабжения | Всего | 2 953,90 | 0,00 | 2 953,90 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 2 953,90 | 0,00 | 2 953,90 | 100 | 0 |
|  | Итого | Всего | 74 153,90 | 0,00 | 54 497,95 | 73 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 74 153,90 | 0,00 | 54 497,95 | 73 | 0 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергоаудита | Всего | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Тепловизионное обследование трансформаторных подстанций электрооборудование и распределительных пунктов | Всего | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кв в микрорайонах | Всего | 45 497,56 | 0,00 | 45 497,56 | 100 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 45 497,56 | 0,00 | 45 497,56 | 100 | 0 |
| 4 | Установка трансформаторных подстанций взамен существующих | Всего | 41 094,78 | 0,00 | 40 067,41 | 97 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 41 094,78 | 0,00 | 40 067,41 | 97 | 0 |
|  | Итого | Всего | 92 078,54 | 0,00 | 85 564,97 | 93 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 92 078,54 | 0,00 | 85 564,97 | 93 | 0 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка общедомовых и поквартирных приборов учета в жилых домах и многоквартирных домах, в которых установка в соответствии с 261-ФЗ обязательна | Всего | 29 383,01 | 1 252,01 | 2 751,39 | 9 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 1 252,01 | 1 252,01 | 1 252,01 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 28 131,00 | 0,00 | 1 499,38 | 5 | 0 |
| 2 | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | Всего | Финансирование в рамках реализации ведомственной целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы, ведомственных целевых программ «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год» «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год» |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | БАО |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего | 29 383,01 | 1 252,01 | 2 751,39 | 9 | 100 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 1 252,01 | 1 252,01 | 1 252,01 | 100 | 100 |
|  |  | ВИ | 28 131,00 | 0,00 | 1 499,38 | 5 | 0 |
| Мероприятия по организационному и информационному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1. | Предложение перечня мероприятий для многоквартирных домов, групп многоквартирных домов, как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых способствует энергосбережению поставляемых этой организацией энергетических ресурсов в многоквартирные жилые дома и повышению энергетической эффективности их использования | Всего | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и предоставление к сведению собственников помещений в многоквартирных домах предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предполагаемых мероприятий. Размещение на сайте и в городской газете публикаций об энергосбережении, выступления по телевидению. | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | Итого | Всего | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВИ | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | Всего | 212 742,22 | 18 511,68 | 159 696,92 | 75 | 98 |
|  |  | ФБ | 14 266,50 | 14 266,50 | 14 266,44 | 100 | 100 |
|  |  | БАО | 1 015,20 | 1 015,20 | 713,60 | 70 | 70 |
|  |  | кроме того переходящие остатки 2011 года | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 100 | 100 |
|  |  | МБ | 3 079,58 | 3 079,58 | 3 004,18 | 98 | 98 |
|  |  | ВИ | 194 380,94 | 0,00 | 141 562,30 | 73 | 0 |
| ФБ - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| БАО - бюджет ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |