| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 июля 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМСиГ администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  |  |  | Примечания |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение |  | Относительное значение, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) |  | (гр.7/ гр.6*100%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 153,1 | 96,9 |  | 61,24% |  | Оплата за сопровождение программного комплекса SAUMI; Предоставление права (обслуживание) использования программы для ЭВМ Системы «Контур - Экстерн» |  |
| 2 | Уплата налогов, сборов, взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и других обязательных платежей установленных законодательством в отношении муниципального имущества и прочих | ДМСиГ | местный бюджет | 6 864,6 | 6 864,6 | 4 947,4 | 1 917,2 |  | 72,07% |  | Оплата транспортного налога за 4 квартал 2014 г. – 150,0 тыс. руб. за 1 квартал 2015 г. 50,0; Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за декабрь –май – 3188,7 тыс. руб.; Оплата 1,5% за найм жилых помещений по начислению, сбору и перечислению платежей нанимателей многоквартирных домах – 15,9 тыс. руб.; Оплата за информационно - консультационную услугу на семинаре – 4,3 тыс. руб.; Оплата штрафа за налоговое правонарушение – 0,2 тыс. руб.; Расходы по исполнительному листу АС 004669674 от 20.03.2015 ОАО «Служба заказчика» - 1 538,3 тыс. руб. |  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 1 165,0 | 3 735,0 |  | 23,77% |  | Оплата 14-ти м/контрактов по паспортизации и инвентаризации объектов муниципальной собственности |  |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 386,5 | 113,5 |  | 77,3% |  | Оплата 8-ми контрактов за оценку рыночной стоимости муниципального имущества и годовой арендной платы |  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,0 |  | 0% |  | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков (запланировано на апрель 2015г.) |  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0% |  | Данные денежные средства будут закрыты по решению думы. |  |
| 7 | Приобретение и содержание муниципального имущества | ДЖКиСК | местный бюджет | 5 286,1 | 5 286,1 | 0,00 | 5 286,1 |  | 0% |  | Данные бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальные ремонт здания, расположенного по адресу: г. Югорск, ул. Попова, 29 |  |
|  |  | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  |  |
| 8 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 22 032,8 | 15 415,2 |  | 58,83% |  |  |  |
| 9 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 56 823,7 | 56 823,7 | 28 684,8 | 28 138,9 |  | 50,48% |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14 089,6 | 14 089,6 | 6 652,0 | 7 437,6 |  | 47,21% |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 14 089,6 | 14 089,6 | 6 652,0 | 7 437,6 |  | 47,21% |  | Х |  |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 22 032,8 | 15 415,2 |  | 58,83% |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 37 448,0 | 37 448,0 | 22 032,8 | 15 415,2 |  | 58,83% |  | Х |  |
| Соисполнитель 2 (Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 286,1 | 5 286,1 | 0,00 | 5 286,1 |  | 0% |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 5 286,1 | 5 286,1 | 0,00 | 5 286,1 |  | 0% |  | Х |  |
| ДМСиГ Голин С.Д. ___________ Карамзина С.С. ___________ 5-00-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска Михайлова Л.А. _____________ Бочарова О.В. ___________ 5-00-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЖКиСК Бандурин В.К.. ___________ Титова Е.В. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-43-03 (телефон) |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

составление формы)