«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2014                                                                                                № 2091

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3282

В связи с уточнением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»:

- Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3282 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3518) следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).

  - Абзацы 13, 14, 15, 16, 17 раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели будут определяться в соответствии со статистическими отчетами:

Показатели 1.2, 4.1 в соответствии с формой №1-водопровод  «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.

Показатели 2.1, 2.2, 5.1 в соответствии с формой № 1-жилфонд, утвержденной приказом Росстата от 08.10.2013 № 393 «Сведения о жилищном фонде, по состоянию на 31.12.20__ года».

Показатели 3.1, 3.2, 6.1 в соответствии с формой С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», утвержденной приказом Росстата от 03.08.2011 № 343..

Показатели 1.1, 6.2 в соответствии с административным учетом.».

  - Таблицу 2 «Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы», таблицу 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы»  изложить в новой редакции (приложение 2).

- Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Югорский вестник».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                      С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 14 мая 2014  № 2091

Паспорт

Муниципальной  программы города Югорска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске

на 2014-2020 годы»

| ## Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | ## Постановление администрации города Югорска от 31.10.2013. № 3282 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ## Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| ## Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности) |
| ## Цели муниципальной программы | - Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. |
| ## Задачи муниципальной программы | - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска. - Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса. - Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | - Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами - Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов - Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства Отдельные мероприятия: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области строительного и жилищно-коммунального комплекса |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - Снижение доли сетей, требующих замены - сетей теплоснабжения с 70% до 68,6% - горячего водоснабжения с 70% до 68,6% - сетей холодного водоснабжения с 71% до 70,8% - Снижение доли потери воды с 30,0% до 25,9% - Снижение доли площади жилых помещений, оборудованных сжиженным газом с 1,5% до 1,4% - Повышение уровня обеспеченности населения города Югорска централизованным газоснабжением с 98,2% до 98,9% - Обеспечение объема ввода жилья не менее 35 тыс. кв. метров общей площади в год - Увеличение протяженности инженерных сетей, в т.ч. - сетей электроснабжения с 770 900м до 792 936 м - сетей газоснабжения с 227 900 м до 247 725 м - сетей водоснабжения с 262 400 м до 278 632 м - сетей канализации с 214 000 м до 242 140 м - сетей теплоснабжения с 110 800 м до 112 805 м |
| ## Сроки реализации муниципальной программы | ## 2014 – 2020 годы |
| ## Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить 447 791,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 138 996,2 тыс. руб. 2015 год – 104 496,9 тыс. руб. 2016 год – 35 683,2 тыс. руб. 2017 год – 39 291,9 тыс. руб. 2018 год – 41 225,7 тыс. руб. 2019 год – 43 124,3 тыс. руб. 2020 год – 44 972,8 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 159 665,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 84 575,3 тыс. руб. 2015 год – 69 824,3 тыс. руб. 2016 год – 5 265,9 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 288 125,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 54 420,9 тыс. руб. 2015 год – 34 672,6 тыс. руб. 2016 год – 30 417,3 тыс. руб. 2017 год – 39 291,9 тыс. руб. 2018 год – 41 225,7 тыс. руб. 2019 год – 43 124,3 тыс. руб. 2020 год – 44 972,8 тыс. руб. |
| ## Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - Снижение объема потерь воды при подаче с 927,8 м3 до 754,4 м3 - Уменьшение количества абонентов, пользующихся сжиженным газом с 175 чел. до 163 чел. - Достижения уровня обеспеченности населения города Югорска жилыми помещениями в среднем на одного жителя с 27,7 м2 до 30,6 м2 - Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, в т.ч. - сетями электроснабжения с 1200 га до 1235 га - сетями газоснабжения с 1072 га до 1192 га - сетями водоснабжения с 922 га до 1009 га - сетями канализации с 758 га до 861 га - сетями теплоснабжения с 409 га до 439 га |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Югорска |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 14 мая 2014 № 2091 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей результатов | Ед. Из. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инженерных сетей, требующих замены, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля сетей теплоснабжения, требующих замены | % | 70,00 | 69,53 | 69,06 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| 1.1.2. | Доля сетей горячего водоснабжения, требующих замены | % | 70,00 | 69,53 | 69,06 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 | 68,60 |
| 1.1.3. | Доля сетей холодного водоснабжения, требующих замены | % | 71,00 | 70,93 | 70,86 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 |
| 1.2. | Доля потерь воды при подаче, транспортировке* | % | 30,0 | 29,1 | 28,6 | 28,0 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 25,9 | 25,9 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади жилых помещений, оборудованная газом (природным и сжиженным)** | % | 98,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,9 | 98,9 |
| 2.2. | Доля площади жилых помещений, оборудованная сжиженным газом ** | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение объема ввода жилья *** | тыс. кв.м. | 987 | 1 022 | 1 057 | 1 092 | 1 127 | 1 162 | 1 197 | 1 232 | 1 232 |
| 3.2. | Увеличение протяженности инженерных сетей*** | м | 1 586 000 | 1 597 054 | 1 617 818 | 1 617 818 | 1 624 918 | 1 630 130 | 1 630 527 | 1 674 238 | 1 674 238 |
| 3.2.1. | Сетей электроснабжения | м | 770 900 | 770 900 | 790 404 | 790 404 | 792 539 | 792 539 | 792 936 | 792 936 | 792 936 |
| 3.2.2. | Сетей газоснабжения | м | 227 900 | 238 954 | 238 954 | 238 954 | 243 919 | 243 919 | 243 919 | 247 725 | 247 725 |
| 3.2.3. | Сетей водоснабжения | м | 262 400 | 262 400 | 262 400 | 262 400 | 262 400 | 267 612 | 267 612 | 278 632 | 278 632 |
| 3.2.4. | Сетей канализации | м | 214 000 | 214 000 | 215 260 | 215 260 | 215 260 | 215 260 | 215 260 | 242 140 | 242 140 |
| 3.2.5. | Сетей теплоснабжения | м | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 112 805 | 112 805 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем потерь воды при подаче, транспортировке* | м3 | 927,8 | 900,8 | 874,5 | 849,1 | 824,3 | 800,3 | 777,0 | 754,4 | 754,4 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество абонентов, пользующихся сжиженным газом ** | чел. | 175 | 173 | 172 | 170 | 168 | 167 | 165 | 163 | 163 |
| Цель 2 . Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя** | кв.м. | 27,7 | 28,0 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 29,8 | 30,1 | 30,6 | 30,6 |
| 6.2. | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | сетями электроснабжения | га | 1 200 | 1 200 | 1 230 | 1 230 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
| 6.2.2. | сетями газоснабжения | га | 1 072 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 192 | 1 192 |
| 6.2.3. | сетями водоснабжения | га | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 944 | 944 | 1 009 | 1 009 |
| 6.2.4. | сетями канализации | га | 758 | 758 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 861 | 861 |
| 6.2.5. | сетями теплоснабжения | га | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 439 | 439 |
|  | * форма №1-водопровод Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) за 20__г., приказ Росстата от 13.07.2010 №246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** форма №1-жилфонд, утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 г. №492 "Сведения о жилищном фонде,по состоянию на 31.12.20__ года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Статистическая форма С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений "Приказ Росстата от 03.08.2011 № 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источники финансирования |  | Всего |  | в том числе, по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 100 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 17 818,5 |  | 3 275,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
|  |  |  | Всего |  | 117 818,5 |  | 53 275,0 | 52 632,0 | 0,0 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 11 634,0 |  | 3 751,6 | 4 077,2 | 3 805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 5 609,5 |  | 5 194,6 | 214,6 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего |  | 17 243,5 |  | 8 946,2 | 4 291,8 | 4 005,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 111 634,0 |  | 53 751,6 | 54 077,2 | 3 805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 23 428,0 |  | 8 469,6 | 2 846,6 | 200,3 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
|  |  |  | Всего |  | 135 062,0 |  | 62 221,2 | 56 923,8 | 4 005,5 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 14 000,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | Всего |  | 14 000,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 3 903,5 |  | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего |  | 3 903,5 |  | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | ДЖКиСК | бюджет АО |  | 3 903,5 |  | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО |  | 14 000,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | Всего |  | 17 903,5 |  | 11 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Цель 2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК |  | бюджет АО | 44 128,0 | 29 651,0 |  | 14 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 21 221,0 | 4 700,0 |  | 1 609,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  |  |  |  | Всего | 65 349,0 | 34 351,0 |  | 16 086,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК |  | бюджет АО | 44 128,0 | 29 651,0 |  | 14 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 21 221,0 | 4 700,0 |  | 1 609,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  |  |  |  | Всего | 65 349,0 | 34 351,0 |  | 16 086,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности) |  | бюджет АО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 227 442,2 | 30 217,0 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 31 818,5 | 33 441,2 | 35 013,0 | 36 518,5 |
|  |  |  |  | Всего | 227 442,2 | 30 217,0 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 31 818,5 | 33 441,2 | 35 013,0 | 36 518,5 |
|  |  | ДЖКиСК |  | бюджет АО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 2 034,3 | 1 034,3 |  | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Всего | 2 034,3 | 1 034,3 |  | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Итого по Отдельным мероприятиям |  |  | бюджет АО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 229 476,5 | 31 251,3 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  |  |  |  | Всего | 229 476,5 | 31 251,3 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  | Итого по Муниципальной программе |  |  | бюджет АО | 159 665,5 | 84 575,3 |  | 69 824,3 | 5 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 288 125,5 | 54 420,9 |  | 34 672,6 | 30 417,3 | 39 291,9 | 41 225,7 | 43 124,3 | 44 972,8 |
|  |  |  |  | Всего | 447 791,0 | 138 996,2 |  | 104 496,9 | 35 683,2 | 39 291,9 | 41 225,7 | 43 124,3 | 44 972,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ДЖКиСК |  |  | бюджет АО | 159 665,5 | 84 575,3 |  | 69 824,3 | 5 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 60 683,3 | 24 203,9 |  | 4 455,6 | 200,3 | 7 473,4 | 7 784,5 | 8 111,3 | 8 454,3 |
|  |  |  |  | Всего | 220 348,8 | 108 779,2 |  | 74 279,9 | 5 466,2 | 7 473,4 | 7 784,5 | 8 111,3 | 8 454,3 |
|  | по Администрации города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности) |  |  | бюджет АО | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет МО | 227 442,2 | 30 217,0 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 31 818,5 | 33 441,2 | 35 013,0 | 36 518,5 |
|  |  |  |  | Всего | 227 442,2 | 30 217,0 |  | 30 217,0 | 30 217,0 | 31 818,5 | 33 441,2 | 35 013,0 | 36 518,5 |