Приложение 9 к пояснительной записке

Информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2017 год

тыс. рублей

| Направления использования муниципального дорожного фонда | Источник финансирования | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено решением Думы города Югорска от 23.12.2016 № 116 "О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к уточненному плану |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы" |  | 55 293,4 | 195 451,3 | 195 451,0 | 100,0 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего |  | 41 138,6 | 182 958,3 | 182 958,0 | 100,0 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| Транспортная развязка в двух уровнях | всего | 34 632,0 | 181 158,3 | 181 158,0 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 32 900,4 | 172 100,4 | 172 100,1 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1 731,6 | 9 057,9 | 9 057,9 | 100,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральная | местный бюджет | 2 547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице 40 лет Победы | местный бюджет | 3 959,2 | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| Текущий ремонт городских дорог | всего | 5 000,0 | 5 901,3 | 5 901,3 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 342,0 | 3 342,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 5 000,0 | 2 559,3 | 2 559,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Лесозаготовителей (участок от улицы Железнодорожная до улицы Попова) | всего | 1 818,9 | 5 160,9 | 5 160,9 | 100,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 3 342,0 | 3 342,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 1 818,9 | 1 818,9 | 1 818,9 | 100,0 |
| Ремонт покрытия проезжей части в квартале улиц Южная - Вавилова | местный бюджет | 2 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице Попова (участок от улицы Мира до улицы Октябрьская) | местный бюджет | 989,1 | 740,4 | 740,4 | 100,0 |
| Содержание автомобильных дорог, всего |  | 9 154,8 | 6 591,7 | 6 591,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Зимнее и летнее содержание городских дорог | всего | 9 154,8 | 6 591,7 | 6 591,7 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 9 154,8 | 6 591,7 | 6 591,7 | 100,0 |