АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09 октября 2018 года                                                        № 2762

О внесении изменения

в постановление администрации

города Югорска от 17.10.2016 № 2532 
«Об утверждении краткосрочного плана
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Югорска, на 2017-2019 годы»

В целях уточнения объемов финансирования в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2017-2019 годы»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 17.10.2016 № 2532 «Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2017-2019 годы» (с изменениями от 12.01.2017 № 37, от 13.04.2017 № 847, от 13.10.2017 № 2496, от 28.12.2017 № 3329, от 18.04.2018 № 1076) изменение, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава города Югорска                                                                   	         	      А.В. Бородкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 09.10.2018 № 2762 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 |  |  |  |  |  |

| Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 1987 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 428,56 | 1 322,06 | 70 | 3 805 991,63 | 0,00 | 380 599,16 | 171 269,62 | 3 254 122,85 | 2 878,83 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 1991 | 0 | иной | 5 | 8 | 6 876,33 | 6 350,06 | 303 | 25 121 838,12 | 0,00 | 2 512 183,81 | 1 130 482,72 | 21 479 171,59 | 3 956,16 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 1986 | 0 | иной | 5 | 5 | 4 959,90 | 4 557,70 | 197 | 19 450 838,40 | 0,00 | 1 945 083,85 | 875 287,73 | 16 630 466,82 | 4 267,69 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 1987 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 988,90 | 4 583,85 | 226 | 20 922 544,49 | 0,00 | 2 092 254,47 | 941 514,51 | 17 888 775,51 | 4 564,40 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 5 | ул. Мира, д. 18, корп. 2 | 1988 | 0 | иной | 5 | 5 | 3 556,00 | 3 240,00 | 162 | 15 973 947,25 | 0,00 | 1 597 394,73 | 718 827,65 | 13 657 724,87 | 4 930,23 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3, корп. А, секц. 2 | 1986 | 0 | иной | 2 | 1 | 609,50 | 532,30 | 16 | 3 623 001,47 | 0,00 | 362 300,14 | 163 035,07 | 3 097 666,26 | 6 806,31 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| ИТОГО 2017 год |  |  |  |  |  |  | 22 419,19 | 20 585,97 | 974 | 88 898 161,36 | 0,00 | 8 889 816,16 | 4 000 417,30 | 76 007 927,90 | 4 318,39 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1976 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 461,90 | 3 285,30 | 116 | 1 114 958,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 958,77 | 339,38 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1986 | 0 | иной | 5 | 4 | 4 284,70 | 3 212,60 | 135 | 18 027 326,24 | 0,00 | 1 802 732,62 | 0,00 | 16 224 593,62 | 5 611,44 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 1989 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 456,40 | 1 344,20 | 59 | 11 409 833,15 | 0,00 | 0,00 | 513 442,49 | 10 896 390,66 | 8 488,20 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 38 812 951,45 | 0,00 | 0,00 | 1 746 582,82 | 37 066 368,63 | 8 485,37 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 1971 | 0 | иной | 2 | 2 | 524,50 | 485,20 | 29 | 306 704,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 704,48 | 632,12 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 1992 | 0 | иной | 5 | 2 | 1 643,80 | 1 511,80 | 71 | 7 676 539,25 | 0,00 | 767 653,93 | 345 444,27 | 6 563 441,05 | 5 077,75 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 29 733 228,93 | 0,00 | 0,00 | 1 337 995,30 | 28 395 233,63 | 6 540,67 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 8 | ул. Мира, д. 18, корп. 3 | 1989 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 500,85 | 3 230,40 | 143 | 16 367 272,19 | 0,00 | 0,00 | 736 527,25 | 15 630 744,94 | 5 066,64 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 484,65 | 3 184,28 | 126 | 17 919 778,25 | 0,00 | 0,00 | 806 390,02 | 17 113 388,23 | 5 627,58 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8 | 1995 | 0 | иной | 5 | 3 | 3 181,56 | 2 910,96 | 110 | 15 231 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 231 795,00 | 5 232,57 | 16 373,82 | 31.12.2018 |
| ИТОГО 2018 год |  |  |  |  |  |  | 31 527,25 | 28 284,74 | 1 236 | 141 368 592,71 | 0,00 | 2 570 386,55 | 5 486 382,15 | 148 543 619,01 | 5 536,57 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1979 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 491,35 | 3 044,15 | 134 | 17 576 149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 576 149,95 | 5 773,75 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 2 | уд. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 9 302 627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302 627,91 | 2 033,76 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 3 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 9 151 657,91 | 0,00 | 0,00 | 411 824,61 | 8 739 833,30 | 2 013,17 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 4 | ул. Мира, д. 18 | 1990 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 982,36 | 4 602,46 | 204 | 9 144 778,41 | 0,00 | 914 477,84 | 411 515,03 | 7 818 785,54 | 1 986,93 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 5 | ул. Попова, д. 60, корп. Б | 1989 | 0 | иной | 2 | 3 | 809,30 | 685,80 | 26 | 2 375 703,02 | 0,00 | 0,00 | 106 906,64 | 2 268 796,38 | 3 464,13 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 6 | ул. Свердлова, д. 1 | 1991 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 178,80 | 167 | 16 141 144,99 | 0,00 | 0,00 | 726 351,52 | 15 414 793,47 | 5 077,75 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 7 | ул. Свердлова, д. 6 | 1990 | 0 | иной | 5 | 5 | 5 319,25 | 4 918,35 | 219 | 24 974 141,33 | 0,00 | 2 497 414,13 | 1 123 836,36 | 21 352 890,84 | 5 077,75 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 8 | ул. Таежная, д. 12, корп. 2 | 1987 | 0 | иной | 3 | 3 | 1 409,60 | 1 290,90 | 65 | 11 025 706,29 | 0,00 | 1 102 570,63 | 496 156,78 | 9 426 978,88 | 8 541,10 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| 9 | ул. Толстого, д. 2 | 1992 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 754,75 | 3 233,95 | 132 | 13 416 115,63 | 0,00 | 1 341 611,56 | 603 725,20 | 11 470 778,87 | 4 148,52 | 17 192,51 | 31.12.2019 |
| ИТОГО 2019 год |  |  |  |  |  |  | 33 487,30 | 30 074,41 | 1 394 | 113 108 025,44 | 0,00 | 5 856 074,16 | 3 880 316,14 | 103 371 635,14 | 3 760,94 |  |  |
| Итого по городу Югорску |  |  |  |  |  |  | 87 433,74 | 78 945,12 | 3 604 | 343 374 779,51 | 0,00 | 17 316 276,87 | 13 367 115,59 | 327 923 182,05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 09.10.2018 № 2762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 |

| Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | Электроснабжение | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Газоснабжение | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Утепление фасада |  | Ремонт фундамента |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 3 805 991,63 | 76 455,38 | 138 396,00 | 0,00 | 0,00 | 579 457,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 3 011 682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 25 121 838,12 | 511 951,49 | 563 316,00 | 2 398 954,68 | 8 971 643,53 | 2 864 792,14 | 992 341,26 | 1 023 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,00 | 7 795 252,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 19 450 838,40 | 397 556,13 | 379 908,00 | 0,00 | 9 146 641,35 | 2 239 247,09 | 742 966,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,70 | 6 544 519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 20 922 544,49 | 428 452,29 | 369 513,00 | 0,00 | 9 733 273,45 | 2 345 538,79 | 744 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,00 | 7 301 632,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 18, корп. 2 | 15 973 947,25 | 324 220,83 | 420 941,00 | 1 327 108,72 | 6 252 906,20 | 1 447 730,71 | 678 812,39 | 539 254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 4 982 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3, корп. А, секц. 2 | 3 623 001,47 | 72 713,33 | 134 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1 874 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 1 541 272,63 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2017 год |  | 88 898 161,36 | 1 811 349,45 | 2 006 987,00 | 3 726 063,40 | 34 104 464,53 | 9 476 766,57 | 3 158 254,68 | 1 562 841,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929,70 | 31 510 161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 1 541 272,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 114 958,77 | 22 270,04 | 52 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 18 027 326,24 | 360 075,40 | 841 297,66 | 1 895 415,13 | 6 000 648,65 | 4 355 724,48 | 2 083 000,27 | 2 491 164,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 11 409 833,15 | 227 898,48 | 532 473,08 | 793 070,10 | 2 510 761,35 | 1 822 500,42 | 871 558,54 | 1 042 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,89 | 3 609 230,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 38 812 951,45 | 775 244,69 | 1 811 319,37 | 2 698 692,13 | 8 543 723,77 | 6 201 680,68 | 2 965 775,86 | 3 546 920,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538,51 | 12 269 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 306 704,48 | 6 126,07 | 14 313,26 | 286 265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 7 676 539,25 | 153 330,17 | 358 248,05 | 0,00 | 2 823 812,68 | 2 049 736,75 | 980 227,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 1 311 183,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 29 733 228,93 | 593 887,53 | 1 387 587,69 | 2 682 054,30 | 8 491 050,46 | 6 163 446,40 | 2 947 491,42 | 3 525 053,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 3 942 658,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Мира, д. 18, корп. 3 | 16 367 272,19 | 326 917,70 | 763 826,40 | 0,00 | 5 050 639,00 | 3 666 127,64 | 2 117 819,12 | 2 096 787,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 2 345 155,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 17 919 778,25 | 357 927,25 | 836 278,62 | 0,00 | 2 973 875,60 | 2 158 663,76 | 1 032 319,01 | 1 234 602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 5 872 786,06 | 869,00 | 2 761 725,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 691 600,43 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8 | 15 231 795,00 | 304 237,83 | 710 836,06 | 0,00 | 6 858 047,10 | 4 978 061,81 | 2 380 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2018 год |  | 156 600 387,71 | 3 127 915,16 | 7 308 212,99 | 8 355 496,81 | 43 252 558,61 | 31 395 941,94 | 15 378 804,21 | 13 936 867,87 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 5 872 786,06 | 3 481,00 | 10 360 722,54 | 4 579,40 | 15 878 825,16 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 691 600,43 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 17 576 149,95 | 351 063,66 | 820 242,20 | 2 257 176,34 | 5 686 009,65 | 4 127 335,70 | 1 973 779,89 | 2 360 542,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 11, корп. А | 9 302 627,91 | 185 809,44 | 434 134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,00 | 8 682 684,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Мира, д. 16 | 9 151 657,91 | 182 793,99 | 427 088,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 8 541 775,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 18 | 9 144 778,41 | 182 656,58 | 426 767,71 | 2 637 531,75 | 4 167 642,59 | 0,00 | 0,00 | 1 730 179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Попова, д. 60, корп. Б | 2 375 703,02 | 47 451,97 | 110 869,10 | 404 617,97 | 1 280 970,19 | 0,00 | 0,00 | 531 793,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Свердлова, д. 1 | 16 141 144,99 | 322 401,07 | 753 273,52 | 0,00 | 5 937 515,39 | 4 309 897,58 | 2 061 084,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,19 | 2 756 972,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Свердлова, д. 6 | 24 974 141,33 | 498 830,15 | 1 165 491,01 | 0,00 | 9 186 730,47 | 6 668 423,55 | 3 188 982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,00 | 4 265 683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Таежная, д. 12, корп. 2 | 11 025 706,29 | 220 225,98 | 514 546,68 | 761 623,42 | 2 411 205,05 | 1 750 234,93 | 836 999,64 | 1 001 009,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 3 529 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Толстого, д. 2 | 13 416 115,63 | 267 971,70 | 626 102,09 | 0,00 | 6 040 527,21 | 4 384 671,35 | 2 096 843,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2019 год |  | 113 108 025,44 | 2 259 204,54 | 5 278 515,28 | 6 060 949,48 | 34 710 600,55 | 21 240 563,11 | 10 157 689,93 | 5 623 525,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567,00 | 17 224 459,42 | 2 389,19 | 7 022 656,46 | 1 018,00 | 3 529 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Югорску |  | 358 606 574,51 | 7 198 469,15 | 14 593 715,27 | 18 142 509,69 | 112 067 623,69 | 62 113 271,62 | 28 694 748,82 | 21 123 235,30 | 1 040 655,93 | 0,00 | 0,00 | 9 365,70 | 54 607 407,14 | 5 870,19 | 17 383 379,00 | 5 597,40 | 19 408 685,84 | 610,00 | 1 541 272,63 | 947,34 | 691 600,43 |