Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ г. Югорска

Отчет о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы за 2013 год.

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»

Муниципальный заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | м | 67 410 | 75 701 | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 100 |
| 2 | Совершенствование твердого покрытия | м | 0 | 6 923 | 0 | 1919 | 0 | 0 |
| 3 | Пешеходные дорожки (тротуары) | м | 34 092 | 48 384 | 36 011 | 36011 | 36 011 | 100 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящейся на 1000 чел. населения | м/на 1000 чел. | 1 971 | 2 213 | 1 971 | - | 1971 | 100 |
| 2 | Протяженность тротуаров на 1000 чел. населения | м/на 1000 чел. | 997 | 1 415 | 1 053 | - | 1 053 | 100 |

Заместитель главы администрации

Директор ДЖКиСК                                                                                                              В.К. Бандурин

Исп. начальник  ПАО ДЖКиСК

Титова Е.В. 7-43-03